询比采购文件

项目编号：QHZX-询比（工程）2024-023

- 项目名称：青海民族大学附属中学校门东侧场地硬化整治项目

采 购 人：青海民族大学

采购代理机构：青海中旭工程项目管理有限公司

2024年06月

目 录

第一部分  询比采购公告	4

第二部分  供应商须知	4

一、说明	7

二、询比采购文件说明	7

三、响应文件的编制	7

四、响应文件的递交	9

五、开标	10

六、评审程序	11

七、成交办法	14

八、授予合同	15

九、询比活动的终止	15

十、采购代理服务费	15

第三部分 合同条款及格式	17

第四部分 技术需求书	18

一、技术标准和要求	18

二、工程量清单	19

第五部分 响应文件格式	20

附件1：响应文件封面	20

附件2：目录	21

附件3：响应函及响应报价表	22

附件4：法定代表人证明书	24

附件5：授权委托书	25

附件6：已标价工程量清单	26

附件7：施工组织设计	27

附件8：项目管理机构表	28

附件9：拟分包项目情况表	30

附件10：资格审查资料	31

附件11：企业业绩	33

附件12：供应商认为在其他方面有必要说明的事项	34

# 第一部分  询比采购公告

青海中旭工程项目管理有限公司受青海民族大学的委托，拟对“青海民族大学附属中学校门东侧场地硬化整治项目”进行国内询比采购，现公开邀请供应商参加本次采购活动。

| 项目名称 | 青海民族大学附属中学校门东侧场地硬化整治项目 |
| --- | --- |
| 项目编号 | QHZX-询比（工程）2024-023 |
| 招标方式 | 询比采购 |
| 采购预算控制额度 | 人民币49.606697万元 |
| 招标控制价 | 人民币49.606697万元 |
| 项目要求 | 主要内容为：对青海民族大学附中校门东侧场地进行硬化整治，硬化面积约为1380平方米，旨在实现标准化车位共计54个，并配备相应的5盏路灯及排水设施，同时对凌云楼东北角约337.5平方米的区域进行混凝土硬化处理。具体内容详见《询比采购文件》及工程量清单。 |
| 供应商资格条件、能力和信誉 | 1、资质要求： 本次采购要求供应商须具备[建筑工程施工总承包三级](含)以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。 2、财务要求：提供2023年经第三方审计的财务审计报告或近三个月银行出具的资信证明。 3、信誉要求： (1)经“中国执行信息公开网＂(http://zxgk.court.gov.cn/)、“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法失信主体的，取消响应资格。（提供网站的查询截图） （2）以青海省住房和城乡建设厅推送的《信用评定等级》为准。企业信用被评定为D级一年之内、被评定为C级半年之内的响应无效。 （3）项目经理以青海省住房和城乡建设厅推送的《信用评定等级》为准，非C级半年内、非D级一年内。 4、省外企业需提供有效的《进青建筑企业登记证书》。 5、项目经理资格：建筑工程专业二级（含）及以上建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，项目经理应在《青海省工程建设监管和信用管理平台》记录有效，小型项目负责人应满足《青海省住房和城乡建设厅关于加强我省房屋建筑和市政小型工程项目施工管理及明确小型工程项目负责人任职条件的通知》（青建工〔2017〕520号）要求。 6、具备有效的安全生产许可证。 7、本次采购不接受联合体。 |
| 公告发布时间 | 2024年06月14日 |
| 询比采购文件发售起止时间 | 2024年06月17日至2024年06月19日，上午9：00-12：00，下午14：30-17：30（午休、节假日除外） |
| 询比采购文件发售方式 | 现场或网上购买 |
| 询比采购文件售价 | 500.00元（询比采购文件售后不退，响应资格不能转让） |
| 询比采购文件发售地点 | 地址：青海中旭工程项目管理有限公司（西宁市城西区西川南路万达中心1号写字楼20楼12014室） 标书购买联系人：余女士 电话：0971-5218441 电子邮箱：qhzhongxu@163.com |
| 购买询比采购文件时应提供材料 | 1、供应商的营业执照（副本）复印件。 2、法人授权委托书（原件）。 3、法人身份证复印件、被授权人身份证复印件。 4、开户许可证复印件。 注：以上资料除原件外均需加盖公章（采购代理机构对以上资料留存备案） |
| 响应截止时间 | 2024年06月21日09时30分（北京时间） |
| 询比及开标时间 | 2024年06月21日09时30分（北京时间） |
| 询比及开标地点 | 青海中旭工程项目管理有限公司开标室（西宁市城西区万达中心1号写字楼20楼12014室） |
| 采购人及联系人电话 | 采购人：青海民族大学 联系人：郭老师 联系电话：0971-6126471 地址：西宁市城东区八一中路3号 |
| 采购代理机构及联系人电话 | 采购代理机构：青海中旭工程项目管理有限公司 联系人：宋女士 联系电话：0971-5218441 地址：西宁市城西区西川南路万达中心1号写字楼20楼12014室 |
| 响应保证金 | 响应保证金： 小写：¥8000.00元（大写：捌仟元整） 收款单位：青海中旭工程项目管理有限公司 开户银行：兴业银行西宁分行营业部 询比保证金账号：632010100100376299（开户行号：309851000028（响应保证金专用账号）） 缴费方式：转账或保函、保险保单（不接受现金） 缴费时间：同询比截止日期前，以银行到账时间为准，递交保证金时需注明项目名称以及编号。 |
| 其他事项 | 其他未尽事宜，按照青海省招标响应行业推荐性标准《青海省非招标方式招标采购代理规范》的有关条款执行。公告发布于《中国采购与招标网》、《青海项目信息网》。 |

青海中旭工程项目管理有限公司

2024年06月14日

第二部分 投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购项目编号 | QHZX-询比（工程）2024-023 |
| 2 | 采购项目名称 | 青海民族大学附属中学校门东侧场地硬化整治项目 |
| 3 | 采购人 | 青海民族大学 |
| 4 | 采购代理机构 | 青海中旭工程项目管理有限公司 |
| 5 | 采购方式 | 竞争性询比 |
| 6 | 评分办法 | 综合评分法 |
| 7 | 采购预算控制额度 | 人民币49.606697万元 |
| 8 | 采购要求 | 对青海民族大学附中校门东侧场地进行硬化整治，硬化面积约为1380平方米，旨在实现标准化车位共计54个，并配备相应的5盏路灯及排水设施，同时对凌云楼东北角约337.5平方米的区域进行混凝土硬化处理。具体内容详见《询比采购文件》及工程量清单，具体内容详见《询比采购文件》。 |
| 9 | 询比保证金 | 询比保证金：¥8000.00元（大写：捌仟元整） 收款单位：青海中旭工程项目管理有限公司 开 户 行：兴业银行西宁分行营业部 银行账号：632010100100376299 开户行号：309851000028 缴费时间：询比截止期前，以银行到账时间为准。 |
| 10 | 缴费方式 | 询比保证金缴纳形式：转账、电汇（不接受现金）、保函、保单等非现金形式，须由供应商从其基本账户转入指定专用账户，汇单附言栏内注明项目名称及用途，附基本账户开户许可证复印件； |
| 11 | 询比保证金退还 | 未成交供应商的询比保证金在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交供应商的询比保证金在采购合同签订后5个工作日内退还。 |
| 12 | 响应文件编制要求 | 1、询比响应文件中的扫描或复印件内容应清晰可辨，且要求正向放置。 2、询比响应文件要求签字、盖章的地方必须由供应商的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章；询比供应商提供的扫描（或复印）件均需加盖公章。 3、供应商应在递交询比响应文件截止时间前递交询比响应文件。 |
| 13 | 递交响应文件方式 | 现场递交，不接受邮寄投标。 |
| 14 | 答疑澄清方式 | 采用现场答疑。供应商须提供准确的联系方式（手机和固定电话），应在规定的时间内到达评审现场进行答疑澄清，如在规定的时间内联系无果或未按时到达的，视同放弃答疑。 |
| 15 | 代理服务费收取 | 收取对象：成交供应商 收取方式：按《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号）。 收取金额：小写金额：¥ 5000.00元； 大写金额：伍仟元整。 收取单位：青海中旭工程项目管理有限公司 开户银行：中国农业银行股份有限公司西宁城西区万达广场支行 代理服务费账号：28043001040001791 （开户行号：103851004307） |
| 16 | 合同签订有效期 | 自成交通知书发出之日起30日内与采购人签订合同 |
| 17 | 采购合同备案 | 采购合同全数返回采购代理机构鉴证，盖章。 采购代理机构留存一份原件备案。 |
| 18 | 询比有效期 | 询比有效期为自询比开始之日起60日历日 |
| 19 | 其他事项 | / |

供应商须知

- 一、说明

- 1.适用范围

1.1本次采购依据采购人的采购计划，仅适用于本询比采购文件中所叙述的项目。

- 2.采购方式、合格的供应商

2.1本次采购采取询比采购。

2.2合格的供应商：详见第一部分“供应商资格条件”。

- 3.响应费用

供应商应自愿承担与参加本次响应有关的费用。采购代理机构对供应商发生的费用不承担任何责任。

- 二、询比采购文件说明

- 4.询比采购文件的构成

4.1询比文件包括：

- 询比采购公告

- 供应商须知

- 合同条款及格式

- 技术需求书

- 响应文件格式

4.2 供应商应认真阅读询比文件中列示的事项、格式、条款和要求等内容。如果供应商未按询比询比采购文件要求提交全部资料，或者对询比询比采购文件未作出实质性响应的，根据相关法规要求，此类响应将被拒绝（视为无效响应）。

- 三、响应文件的编制

- 5.响应文件的语言及度量衡单位

5.1供应商提交的响应报价文件以及供应商与采购代理机构就此采购发生的所有来往函电均应使用简体中文。

5.2 除询比文件中另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

5.3 附有外文资料的，须翻译成中文并加盖供应商公章。如果翻译的中文资料与外文资料存在差异和矛盾时，以中文资料为准，其准确性由供应商负责。

- 6.响应报价及币种

6.l 响应报价为响应总价。必须包括：工程费、税金及其他不可预见费等全部费用。

6.2 响应函中应注明响应有效期。

6.3 供应商应根据询比文件规定的格式完整填写所有内容，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

6.4 要求供应商报出不能更改的价格，且该报价为闭口价，即成交后在合同有效期内价格不变。

6.5 响应币种为人民币。

- 7.询比采购文件的质疑

供应商认为询比采购文件使自己的权益受到损害的，应在获取询比采购文件之后以书面形式提出质疑（不接受匿名质疑），采购代理机构在收到供应商的书面质疑后应予以答复，并告知本项目的所有潜在供应商。

- 8.询比采购文件的修改

8.1在提交询比响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的询比采购文件进行必要的澄清或者修改。

8.2澄清或者修改的内容可能影响询比响应文件编制的，采购人、采购代理机构提交询比响应文件截止之日3个工作日前，不足3个工作日的，应当顺延提交询比响应文件截止日期。该澄清或者修改的内容作为询比采购文件的组成部分。

8.3在提交询比响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以视采购具体情况，延长提交询比响应文件截止时间和询比时间，并在询比采购文件中要求的提交询比响应文件截止时间和询比时间的1日前，并告知本项目的所有潜在供应商。

- 9. 响应有效期

响应有效期为自询比开始之日起60日历日

- 10.响应文件构成

10.1供应商应提交相关证明材料，作为其参加询比和成交后有能力履行合同的证明。编写的响应文件须包括以下内容（格式详见询比文件第五部分内容）：

- 封面

- 目录

- 响应函及响应报价表

- 法定代表人证明书

- 授权委托书

- 工程量清单

- 施工组织设计

- 项目管理机构表

- 拟分包项目情况表

- 资格审查资料

- 企业业绩

- 供应商认为在其他方面有必要说明的事项

注：凡询比采购文件要求签字、盖章的地方必须由供应商的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章；供应商提供的扫描（或复印）件均需加盖公章。供应商须按上述内容、顺序和格式编制响应文件，并按要求编制目录、页码。

- 11.响应文件的编制要求及响应方式

11.1供应商应按照询比采购文件所提供的响应文件格式，分别填写响应文件的内容，并由法定代表人或委托代理人按要求签字、加盖公章。

11.2供应商应按询比文件要求准备响应文件（1份正本、2份副本和相应的电子文档1份）。每份响应文件都必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。若发生正本和副本不符，以正本报价响应文件为准。响应文件统一使用A4幅面的纸张印制，必须胶装成册并编码。

11.3响应文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由供应商的法定代表人或其委托代理人在规定签章处签字、盖章。电子文档采用U盘制作，采用不可修改文档格式（如：PDF格式），内容必须和纸质响应文件正本完全一致，包括页码、签字、盖章等。

11.4响应文件中不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，须由企业法人或其委托代理人签字或盖个人印鉴。

- 四、响应文件的递交

- 12. 响应文件的密封和标记

12.1响应文件正本、所有副本和电子文档，应分别封装于不同的密封袋内，密封袋上应分别标上“正本”、“副本”、 “电子文档”字样，并注明供应商名称、采购项目编号、采购项目名称及分包号（如有分包）。

12.2密封后的响应文件均应：

(1)按“供应商响应前须知”注明的时间、地址送达；

(2)响应文件密封袋用“于 年 月 日  时  分（北京时间）之前不准启封”的标签密封。

12.3如果供应商未按第12.1-12.2条要求将响应文件密封或在密封袋上加写标记，采购代理机构对误投或过早启封概不负责。由此造成提前启封的响应文件，采购代理机构予以拒绝，并退回供应商。

12.4供应商以电报、电话、传真形式响应的，采购代理机构概不接受。

- 13. 递送响应文件的地点、截止日期

13.1所有响应文件都必须按询比采购文件规定的响应截止时间之前送达开标地点。

13.2采购代理机构将拒绝接受在响应截止时间之后送达的响应文件。

13.3提交响应文件的供应商不足3家的，可重新开展询比活动，也可直接参照谈判招标（适用于2家供应商的情形）或直接招标（适用于2家供应商的情形）方式与供应商谈判后确定成交供应商。

- 14. 响应文件的撤回和修改

14.1允许供应商在响应截止期前撤回其响应（须以书面形式通知采购代理机构），响应截止期后不得撤回其响应文件。否则，其响应保证金将不予退还。

- 五、开标

- 15.开标

15.1采购代理机构组织询比采购活动，时间和地点以本询比采购文件中确定的为准，若有变化另行通知。

15.2询比相关工作由采购代理机构组织，邀请采购人代表参加。

15.3询比答疑：开标过程结束后，采购代理机构要求供应商的法定代表人或委托代理人应按答疑时间等候答疑，并对询比小组提出的澄清内容做出应答（如在规定的时间内联系无果，无法进行电话答疑者，视同放弃答疑）。

- 六、评审程序

- 16.评审小组

16.1 采购代理机构将根据采购项目的特点依法组建评审小组，其成员由采购人代表和具有一定专业水平的技术、经济等方面的专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。

16.2询比由采购代理机构负责组织，具体询比事务由依法组建的评审小组负责，并独立履行下列职责：

（1）审查响应文件是否符合询比采购文件要求，并作出评价；

（2）要求供应商对响应文件有关事项作出解释或澄清；

（3）推荐预成交候选人。

- 17.询比程序

17.1进入询比阶段后，由评审小组独立开展评审工作，评审小组负责审议所有供应商的响应文件，按先初审、后复审的程序对响应文件进行评审。

17.2初审阶段分为资格性审查和符合性审查。资格性审查是对供应商的相关响应资格证明等资料进行审查；符合性审查是对供应商提供的响应报价文件的有效性、完整性和对询比文件的响应性进行审查。

17.3实质性偏离是指响应文件未能实质性响应询比文件的要求。以下情况属于实质性偏离，响应文件有下列情况之一的，按无效响应处理。

| 条款号 |  |  | 评审因素 |  |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 形 式 评 审 标 准 |  | 供应商名称及资格证书 |  |  | 与统一社会信用代码证书、资质证书、安全生产许可证名称一致 |  |
|  |  |  | 响应函签字盖章 |  |  | 有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章 |  |
|  |  |  | 响应文件格式 |  |  | 响应文件按询比文件的规定格式填写 |  |
|  |  |  | 响应报价唯一 |  |  | 只能有一个有效报价且不高于最高响应限价 |  |
| 2 | 资 格 评 审 标 准 |  | 营业执照 |  |  | 具备有效的营业执照 |  |
|  |  |  | 安全生产许可证 |  |  | 具备有效的安全生产许可证 |  |
|  |  |  | 资质等级 |  |  | 符合询比文件要求 |  |
|  |  |  | 财务要求 |  |  | 符合询比文件要求 |  |
|  |  |  | 青海省省外建设工程企业信息登记册 |  |  | 符合询比文件要求 |  |
|  |  |  | 信誉要求 |  |  | 符合询比文件要求 |  |
|  |  |  | 项目经理 |  |  | 符合询比文件要求 |  |
|  |  |  | 其他要求 |  |  | 符合询比文件要求 |  |
| 3 | 响 应 性 评 审 标 准 |  | 响应内容 |  |  | 符合询比文件要求 |  |
|  |  |  | 工期 |  |  | 符合询比文件要求 |  |
|  |  |  | 工程质量 |  |  | 符合询比文件要求 |  |
|  |  |  | 响应有效期 |  |  | 符合询比文件要求 |  |
|  |  |  | 权利义务 |  |  | 符合第三部分“合同条款及格式”规定 |  |
|  |  |  | 已标价工程量清单 |  |  | 符合询比文件要求 |  |
|  |  |  | 技术标准和要求 |  |  | 符合第四部分“技术标准和要求”规定 |  |
|  |  |  | 招标控制价 |  |  | 供应商的响应总价不得高于招标控制价 |  |
| 条款号 |  |  |  | 条款内容 | 编列内容 |  |  |
| 1 |  |  |  | 分值构成 总分100 分 | 一、施工组织设计：40分 二、项目管理机构：10分；企业业绩 10分 三、询比报价 ：40分 |  |  |
| 条款号 |  |  |  | 评分因素 | 评分标准 |  |  |
| 2 |  | 施工组织设计评分标准 （40分） |  | 施工方案与 技术措施10分 | 施工部署合理，施工顺序及方案切实可行、针对性强；各项管理目标明确，技术措施满足工期、质量、安全生产及文明施工要求。较好者得10-5.1分，一般者得5-0.1分，没有不得分。 |  |  |
|  |  |  |  | 质量管理体系与措施6分 | 质量管理体系健全、管理人员责任明确、管理制度健全有效，各项技术措施、主要分项工程、作业指导书符合现行国家质量验收标准要求。较好者得6-3.1分，一般者得3-0.1分，没有不得分。 |  |  |
|  |  |  |  | 安全管理体系与措施6分 | 安全管理体系健全、管理人员岗位责任明确、各种安全教育制度健全有效、施工现场安全技术管理及防护、防范措施得力，符合国家安全生产管理规定。较好者得6-3.1分，一般者得3-0.1分，没有不得分。 |  |  |
|  |  |  |  | 环境保护管理体系与措施6分 | 环境保护管理体系健全，管理人员岗位责任明确，环境管理方案切实可行、能有效运行。污物处理与排放符合国家及地方有关环境保护标准。较好者得6-3.1分，一般者得3-0.1分，没有不得分。 |  |  |
|  |  |  |  | 工程进度计划与措施6分 | 施工流程能满足施工进度计划和保证工程质量要求，流水作业能保证施工连续、均衡、有节奏地进行。管理措施能有效保证询比工期计划的顺利完成。较好者得6-3.1分，一般者得3-0.1分，没有不得分。 |  |  |
|  |  |  |  | 资源配备计划6分 | 施工设备、机具配置齐全、合理，能满足施工进度和工程质量要求。较好者得6-3.1分，一般者得3-0.1分，没有不得分。 |  |  |
| 3 |  | 项目管理机构 （10分） |  | 项目经理业绩5分 | 拟派项目经理提供自2021年06月14日至今承建过的类似工程每承建一个得2.5分，以项目的成交通知书或合同签字盖章页、项目经理所在页为准（附扫描件），满分5分。 |  |  |
|  |  |  |  | 项目班子的组成5分 | 技术负责人（需附中级及以上职称证扫描件）1名，满足要求得2分。质检员1名，安全员1名，施工员1名，（各岗持证得1分，无证不得分）本项满分5分。 |  |  |
|  |  | 企业业绩 （10分） |  | 提供自2021年06月14日至今承建的类似工程每承建一个得2分，以项目的成交通知书或施工合同或建设行政主管部门竣工验收备案表为准（附扫描件），最高10分。 |  |  |  |
| 4 |  | 询比报价 （40分） |  | 报价分40分 | 当有效报价多于5个（含5个）时，去掉一个最高报价和去掉一个最低报价，剩余报价的算术平均值为评标基准价；当有效报价少于4个（含4个），所有有效报价的算术平均值为评标基准价。 有效响应报价与评标基准价相同的得40分，每高出评标基准价 1%，从40分的基础上减 0.3分，直至减完为止；每低于评标基准价 1%,从40分的基础上减 0.2分，直至减完为止。 |  |  |

17.4 通过初步评审的供应商不足3家的，采购人可继续进行询比活动，也可重新开展询比活动。

17.4.1通过初步评审的供应商不足3家且评审小组认为价格超出市场公允价格的，采购人可要求评审小组直接参照谈判招标（适用于2家供应商的情形）或直接招标（适用于2家供应商的情形）方式与供应商谈判后确定成交供应商，也可重新开展询比活动。

- 七、成交办法

- 18.推荐并确定成交供应商

18.本次评审采用综合评分法。评审小组对满足采购文件实质性要求的响应文件，按照本章第3条规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低的顺序推荐候选成交供应商。

- 19.成交通知

19.1采购代理机构自成交供应商确定之日起2个工作日内发出《成交通知书》。

19.2《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商无正当理由放弃成交项目的，依法承担法律责任。

- 八、授予合同

- 20.签订合同

20.1采购人与成交供应商双方应当自《成交通知书》发出之日起30日内，按照询比文件确定的合同文本以及招标标的、工程量清单、技术和服务要求等事项签订合同。

20.2采购人不得向成交供应商提出超出询比文件以外的任何要求作为订立合同的条件，不得与成交供应商订立背离询比文件确定的合同文本以及招标标的、工程量清单、技术和服务要求等实质性内容的协议。

20.3签订合同时，成交供应商应按规定向采购人提交履约保证金（合同价款的10%），履约保证金须缴纳到采购人指定的账户。

20.4询比文件、成交供应商的响应文件、《成交通知书》及其澄清、说明文件等，均为签订招标合同的依据。

- 九、询比活动的终止

- 21终止情形

21.1出现下列情形之一的，应当终止询比招标活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的询比采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购活动公正的违法、违规行为的；

（3）评审小组认为应当终止采购活动的其他情形。

## 十、采购代理服务费

1、收取对象：成交人。

2、收取方式：转账。

3、收费金额：5000.00元（大写：伍仟元整）

4、公司银行信息：

收取单位：青海中旭工程项目管理有限公司

开户银行：中国农业银行股份有限公司西宁城西万达广场支行

代理服务费账号：28043001040001791（开户行号：103851004307）（成交服务费专用账号）

- 其他

其他未尽事宜，按照青海省招标响应行业推荐性标准《青海省非招标方式招标采购代理规范》的有关条款执行。

- 第三部分 合同条款及格式

依据（GF—2017—0201）标准

- 技术需求书

- 一、技术标准和要求：

1.工程建设条件

1、现场施工条件：现场已具备施工条件。

2.工程建设要求

2、基本要求：本工程位于青海民族大学附属中学，建设单位为青海民族大学。

主要内容为：对青海民族大学附中校门东侧场地进行硬化整治，硬化面积约为1380平方米，旨在实现标准化车位共计54个，并配备相应的5盏路灯及排水设施，同时对凌云楼东北角约337.5平方米的区域进行混凝土硬化处理。具体内容详见《询比采购文件》及工程量清单。

2.1本工程项目管理目标：

2.1.1质量合格；

2.1.2施工工期：20日历天；

开竣工日期：签订合同时约定；

施工地点：青海民族大学附属高级中学（西宁市城东区八一中路72号）；

付款方式：按合同约定执行。

2.1.3施工现场应做好安全生产及文明施工。

2.2承包人必须按照本项目的施工图及国家现行有关施工验收规范、质量验评标准组织施工。建立和健全质量保证体系，以承包人主体行为规范和施工人员的工作质量确保各单位工程的施工质量。

2.3本工程所需主要施工材料均由施工单位负责供应，调剂材料需满足设计和符合国家标准，并征得建设单位同意。加工订货成品、半成品及构件的供应方式，由成交单位按进度、设计要求标准，在征得招标方同意后，负责加工订货，建设单位有权对质量负责监督。施工所用的材料、设备质量必须符合国家标准和设计要求，所购的材料、设备必须有生产许可证、质量保证书、出厂合格证，否则，由此造成的经济损失，由负责采购的单位负责。

2.4突出抓好施工过程中的“三控制”，加强全过程质量管理。在施工过程中要认真做好原材料控制、工艺流程控制、施工操作控制；加强每道工序的质量管理，对各工序间的交接检验及专业工种之间交接环节的工程质量应采取有效措施，加强检查验收，抓好全过程质量管理。同时，还应健全为满足施工图设计和建筑物功能要求的抽验检查制度。

2.5建筑工程采用的主要材料、半成品、成品、建筑构配件、器具和设备应进行现场验收。凡涉及安全、功能的有关产品，应按各专业工程质量验收规范规定进行复验，并应经监理工程师（建设单位技术负责人）检查认可。

2.6各工序应按施工技术标准进行质量控制，每道工序完成后，应进行检查。相关各专业工种之间，应进行交接检验，并形成记录。未经监理工程师（建设单位技术负责人）检查认可，不得进行下一道工序施工。

2.7承包人必须编制好切实可行的施工进度计划，以保证施工连续均衡、有节奏地进行，合理地使用人力、物力和财力，确保工程按期完成。

2.8承包人应建立和健全安全生产保障体系和安全生产责任制，认真执行《建筑施工安全检查标准（JGJ59－99）》，提高安全生产工作和文明施工的管理水平。施工现场不但应该做到安全生产不发生事故，同时还应做到文明施工、整齐有序，尽量减少施工噪音和对周围环境的污染，争创“施工现场文明工地”。

2.9施工期间应努力做好与建设单位、设计单位、监理单位及质量监督部门的工作协调、配合工作，虚心听取他们的意见和建议，不断改进工作、提高管理水平。

2.10单位工程完工后，承包人应自行组织有关人员进行检查评定，并向建设单位提交工程验收报告及相关资料。承包人在质量保修期内，应按照有关法律、法规的管理规定和双方在合同中的约定，承担本工程质量保修责任。

3.工程建设应执行的技术规范

本工程在施工过程中必须严格执行国家、行业的现行有关各专业工程施工质量验收规范及验收统一标准。

4.其他要求

- 二、工程量清单

1.工程量清单说明

1.1.本工程量清单根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）编制。

1.2本工程量清单应与询比采购文件中的供应商须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。

1.3本工程量清单仅是响应报价的共同基础，竣工结算的工程量按合同约定确定。实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款和第七章“技术标准和要求”中的约定及本章的有关规定。

1.4措施项目清单中的安全文明施工费应按国家、省级或行业建设主管部门的规定计价，不得作为竞争性费用。

1.5规费和税金应按国家、省级或行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。

2.工程量清单（另附）

- 响应文件格式

- 附件1：响应文件封面

响应文件

项目名称:

项目编号：

供应商：

供应商：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

- 附件2：目录

- 响应函及响应报价表………………………………………………所在页码

- 法定代表人证明书…………………………………………………所在页码

- 授权委托书…………………………………………………………所在页码

- 工程量清单…………………………………………………………所在页码

- 施工组织设计………………………………………………………所在页码

- 项目管理机构表……………………………………………………所在页码

- 拟分包项目情况表…………………………………………………所在页码

- 资格审查资料………………………………………………………所在页码

- 企业业绩……………………………………………………………所在页码

（10）供应商认为在其他方面有必要说明的事项………………………所在页码

- 附件3：响应函及响应报价表

（一）响应函

（采购人名称）：

1.我方已仔细研究了　　（项目名称）　　标段施工询比采购文件的全部内容，愿意以人民币（大写）　　元（¥　　）的响应总报价，施工工期自　年  月　日至　年　月　日，计　　日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到　   　。

我方的上述响应报价中，包括：

安全文明施工费：　　　元

规费：　　　元

人工费：　　　元

暂列金额：　　　元

暂估价：　　　元

2.我方承诺在响应有效期内不修改、撤销响应文件。

3.如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本响应函递交的响应函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

供应商： （盖单位）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年　 月　　 日

（二）响应报价表

供应商名称（盖单位章）：                       响应日期：   年　月　 日

| 序号 | 项目名称 | 响应总价 （元） | 工程 质量 | 工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |
| 响应总价大写（人民币）： |  |  |  |  |

注：一、响应总价应与已标价工程清单中“响应总报价”的金额一致。

二、响应报价中含：1、安全防护、文明施工措施费，合计人民币：       元；

2、人工费合计人民币：          元

- 附件4：法定代表人证明书

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：　　 　年　   　月　   　日

经营期限：

姓名：　　　性别：　　年龄：　　身份证号码：

职务：　　　　　　　系　　　　　　　　　　　(供应商名称)的法定代表人。

特此证明。

供应商：　　　       　(盖单位章)

年　   月　　日

- 附件5：授权委托书

授权委托书

本人              （姓名）系                    （供应商名称）的法定代表人，现委托            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                    (项目名称)                    (标段名称)响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                       。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件

注：本授权委托书需由供应商加盖单位公章并由其法定代表人签字。

供应商：                     （盖单位章）

法定代表人：          （签字）

身份证号码：

年       月       日

- 附件6：已标价工程量清单

- 附件7：施工组织设计

- 附件8：项目管理机构表

（一）项目管理机构组成表

主要人员应附执业证或上岗证书、社保等材料，要求见供应商须知和评标办法前附表。

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 社保 |  |

（二）主要人员简历表

“主要人员简历表”中的项目经理应附注册建造师资格证、注册证、安全生产考核合格证书、身份证、社保复印件或扫描件，管理过的项目业绩须附成交通知书或合同协议书复印件；技术负责人应附身份证、职称证、学历证、社保复印件或扫描件，具体要求见供应商须知和评标办法前附表。管理过的项目业绩须附证明其所任技术职务的企业文件或用户证明复印件或扫描件；其他主要人员应附执业证或上岗证书、社保复印件或扫描件。

| 姓名 |  |  | 年龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 专业 |  | 拟在本合同任职 |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |

- 附件9：拟分包项目情况表

| 分包人名称 |  | 地 址 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 电 话 |  |
| 营业执照号码 |  | 资质等级 |  |
| 拟分包的工程项目 | 主 要 内 容 | 预计造价（万元） | 已经做过的类似工程 |

备注：本表所列分包仅限于承包人自行施工范围内的非主体、非关键工程。

- 附件10：资格审查资料

（一）供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 网 址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表后应附企业法人营业执照、企业资质证书副本、安全生产许可证等材料的复印件或扫描件。

（二）2023年财务状况

备注：在此附经会计师事务所或审计机构审计的财务财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件或扫描件。

（三）项目经理资格

说明：应提供相关证明材料。

（四）近三年发生的诉讼及仲裁情况

说明：近三年发生的诉讼和仲裁情况仅限于供应商败诉的，且与履行施工承包合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。

- 附件11：企业业绩

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

备注：提供（2021年06月14日-至今）承建的类似工程业绩，以项目的成交通知书或施工合同或建设行政主管部门竣工验收备案表为准（附扫描件）。

- 附件12：供应商认为在其他方面有必要说明的事项

供应商认为在其他方面有必要说明的事项

格式自定