
西宁市南北山绿化区管护基地及专用道路地质灾害应急调查项目
招 标 文 件

(招标编号:QHHC-2021-001)

招标人：西宁市国土勘测规划研究院
招标代理机构：青海恒诚工程项目管理有限公司
2021年3月

目　录

1目　录


2第一章 招标公告


5第二章 投标人须知


16第三章 评标办法


16一、评标原则


16二、初步审查


17三、具体评标办法


21第三章　合同条款


45附件一：投标函


47附件三：法定代表人身份证明书


48附件四：投标文件签署授权委托书


49附件五：


495.1投标人基本情况表


505.2近年财务状况表


51附件六：投标人近年来完成与该项目类似项目情况表


52附件七：拟派项目负责人基本情况表


53附件八：拟投入项目技术人员汇总表


54附件九：投标保证金


55附件十：其他




第一章 招标公告

招标公告
青海恒诚工程项目管理有限公司（以下简称“招标代理机构”）受西宁市国土勘测规划研究院（以下简称“招标人”）的委托，对西宁市南北山绿化区管护基地及专用道路地质灾害应急调查项目进行国内公开招标，该项目已由“宁资源规划【2021】68号”文件批准建设，具备招标条件,现将相关事项公告如下：

一．项目名称与概况
1、项目名称：西宁市南北山绿化区管护基地及专用道路地质灾害应急调查项目；

2、招标编号：QHHC-2021-001；

3、资金来源：地质灾害避险搬迁和防治资金。
4、建设地点：西宁市市辖区（不含市辖县）绿化区，面积约400k㎡，地理位置介于东径101°33′45″～101°56′15″、北纬36°25′05″～36°47′30″之间。

5、标段划分：/

6、建设内容与规模：

⑴ 通过开展调查区遥感调查，分析地质灾害类型、边界条件、变形特征、分布发育规律等，初步圈定地表变形区和地质灾害隐患。

⑵ 通过开展一般调查区（1:10000）和重点调查区（1:5000）孕灾地质条件调查，查明地质灾害孕育、形成的地质环境条件，判识地质灾害隐患，总结调查区地质灾害发育分布规律，分析地质灾害成灾模式。

⑶ 在调查分析孕灾地质条件的基础上，重点对管护基地及专用道路地质灾害开展应急调查，确定形成地质灾害的主控因素，综合分析圈定地质灾害隐患位置或范围，进行地质灾害隐患点风险评估,提出地质灾害隐患点风险处置建议。

⑷ 通过开展已发生崩塌、滑坡及不稳定斜坡等地质灾害点的调査,了解其分布范围、规模、地质结构特征、影响因素和引发因素等,并对其复活的可能性和风险性进行评估,并提出灾害点风险处置建议。

⑸ 通过1:2000工程地质测量、1:500工程地质剖面测量、钻探、山地工程、测试与试验等工作手段开展西宁市城西汉庄绿化区不稳定斜坡、青海省国土资源厅绿化区不稳定斜坡、中国建设银行青海省分行绿化区不稳定斜坡、青海省最高人民法院绿化区不稳定斜坡、青海省人防办绿化区滑坡等典型地质灾害勘查，查明地质灾害形成条件和发育特征，获取岩土体物理力学参数，为地质灾害防治与风险管控提供基础数据。

⑹ 通过对己实施的地质灾害防治工程及防灾效果评估，为地质灾害防治工程方案比选与优化提供参考资料。
二、投标人资格要求

1、投标人具有独立法人资格；

2、投标人须具备自然资源部颁发的地质灾害防治单位勘查、设计、监理、施工、危险性评估甲级资质中任意两项以上资质。

3、财务要求：投标人须提供2019年度完整的财务审计报告，注册时间至文件递交截止之日不足一年的，提供在工商备案的公司章程和银行资信证明。
4、投标人近3年承担过同类咨询项目（地质灾害应急调查），以合同为准；
5、本次招标不接受联合体投标；

三、报名和招标文件发售信息
1、凡有意参加投标者，请于2021年3月25日至2021年3月31日(节假日除外)，每日上午9时30分至12时00分，下午14时30分至17时30分（北京时间）在青海省电子招标投标公共服务平台报名并自行下载招标文件。

四、投标文件的递交

开标时间：2021年4月16日上午09:00


文件递交地点：西宁市公共资源交易中心（西宁市市民中心四楼）

五、发布公告的媒介
本次招标公告同时在以下网站发布：

中国招标与招标网（http://www.chinabidding.com.cn/）

青海省电子招投标公共服务平台（http://qhzbtb.qhwszwdt.gov.cn/qhweb）

青海项目信息网（http://www.qhei.gov.cn）
六、联系方式
招  标 人：西宁市国土勘测规划研究院
联  系 人：高院长
联 系 电 话：0971-6105552
地   址：青海省西宁市城西区五四西路27号
招标代理机构： 青海恒诚工程项目管理有限公司
地    址：西宁市城西区美伦金座B座11楼11104室
联 系 人：李女士
联系电话：0971-8218930
第二章 投标人须知

前　附　表
	项号
	项目名称
	内容及要求

	1
	项目名称
	西宁市南北山绿化区管护基地及专用道路地质灾害应急调查项目

	2
	资金来源
	地质灾害避险搬迁和防治资金

	3
	建设地点
	西宁市市辖区（不含市辖县）绿化区，面积约400k㎡，地理位置介于东径101°33′45″～101°56′15″、北纬36°25′05″～36°47′30″之间

	4
	建设规模及

投资规模
	南北山绿化区管护基地及专用道路地质灾害应急调查

	5
	招标方式
	公开招标

	6
	招标范围
	⑴ 通过开展调查区遥感调查，分析地质灾害类型、边界条件、变形特征、分布发育规律等，初步圈定地表变形区和地质灾害隐患。

⑵ 通过开展一般调查区（1:10000）和重点调查区（1:5000）孕灾地质条件调查，查明地质灾害孕育、形成的地质环境条件，判识地质灾害隐患，总结调查区地质灾害发育分布规律，分析地质灾害成灾模式。

⑶ 在调查分析孕灾地质条件的基础上，重点对管护基地及专用道路地质灾害开展应急调查，确定形成地质灾害的主控因素，综合分析圈定地质灾害隐患位置或范围，进行地质灾害隐患点风险评估,提出地质灾害隐患点风险处置建议。

⑷ 通过开展已发生崩塌、滑坡及不稳定斜坡等地质灾害点的调査,了解其分布范围、规模、地质结构特征、影响因素和引发因素等,并对其复活的可能性和风险性进行评估,并提出灾害点风险处置建议。

⑸ 通过1:2000工程地质测量、1:500工程地质剖面测量、钻探、山地工程、测试与试验等工作手段开展西宁市城西汉庄绿化区不稳定斜坡、青海省国土资源厅绿化区不稳定斜坡、中国建设银行青海省分行绿化区不稳定斜坡、青海省最高人民法院绿化区不稳定斜坡、青海省人防办绿化区滑坡等典型地质灾害勘查，查明地质灾害形成条件和发育特征，获取岩土体物理力学参数，为地质灾害防治与风险管控提供基础数据。

⑹ 通过对己实施的地质灾害防治工程及防灾效果评估，为地质灾害防治工程方案比选与优化提供参考资料。

	7
	周期
	2021年5月-2022年5月

	8
	技术要求
	满足国家现行技术规范、规程、规定及业主要求。

	9
	投标人资质条件、能力和信誉
	1、投标人具有独立法人资格；

2、投标人须具备自然资源部颁发的地质灾害防治单位勘查、设计、监理、施工、危险性评估甲级资质中任意两项以上资质。

3、财务要求：投标人须提供2019年度完整的财务审计报告，注册时间至文件递交截止之日不足一年的，提供在工商备案的公司章程和银行资信证明。
4、投标人近3年承担过同类咨询项目（地质灾害应急调查），以合同为准；
5、本次招标不接受联合体投标；

	10
	是否接受

联合体投标
	不接受

	11
	资格审查方法
	资格后审 

	12
	投标有效期
	自投标截止之日起90日历天 

	13
	投标保证金
	1、 投标保证金的递交

投标保证金形式：转账，须由投标人从其基本账户转入指定专用账户，汇单附言栏内注明项目名称及用途，附投标保证金汇出凭据复印件、银行基本开户许可证复印件。

投标保证金的金额：50000元整（伍万元整）

时间： 投标截止日前一工作日下午17:00前交到指定账户。

开户名称：详见青海省电子招投标公共服务平台招标公告生成的子账户

开 户 行：详见青海省电子招投标公共服务平台招标公告生成的子账户

帐    号：详见青海省电子招投标公共服务平台招标公告生成的子账户

2、投标保证金的退还

投标人在投标截止时间前撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还投标保证金。
3、投标保证金退还日期

招标人与中标人签订书面合同后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。

	14
	签字或盖章要求
	应按招标文件给定格式中的内容，签字、盖章。

	15
	投标文件份数
	四份
（其中正本一份，副本三份）

	16
	装订要求
	投标文件统一使用A4幅面的纸张印制，必须胶装成册并编码，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。

	17
	招标文件发放
	网上自行下载

	18
	现场踏勘
	由投标人自行踏勘

	19
	答疑时间安排
	采用邮件答疑或邮寄答疑。投标人须提供准确的联系方式（手机和固定电话），应在规定的时间内进行答疑澄清，如在规定的时间内联系无果，视同放弃答疑。

	20
	投标文件的递交方式
	现场递交

	21
	是否退还

投标文件
	不退还

	22
	开标地点和时间
	地点：西宁市公共资源交易中心（西宁市市民中心，南川西路沈家寨省团校对面）

时间：2021年4月16日上午09:00
时

	23
	评标委员会

的组建
	评标委员会构成：5人及以上单数，经济技术专家占三分之二以上；
评标专家确定方式：在青海省政务服务监督管理局综合评标专家库中随机抽取。

	24
	是否授权评标委员会确定中标人
	是

	25
	履约担保
	/

	26
	投标人出席开标会
	开标时投标人按时到现场参加开标会议

	27
	中标公示
	在中标通知书发出前，招标人将中标人的情况在本招标项目招标公告发布的同一媒介予以公示，公示期为3天。

	28
	知识产权
	构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标工程所需的其他目的。招标人全部或者部分使用非中标单位投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

	29
	词语含义
	构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”等章节中的出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。

	30
	监督
	本工程的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。

	31
	解释权
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以合同条款约定的优先解释顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的优先次序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

	32
	招标代理费
	代理服务费按照国家发展和改革委员会“发改价格［2011］534号”文《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》和发改办价格［2003］857号文《国家发展和改革委员办公厅关于招标代理服务费有关问题的通知》计算收取。本项目招标代理费由中标人支付，金额为27800元。 

	33
	投标人拟分包的工作

	☑不允许
□允许，分包内容要求：

	34
	投标报价上限
	报价：不超过人民币260万元（贰佰陆拾万元整）


1、项目概况：
1.1项目名称：西宁市南北山绿化区管护基地及专用道路地质灾害应急调查项目
1.2建设地点：西宁市市辖区（不含市辖县）绿化区，面积约400k㎡，地理位置介于东径101°33′45″～101°56′15″、北纬36°25′05″～36°47′30″之间。

1.3建设规模：

南北山绿化区管护基地及专用道路地质灾害应急调查

1.4周期：2021年5月-2022年5月

2、合格的投标人条件 
2.1投标人应符合第二章《投标人须知前附表》的要求。 
3、标段划分 
本次招标为一个标段。

招标范围 ：

⑴ 通过开展调查区遥感调查，分析地质灾害类型、边界条件、变形特征、分布发育规律等，初步圈定地表变形区和地质灾害隐患。

⑵ 通过开展一般调查区（1:10000）和重点调查区（1:5000）孕灾地质条件调查，查明地质灾害孕育、形成的地质环境条件，判识地质灾害隐患，总结调查区地质灾害发育分布规律，分析地质灾害成灾模式。

⑶ 在调查分析孕灾地质条件的基础上，重点对管护基地及专用道路地质灾害开展应急调查，确定形成地质灾害的主控因素，综合分析圈定地质灾害隐患位置或范围，进行地质灾害隐患点风险评估,提出地质灾害隐患点风险处置建议。

⑷ 通过开展已发生崩塌、滑坡及不稳定斜坡等地质灾害点的调査,了解其分布范围、规模、地质结构特征、影响因素和引发因素等,并对其复活的可能性和风险性进行评估,并提出灾害点风险处置建议。

⑸ 通过1:2000工程地质测量、1:500工程地质剖面测量、钻探、山地工程、测试与试验等工作手段开展西宁市城西汉庄绿化区不稳定斜坡、青海省国土资源厅绿化区不稳定斜坡、中国建设银行青海省分行绿化区不稳定斜坡、青海省最高人民法院绿化区不稳定斜坡、青海省人防办绿化区滑坡等典型地质灾害勘查，查明地质灾害形成条件和发育特征，获取岩土体物理力学参数，为地质灾害防治与风险管控提供基础数据。

4、 ⑹ 通过对己实施的地质灾害防治工程及防灾效果评估，为地质灾害防治工程方案比选与优化提供参考资料。
5.实施周期、内容

项目周期为2021年5月-2022年5月
该方案必须体现以下内容：

1、对项目的理解和调查目标的认识

2、调查实施大纲

3、调查思路、方法与技术路线

4、实施方案

5、工作进度和服务质量控制措施

6、其他资料
最终成果装订成册(A4)。

6、投标费用及投标补偿费
投标人在编制投标文件与递交投标文件期间所发生的一切费用自行承担，招标人不予补偿。 
7、招标文件的组成 
7.1招标文件除以下内容外，招标人在招标期间发出的答疑文件和其他补充修改函件，均是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。
招标文件包括下列内容： 
第一章　招标公告

第二章  投标人须知 
第三章 评标办法及标准 
第四章  合同条款 
第五章 附件 
7.2投标人按规定的时间购取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺应在领到招标文件后3日内向招标人提出，否则，由此引起的投标损失自负；投标人同时应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人的投标文件没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其投标将被拒绝。 
8、招标文件的澄清 
    投标人对招标文件如有疑问，应按前附表规定的答疑提交时间以书面形式向招标人提交，招标人将以书面形式予以答复，同时将书面答复发送给所有投标人，该部分答复与招标文件具有同等法律效力。

9、招标文件的修改 
9.1在投标截止时间15 天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15 天，相应延长投标截止时间。
9.2投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。
9.3当招标文件、答疑文件、修改补充通知内容相互矛盾时，以最后发出的通知为准。
9.4招标人保证答疑文件和补充通知在投标截止时间至少15日前以书面形式发给所有投标人。为使投标人在编写投标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标人可以视情况延长递交投标文件的截止日期，具体时间将在补充通知中明确。 
10、投标文件的语言及度量衡单位 
10.1投标人与招标人之间与投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均使用中文。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附有权威翻译机构核准的中文译文。解释投标文件，以中文为准。 
10.2除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。 
11、投标书的主要内容 
11.1法定代表人资格证明书； 
11.2法定代表人授权委托书； 
11.3营业执照、资质证书的复印件（加盖单位印章）； 
11.4投标报价表（按给定格式填写）； 
11.5实施方案；

11.6投标人基本情况表； 
    11.7投标人近年来完成与该项目类似项目情况表； 
11.8项目负责人基本情况表；

11.9拟投入项目技术人员汇总表；
13、投标货币 
本工程统一使用人民币报价。 
14、投标有效期 
14.1投标有效期为90天（从投标截止之日算起），在此期限内，所有投标文件均保持有效。
14.2在原定投标有效期满之前如遇特殊情况，招标人以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复，投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金；同意延长投标有效期的投标人，既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内本须知第15条关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。 
15、投标保证 
15.1投标人应按招标文件中所规定的时间和方式按前附表第13项的金额提交一笔投标保证金，作为投标保证（须附投标保证金汇出凭证复印件、基本账户开户许可证复印件并加盖单位公章，否则视为未按要求提交投标保证金。）。
15.2对于未能按要求提交投标保证金的投标文件，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。
15.3未中标的投标保证金，在中标通知书发出后三日内退还(银行同期存款利息)。
15.4中标人的投标保证金，在签订合同后予以退还。
15.5如有下列任何情况发生时，投标保证金将被没收。
15.5.1投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

15.5.2中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。 

16、投标文件的份数和签署 
16.1投标文件一式四份，其中正本一份，副本三份。
    16.2投标文件的正本和副本均须以A4纸（图表A3叠成A4）装订成册，打印或使用不褪色的墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。
    16.3投标文件封面、投标函均应加盖投标人印章，并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的在投标文件中，必须同时提交投标文件签署授权委托书。投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件签署授权委托书无效。
16.4除投标人对错误处必须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删，如有修改，修改处应加盖投标人的校对章或由投标文件签字人签字或盖章。 
　　17、投标文件的密封和标记 
17.1投标文件的正本和副本应分别密封，并在密封袋正面右上角标注“正本”或“副本”字样。
17.2封面应写明招标人名称、招标人地址、工程名称、招标编号、投标人的名称（加盖单位印章）。
17.3投标文件密封袋的粘连处和封口处均应粘贴密封条，并加盖单位公章或“密封”章。
    17.4投标文件未按本投标须知规定加写标记和密封的，责令其纠正，否则投标文件将被拒收。
17.5投标文件必须由专人按招标文件规定的时间、地点送交，以电报、电话、传真形式的投标概不接受。 
18、投标文件的补充修改与撤回 
18.1投标人在递交投标文件以后，在投标截止时间之前，可以书面形式向招标人提出补充修改或撤回已提交的投标文件。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。
    18.2在投标截止时间以后，投标人不得提出补充修改投标文件的要求。
18.3在投标有效期内，投标人不得撤回其投标文件。 
19、开标 
19.1招标人将按照本须知所规定的时间和地点在有关行政管理部门的监督下公开举行开标会议，并邀请所有投标人代表参加开标会议。 
    19.2投标人的法定代表人或其委托代理人参加开标会议时应携带本人身份证，以证明其身份。 
    19.3按规定提交了“撤回通知”和逾期送达的投标文件不予开封，并及时退给投标人；按本须知第20条规定宣布为无效的投标文件，不予送交评审。 
    19.4开标会议由招标人或经招标人委托可由招标代理机构主持。 
19.5招标人将对开标过程进行记录，以存档备查。 

注：具体投标文件递交方式及开标方式以前附表为主。

    20、投标文件出现下列情形之一时，投标文件作为无效投标处理，招标人不予受理： 
20.1投标文件逾期送达的或未送达指定地点的； 
20.2投标文件未按招标须知要求密封和标记的； 
20.3违反有关规定的其他情形。

    21、评标会议 
    评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责，评标活动实行封闭式管理。 
    22、评标过程的保密 
    22.1公开开标后，直到授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他情况均应严格保密。
    22.2在投标文件的评审与比较、中标候选人的推荐以及授予合同的整个过程中，投标人试图向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。 
    23、投标文件的澄清 
    为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以用书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作出必要的澄清或者说明。有关澄清、说明与答复，投标人应以书面形式进行。对投标报价和实质性的内容不得更改。 
24、错误的修正 
24.1评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算上、累计上或表达上的错误，修正错误的原则如下： 
    24.1.1当数字与文字表示的金额不一致时，应以文字表示为准。
24.2按上述修正错误的原则调整或修正的投标报价，征得投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，其投标将被拒绝，并且其投标保证金将被没收。 
25、投标文件的评审和比较 
25.1评标委员会将按照本须知规定，仅对实质上响应招标文件要求的投标文件进行评审和比较。
25.2在评审过程中，评标委员会可能要求投标人就投标文件中的内容进行答辩，招标人将随时通知投标人，投标人应按要求进行答辩。 
26、合同授予标准 
本工程的合同将授予按评标办法的规定所确定的中标人。 
27、招标人接受或拒绝任何或所有投标的权力 
招标人不受报价最低的投标人或所有投标人约束，在发出中标通知书前任何时候均有权依据评标委员会的评标报告接受或拒绝任何投标人。 
28、中标通知书 
    28.1在投标有效期内，招标人将向中标人发出中标通知书。
28.2对未中标的投标人不作任何未中标原因的解释。
28.3中标通知书将是承包合同的组成部分。 
29、招标代理服务费

29.1代理服务费按照国家发展和改革委员会“发改价格［2011］534号”文《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》和发改办价格［2003］857号文《国家发展和改革委员办公厅关于招标代理服务费有关问题的通知》计算收取。本项目招标代理费由中标人支付，金额为27800元。

第三章 评标办法
一、评标原则

1、整个评标过程严格按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标实施条例》、《评标委员会及评标办法》、《工程建设项目勘察设计招标投标办法》，遵循公开、公正、公平原则，评标委员会通过对各投标人的投标实施方案、方案深度及标书响应性、服务承诺和投标报价等内容进行经综合评议后打分，最后由评标委员会根据招标人的授权推荐得分最高者为中标人。

二、初步审查

2、投标文件有与下列情形之一不符的，为重大投标偏差，将否决其投标：

2.1具备有效的营业执照；

2.2具备符合招标要求的资质证书；

2.3近3年承担过同类咨询项目（地质灾害应急调查），以合同为准；

2.4提供2019年度完整的财务审计报告，注册时间至文件递交截止之日不足一年的，提供在工商备案的公司章程和银行资信证明。

2.5按招标文件给定格式中的内容，签字、盖章；
2.6投标保证金是否按招标文件要求提交；

2.7实施周期满足完成投标项目规定的期限要求；

2.8投标报价符合招标文件要求；

2.9响应招标文件实质性要求和条件；
三、具体评标办法

一、总则
1、本评标办法只适用于本项目。
1.1 招标人根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府招标法》等有关法律、法规及规章，结合本招标项目实际情况，制定评标办法（以下简称“本办法”）。
1.2 评标工作由专家评委及招标方代表共同组建的评标委员会承担。专家评委占评标委员会总数的三分之二以上。评委会 5 人及5人以上的单数组成。
1.3 评标原则
1.3.1 公平、公正、科学、合理原则；
1.3.2 反不正当竞争原则；
1.4 按本办法评标，评标委员会推荐得分第 1 名的投标人为预中标人。
二、评标内容与评标程序
2.1 评标内容包括：对招标文件响应程度、企业信誉及实力、服务方案、投标报价的评分和评定。
2.2 投标人的投标属下列情况之一的，视为无效：
2.2.1 凡投标的内容属实质性不符合招标文件的要求，评标委员会按规定予以拒绝的或投标人的投标报价经评标委员会审查认为低于项目成本价的；
2.2.2方案明显不符合要求的，或不能满足功能实现的；
2.2.3 投标人的投标行为违反本办法有关规定的。
2.3 评标委员会对投标文件中的内容有疑问的部分，可以向投标人书面质询，要求该投标人做出书面澄清，但不得对投标文件做实质性修改。质询工作应当由全体评委参加。对于实质性不符合招标文件的，评标委员会有权予以拒绝。质询工作应做书面记录，评标委员会成员及投标人代表应在记录上签字确认。
2.4 开标会议结束后，评标委员会按照本办法，对投标人的投标文件进行独立评标打分，计算出评委打分的平均数，即为投标人的得分。依据投标人得分多少确定其排名次序。
2.5 若发生并列第一名的情况，报价低且合理者优先。
三、评分方法及说明
3.1 评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。
四、评分标准
4.1 评标采用综合评分法。
评审总分为 100 分。其中：商务评审 30分代码为 A1、技术评审 50分代码为A2、报价 20 分 代码为 A3;评审得分：A=A1+A2+A3
4.2 评分细则（100 分）
2.评标办法：综合评分法
（一）报价评分（满分20分）

	序号
	评分项目
	标准分值
	评分标准

	1
	报价分
	20分
	本项目设最高限价，投标人报价高于此金额为无效报价。

当有效投标报价多于5个（含 5 个）时，从所有有效报价中的同一报价内容，去掉一个最高和最低报价后，剩余报价的算术平均值为评标基准价。 
有效投标报价少于5个时，所有有效报价均参加算术平均值的计算。 
有效报价是指，投标报价低于（或等于）招标人确定的项目招标预算控制价. 
高于基准价1%扣1分，低于基准价1%扣0.5分。（偏差率=（投标报价/评标基准价-1）*100）


（二）商务评分（满分30分）
	序号
	评分项目
	标准分值
	评分标准

	1
	技术人员
	14分
	1、项目负责人：具有水工环相关专业高级及以上职称的得5分，其他不得分。（提供职称证明）
2、技术负责人：具有水工环相关专业高级及以上职称的得4分，其他不得分。（提供职称证明）
3、项目组其他人员：除项目负责人及技术负责人以外，项目组人员在满足项目组最低人数（8人）要求的情况下，项目组其他人员具有一个具有高级及以上职称的得3分，中级职称的得2分，满分5分。（提供职称证明）

	2
	业绩
	16分
	提供的类似服务业绩（2017年1月1日至今）证明材料（需提中标通知书或合同协议书或批复等相关证明材料），地质灾害调查类似项目业绩每提供1项得2分，满分为10分，开展过冻土区地质灾害调查类似业绩每提供1项得2分，满分6分。


（三）技术评分 （满分50分）
	序号
	评分项目
	标准分值
	评分标准

	1
	项目管理及实施方案
	30
	根据设计方案完善、合理且符合国家相关规范等要求，在保证功能合理和环境协调的基础上层次合理20-30分，层次较合理10-20分，层次不合理1-10分，不提供的不得分。

	2
	编制质量保障措施
	10
	质量保障措施具体、合理、可行，完全满足本项目要求，得6-10分；质量保障措施具体、合理、可行，基本满足项目要求得1-5分，未提供的不得分。

	3
	编制进度安排
	5
	进度安排合理、内容齐全的，得3-5分，进度安排合理的，得1-3分，未提供的不得分。

	4
	履约能力
	5
	承诺在接到用户服务要求时为需方提供及时响应服务的得5分，不承诺的不得分。


3、中标人的确定：
中标人的确定：评委打分汇总排名第一的为中标人。
当投标人得分出现绝对相等时，按低报价优先的原则确定中标人。
4、中标价的确定：
中标价为中标人的投标报价。
    评标委员会完成评标后，应当向招标人提出评标报告及评标委员会对各投标文件的评审和比较意见。
当确定的中标人放弃中标或者因不可抗力提出不能履行合同或招标文件规定应当提交履约担保金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以依据评委打分汇总排序依序确定其他投标人为中标人。
第三章　合同条款

第一部分  合同协议书
发包人（全称）：
调查人（全称）：               
依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本防治工程施工事项协商一致，订立本合同。
1、工程概况
项目名称：                                                                                     
项目地点：                                         
工作内容：                                                                              
工程立项批准文号：                                                         
资金来源：                           
2、任务目标
㈠ 目的
收集分析项目区相关资料，全面掌握区内以往工作程度，充分了解地质灾害防治工作现状、防灾减灾工作需求和发展规划的基础上，以遥感解译、地面调查、钻探及山地工程、测试与试验为主要工作手段，按斜坡单元开展孕灾地质条件、崩滑流等地质灾害及其承灾体调查；查明绿化区地形地貌、地质构造、岩土体工程特性、斜坡结构类型等孕灾地质环境背景；查清绿化区内地质灾害类型、规模、特征，综合分析地质灾害时空分布规律与成灾模式，提出绿化区内地质灾害综合防治对策建议，为绿化区内地质灾害综合防治提供基础地质依据。 
㈡ 任务

⑴ 通过开展调查区遥感调查，分析地质灾害类型、边界条件、变形特征、分布发育规律等，初步圈定地表变形区和地质灾害隐患。

⑵ 通过开展一般调查区（1:10000）和重点调查区（1:5000）孕灾地质条件调查，查明地质灾害孕育、形成的地质环境条件，判识地质灾害隐患，总结调查区地质灾害发育分布规律，分析地质灾害成灾模式。

⑶ 在调查分析孕灾地质条件的基础上，重点对管护基地及专用道路地质灾害开展应急调查，确定形成地质灾害的主控因素，综合分析圈定地质灾害隐患位置或范围，进行地质灾害隐患点风险评估,提出地质灾害隐患点风险处置建议。

⑷ 通过开展已发生崩塌、滑坡及不稳定斜坡等地质灾害点的调査,了解其分布范围、规模、地质结构特征、影响因素和引发因素等,并对其复活的可能性和风险性进行评估,并提出灾害点风险处置建议。

⑸ 通过1:2000工程地质测量、1:500工程地质剖面测量、钻探、山地工程、测试与试验等工作手段开展西宁市城西汉庄绿化区不稳定斜坡、青海省国土资源厅绿化区不稳定斜坡、中国建设银行青海省分行绿化区不稳定斜坡、青海省最高人民法院绿化区不稳定斜坡、青海省人防办绿化区滑坡等典型地质灾害勘查，查明地质灾害形成条件和发育特征，获取岩土体物理力学参数，为地质灾害防治与风险管控提供基础数据。

⑹ 通过对己实施的地质灾害防治工程及防灾效果评估，为地质灾害防治工程方案比选与优化提供参考资料。
3、合同工期
合同工期：合同签订之日起一年       
4、质量标准
工程质量标准： 国家现行的质量规范标准。 
5、合同价款及支付方式
签订合同后支付总金额的50%,即人民币（大写）：          元；项目进度一半支付30%，即人民币（大写）：           元；项目完成通过验收后支付20%,即人民币（大写）：           元。           

6、组成合同的文件

6.1组成本合同的文件包括：
⑴  本合同
⑵  中标通知书
⑶  投标书
⑷  本合同专用条款
⑸  本合同通用条款
⑹  标准、规范及有关技术文件 
⑺  工程报价单或预算书
6.2双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
7、承诺 
⑴ 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供调查评价条件和相关资料，并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。 
⑵ 调查人承诺按照法律法规和技术标准规定及合同约定提供相关技术服务。
8、词语定义
本合同协议书中词语含义与合同第二部分《通用合同条款》中的词语含义相同。
9、签订时间
本合同于      年月     日签订。
10、签订地点
本合同在                   签订。
11、合同生效
本合同自双方签字、盖章后生效。
12、合同份数
本合同一式    份，具有同等法律效力，发包人执    份，调查人执   份。招标代理机构执     份
	招标人：（公章）
	调查人：（公章）

	住所：
	住所： 

	法定代表人：（签章）
	法定代表人：（签章） 

	委托代理人：
	委托代理人：

	电话：
	电话：

	传真：
	传真：

	邮编：
	邮编：

	开户银行：
	开户银行： 

	账号：　
	账号：

	   本合同签订于：      年    月    日


第二部分   通用合同条款
第1条 一般约定
1.1 词语定义
下列词语除专用合同条款另有约定外，应具有本条所赋予的含义。
1.1.1 合同：指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、专用合同条款及其附件、通用合同条款、中标通知书（如果有）、投标文件及其附件（如果有）、技术标准和要求、图纸以及其他合同文件。
1.1.2 合同协议书：指构成合同的由发包人和调查人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。
1.1.3 通用合同条款：是根据法律、行政法规规定及开展调查、评价工作的需要订立，通用于调查、评价的合同条款。
1.1.4 专用合同条款：是发包人与调查人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的合同条款，是对通用合同条款的细化、完善、补充、修改或另行约定。
1.1.5发包人：指与调查人签定合同协议书的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.6 调查人：指在合同协议书中约定，被发包人接受的具有工程勘查资质的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.7 工程：指发包人与调查人在合同协议书中约定的范围内的项目。
1.1.8 任务书：指由发包人就工程范围、内容和技术标准等提出要求的书面文件。任务书构成合同文件组成部分。
1.1.9 合同价款：指合同当事人在合同协议书中约定，发包人用以支付调查人完成合同约定范围内工作的款项。
1.1.10 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的必需的支出。
1.1.11 工期：指合同当事人在合同协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的工作天数。
1.1.12 天：除特别指明外，均指日历天。约定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，时限的最后一天的截止时间为当日24时。
1.1.13 开工日期：指合同当事人在合同中约定，调查人开始工作的绝对或相对日期。
1.1.14 成果提交日期：指合同当事人在合同中约定，调查人完成合同范围内工作并提交成果资料的绝对或相对日期。
1.1.15 图纸：指由发包人提供或由调查人提供并经发包人认可，满足调查人开展工作需要的所有图件，包括相关说明和资料。
1.1.16 作业场地：指工程作业的场所以及发包人具体指定的供工程作业使用的其他场所。
1.1.17 书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
    1.1.18 索赔：指在合同履行过程中，一方违反合同约定，直接或间接地给另一方造成实际损失，受损方向违约方提出经济赔偿和（或）工期顺延的要求。
1.1.19 不利物质条件：指调查人在作业场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物。
1.1.20 后期服务：指调查人提交成果资料后，为发包人提供的后续技术服务工作和程序性工作，如报告成果咨询、基槽检验、现场交桩和竣工验收等。
1.2合同文件及优先解释顺序
1.2.1 合同文件应能相互解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
（1）合同协议书；
（2）专用合同条款及其附件；
（3）通用合同条款；
（4）中标通知书（如果有）；
（5）投标文件及其附件（如果有）；
（6）技术标准和要求；
（7）图纸；
（8）其他合同文件。
上述合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
1.2.2 当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工作正常进行的情况下，由发包人和调查人协商解决。双方协商不成时，按第16条〔争议解决〕的约定处理。
1.3适用法律法规、技术标准
1.3.1 适用法律法规
本合同文件适用中华人民共和国法律、行政法规、部门规章以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。其他需要明示的规范性文件，由合同当事人在专用合同条款中约定。
1.3.2适用技术标准
适用于工程的现行有效国家标准、行业标准、工程所在地的地方标准以及相应的规范、规程为本合同文件适用的技术标准。合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。
发包人要求使用国外技术标准的，应在专用合同条款中约定所使用技术标准的名称及提供方，并约定技术标准原文版、中译本的份数、时间及费用承担等事项。
发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为调查人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的设计费用。
1.4 语言文字
本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用合同条款约定使用两种以上（含两种）语言时，汉语为优先解释和说明本合同的语言。
1.5 联络
1.5.1与合同有关的批准文件、通知、证明、证书、指示、指令、要求、请求、意见、确定和决定等，均应采用书面形式或合同双方确认的其他形式，并应在合同约定的期限内送达接收人。
1.5.2发包人和调查人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人、送达形式及联系方式。合同当事人指定的接收人、送达地点或联系方式发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。
1.5.3发包人、调查人应及时签收对方送达至约定送达地点和指定接收人的来往信函；如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为拒绝签收一方认可往来信函的内容。
1.6 严禁贿赂
合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失并承担相应的法律责任。
1.7 保密
除法律法规规定或合同另有约定外，未经发包人同意，调查人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。
除法律法规规定或合同另有约定外，未经调查人同意，发包人不得将调查人提供的技术文件、成果资料、技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。
第2条 发包人
2.1 发包人权利
2.1.1 发包人对调查人的工作有权依照合同约定实施监督，并对成果予以验收。
2.1.2 发包人对调查人无法胜任工程工作的人员有权提出更换。
2.1.3 发包人拥有调查人为其项目编制的所有文件资料的使用权，包括投标文件、成果资料和数据等。
2.2 发包人义务
2.2.1 发包人应以书面形式向调查人明确任务及技术要求。
2.2.2 发包人应提供开展工作所需要的图纸及技术资料。
2.2.3 发包人应提供作业所需的批准及许可文件，包括立项批复、占用和挖掘道路许可等。
2.2.4发包人应为调查人提供具备条件的作业场地及进场通道（包括土地征用、障碍物清除、场地平整、提供水电接口和青苗赔偿等）并承担相关费用。
2.2.5发包人应为调查人提供作业场地内地下埋藏物（包括地下管线、地下构筑物等）的资料、图纸，没有资料、图纸的地区，发包人应委托专业机构查清地下埋藏物。若因发包人未提供上述资料、图纸，或提供的资料、图纸不实，致使调查人在工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担赔偿责任。
2.2.6 发包人应按照法律法规规定为调查人安全生产提供条件并支付安全生产防护费用，发包人不得要求调查人违反安全生产管理规定进行作业。
2.2.7 若现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应派人负责安全保卫工作；按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。发包人对安全文明施工有特殊要求时，应在专用合同条款中另行约定。
2.2.8发包人应对调查人满足质量标准的已完工作，按照合同约定及时支付相应的合同价款及费用。
2.1.9 发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、核准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程方案设计批准、施工图设计审查等许可、核准或备案。

发包人负责本项目各阶段设计文件向规划设计管理部门的送审报批工作，并负责将报批结果书面通知调查人。因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、核准或备案手续，导致设计工作量增加和（或）设计周期延长时，由发包人承担由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期。

2.1.10 发包人应当负责工程设计的所有外部关系（包括但不限于当地政府主管部门等）的协调，为调查人履行合同提供必要的外部条件。
2.1.3 专用合同条款约定的其他义务。
2.3 发包人代表
发包人应在专用合同条款中明确其负责的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知调查人。

发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，调查人可以要求发包人撤换发包人代表。

第3条 调查人
3.1调查人权利
3.1.1 调查人在调查、评价期间，根据项目条件和技术标准、法律法规规定等方面的变化，有权向发包人提出增减合同工作量或修改技术方案的建议。
3.1.2 除项目主体部分外，根据合同约定或经发包人同意，调查人可以将项目中其他部分的内容分包给其他具有相应资质等级的单位。发包人对分包的特殊要求应在专用合同条款中另行约定。
3.1.3 调查人对其编制的所有文件资料，包括投标文件、成果资料、数据和专利技术等拥有知识产权。
3.2调查人义务
3.2.1 调查人应按任务书和技术要求并依据有关技术标准进行调查、评价工作。
3.2.2调查人应建立质量保证体系，按本合同约定的时间提交质量合格的成果资料，并对其质量负责。
3.2.3 调查人在提交成果资料后，应为发包人继续提供后期服务。
3.2.4调查人在调查、评价期间遇到地下文物时，应及时向发包人和文物主管部门报告并妥善保护。
3.2.5 调查人开展工作时应遵守有关职业健康及安全生产方面的各项法律法规的规定，采取安全防护措施，确保人员、设备和设施的安全。
3.2.6 调查人在燃气管道、热力管道、动力设备、输水管道、输电线路、临街交通要道及地下通道（地下隧道）附近等风险性较大的地点，以及在易燃易爆地段及放射、有毒环境中进行作业时，应编制安全防护方案并制定应急预案。
3.2.7调查人应在调查、评价方案中列明环境保护的具体措施，并在合同履行期间采取合理措施保护作业现场环境。
3.2.8 调查人应遵守法律和有关技术标准的强制性规定，完成合同约定范围内的施工图设计，提供符合技术标准及合同要求的工程设计文件，提供施工配合服务。
调查人应当按照专用合同条款约定配合发包人办理有关许可、核准或备案手续的，因调查人原因造成发包人未能及时办理许可、核准或备案手续，导致设计工作量增加和（或）设计周期延长时，由调查人自行承担由此增加的费用和（或）周期延长的责任。
3.2.9 调查人应当完成合同约定的工程设计其他服务。
3.2.10专用合同条款约定的其他义务。
3.3项目负责人

3.3.1 项目负责人应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目负责人的姓名、执业资格及等级、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项，项目负责人经调查人授权后代表调查人负责履行合同。

3.3.2调查人需要更换项目负责人的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知发包人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目负责人的注册执业资格、管理经验等资料，继任项目负责人继续履行第3.3.1项约定的职责。未经发包人书面同意，调查人不得擅自更换项目负责人。调查人擅自更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。对于调查人项目负责人确因患病、与调查人解除或终止劳动关系、工伤等原因更换项目负责人的，发包人无正当理由不得拒绝更换。
3.3.3 发包人有权书面通知调查人更换其认为不称职的项目负责人，通知中应当载明要求更换的理由。对于发包人有理由的更换要求，调查人应在收到书面更换通知后在专用合同条款约定的期限内进行更换，并将新任命的项目负责人的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。继任项目负责人继续履行第3.3.1项约定的职责。调查人无正当理由拒绝更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。
3.4调查人人员

3.4.1 除专用合同条款对期限另有约定外，调查人应在接到开始设计通知后7天内，向发包人提交调查人项目管理机构及人员安排的报告，其内容应包括各专业负责人名单及其岗位、注册执业资格等。

3.4.2 调查人委派到工程中的调查人员应相对稳定。工作过程中如有变动，调查人应及时向发包人提交工程调查人员变动情况的报告。调查人更换专业负责人时，应提前7天书面通知发包人，除专业负责人无法正常履职情形外，还应征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格、执业经验等资料。

3.4.3 发包人对于调查人主要参与人员的资格或能力有异议的，调查人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要调查人员的，调查人认为发包人有理由的，应当撤换。调查人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.5调查人代表
调查人接受任务时，应在专用合同条款中明确其负责调查、评价的调查人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。调查人代表在调查人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与调查人有关的具体事宜。
第4条 工期
4.1开工及延期开工
4.1.1调查人应按合同约定的工期开展工作，并接受发包人对工作进度的监督、检查。
4.1.2因发包人原因不能按照合同约定的日期开工，发包人应以书面形式通知调查人，推迟开工日期并相应顺延工期。
4.2 成果提交日期
调查人应按照合同约定的日期或双方同意顺延的工期提交成果资料，具体可在专用合同条款中约定。
4.3 发包人造成的工期延误
4.3.1 因以下情形造成工期延误，调查人有权要求发包人延长工期、增加合同价款和（或）补偿费用：
（1）发包人未能按合同约定提供图纸及开工条件；
（2）发包人未能按合同约定及时支付定金、预付款和（或）进度款；
（3）变更导致合同工作量增加；
（4）发包人增加合同工作内容；
（5）发包人改变调查、评价技术要求；
（6）发包人导致工期延误的其他情形。
4.3.2除专用合同条款对期限另有约定外，调查人在第4.3.1款情形发生后7天内，应就延误的工期以书面形式向发包人提出报告。发包人在收到报告后7天内予以确认；逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。补偿费用的确认程序参照第7.1款〔合同价款与调整〕执行。
4.4调查人造成的工期延误
调查人因以下情形不能按照合同约定的日期或双方同意顺延的工期提交成果资料的，调查人承担违约责任：
（1）调查人未按合同约定开工日期开展工作造成工期延误的；
（2）调查人管理不善、组织不力造成工期延误的；
（3）因弥补调查人自身原因导致的质量缺陷而造成工期延误的；
（4）因调查人成果资料不合格返工造成工期延误的；
（5）调查人导致工期延误的其他情形。
4.5 恶劣气候条件
恶劣气候条件影响现场作业，导致现场作业难以进行，造成工期延误的，调查人有权要求发包人延长工期，具体可参照第4.3.2款处理。
第5条 成果资料
5.1 成果质量
5.1.1 成果质量应符合相关技术标准和深度规定，且满足合同约定的质量要求。
5.1.2双方对成果质量有争议时，由双方同意的第三方机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担；双方均有责任的，由双方根据其责任分别承担。
5.2 成果份数
调查人应向发包人提交成果资料四份，发包人要求增加的份数，在专用合同条款中另行约定，发包人另行支付相应的费用。
5.3 成果交付
调查人按照约定时间和地点向发包人交付成果资料，发包人应出具书面签收单，内容包括成果名称、成果组成、成果份数、提交和签收日期、提交人与接收人的亲笔签名等。
5.4 成果验收
调查人向发包人提交成果资料后，如需对成果组织验收的，发包人应及时组织验收。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人14天内无正当理由不予组织验收，视为验收通过。
第6条 后期服务
6.1后续技术服务
调查人应派专业技术人员为发包人提供后续技术服务，发包人应为其提供必要的工作和生活条件，后续技术服务的内容、费用和时限应由双方在专用合同条款中另行约定。
6.2 竣工验收
工程竣工验收时，调查人应按发包人要求参加竣工验收工作，并提供竣工验收所需相关资料。
第7条 合同价款与支付
7.1合同价款与调整
7.1.1 依照法定程序进行招标工程的合同价款由发包人和调查人依据中标价格载明在合同协议书中；非招标工程的合同价款由发包人和调查人议定，并载明在合同协议书中。合同价款在合同协议书中约定后，除合同条款约定的合同价款调整因素外，任何一方不得擅自改变。
7.1.2 合同当事人可任选下列一种合同价款的形式，双方可在专用合同条款中约定：
（1）总价合同
双方在专用合同条款中约定合同价款包含的风险范围和风险费用的计算方法，在约定的风险范围内合同价款不再调整。风险范围以外的合同价款调整因素和方法，应在专用合同条款中约定。
（2）单价合同
合同价款根据工作量的变化而调整，合同单价在风险范围内一般不予调整，双方可在专用合同条款中约定合同单价调整因素和方法。
（3）其他合同价款形式
合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。
7.1.3 需调整合同价款时，合同一方应及时将调整原因、调整金额以书面形式通知对方，双方共同确认调整金额后作为追加或减少的合同价款，与进度款同期支付。除专用合同条款对期限另有约定外，一方在收到对方的通知后7天内不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整。合同当事人就调整事项不能达成一致的，则按照第16条〔争议解决〕的约定处理。
7.2 费用支付

签订合同后支付总金额的50%,即人民币（大写）：          元；项目进度一半支付30%，即人民币（大写）：      元；项目完成通过验收后支付20%,即人民币（大写）：       元。

第8条 变更与调整
8.1 变更范围与确认
8.1.1 变更范围
本合同变更是指在合同签订日后发生的以下变更：
（1）法律法规及技术标准的变化引起的变更；
（2）规划方案或设计条件的变化引起的变更；
（3）不利物质条件引起的变更；
（4）发包人的要求变化引起的变更；
（5）因政府临时禁令引起的变更；
（6）其他专用合同条款中约定的变更。
8.1.2 变更确认
当引起变更的情形出现，除专用合同条款对期限另有约定外，调查人应在7天内就调整后的技术方案以书面形式向发包人提出变更要求，发包人应在收到报告后7天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意变更。
8.2 变更合同价款确定
8.2.1 变更合同价款按下列方法进行：
（1）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；
（2）合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；
（3）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由调查人提出适当的变更价格，经发包人确认后执行。
8.2.2除专用合同条款对期限另有约定外，一方应在双方确定变更事项后14天内向对方提出变更合同价款报告，否则视为该项变更不涉及合同价款的变更。
8.2.3除专用合同条款对期限另有约定外，一方应在收到对方提交的变更合同价款报告之日起14天内予以确认。逾期无正当理由不予确认的，则视为该项变更合同价款报告已被确认。
8.2.4 一方不同意对方提出的合同价款变更，按第16条〔争议解决〕的约定处理。
8.2.5 因调查人自身原因导致的变更，调查人无权要求追加合同价款。
第9条 知识产权
9.1除专用合同条款另有约定外，发包人提供给调查人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的反映发包人要求或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，调查人可以为实现本合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与本合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，调查人不得为了本合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
9.2除专用合同条款另有约定外，调查人为实施工程所编制的成果文件的著作权属于调查人，发包人可因本工程的需要而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与本合同无关的其他事项。未经调查人书面同意，发包人不得为了本合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
9.3合同当事人保证在履行本合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。调查人在开展工作时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由调查人承担；因发包人提供的基础资料导致侵权的，由发包人承担责任。
9.4在不损害对方利益情况下，合同当事人双方均有权在申报奖项、制作宣传印刷品及出版物时使用有关项目的文字和图片材料。
9.5除专用合同条款另有约定外，调查人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在合同价款中。
第10条 不可抗力
10.1 不可抗力的确认
10.1.1不可抗力是在订立合同时不可合理预见，在履行合同中不可避免的发生且不能克服的自然灾害和社会突发事件，如地震、海啸、瘟疫、洪水、骚乱、暴动、战争以及专用条款约定的其他自然灾害和社会突发事件。
10.1.2不可抗力发生后，发包人和调查人应收集不可抗力发生及造成损失的证据。合同当事双方对是否属于不可抗力或其损失发生争议时，按第16条〔争议解决〕的约定处理。
10.2 不可抗力的通知
10.2.1 遇有不可抗力发生时，发包人和调查人应立即通知对方，双方应共同采取措施减少损失。除专用合同条款对期限另有约定外，不可抗力持续发生，调查人应每隔7天向发包人报告一次受害损失情况。
10.2.2除专用合同条款对期限另有约定外，不可抗力结束后2天内，调查人向发包人通报受害损失情况及预计清理和修复的费用；不可抗力结束后14天内，调查人向发包人提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。
10.3 不可抗力后果的承担
10.3.1 因不可抗力发生的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：
（1）发包人和调查人人员伤亡由合同当事人双方自行负责，并承担相应费用；
（2）调查人机械设备损坏及停工损失，由调查人承担；
（3）停工期间，调查人应发包人要求留在作业场地的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；
（4）作业场地发生的清理、修复费用由发包人承担；
（5）延误的工期相应顺延。
10.3.2 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。
第11条 合同生效与终止
11.1 双方在合同协议书中约定合同生效方式。
11.2 发包人、调查人履行合同全部义务，合同价款支付完毕，本合同即告终止。
11.3 合同的权利义务终止后，合同当事人应遵循诚实信用原则，履行通知、协助和保密等义务。
第12条 合同解除
12.1有下列情形之一的，发包人、调查人可以解除合同：
（1）因不可抗力致使合同无法履行；
（2）发生未按第7.2款〔定金或预付款〕或第7.3款〔进度款支付〕约定按时支付合同价款的情况，停止作业超过28天，调查人有权解除合同，由发包人承担违约责任；
（3）调查人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，发包人有权解除合同，由调查人承担违约责任；
（4）发包人和调查人协商一致可以解除合同的其他情形。
12.2一方依据第12.1款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前不少于14天告知对方，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按第16条〔争议解决〕的约定处理。
12.3因不可抗力致使合同无法履行时，发包人应按合同约定向调查人支付已完工作量相对应比例的合同价款后解除合同。
12.4合同解除后，调查人应按发包人要求将自有设备和人员撤出作业场地，发包人应为调查人撤出提供必要条件。
第13条 责任与保险
13.1调查人应运用一切合理的专业技术和经验，按照公认的职业标准尽其全部职责和谨慎、勤勉地履行其在本合同项下的责任和义务。
13.2合同当事人可按照法律法规的要求在专用合同条款中约定履行本合同所需要的责任保险，并使其于合同责任期内保持有效。
13.3调查人应依照法律法规的规定为作业人员参加工伤保险、人身意外伤害险和其他保险。
第14条 违约
14.1发包人违约
14.1.1发包人违约情形
（1）合同生效后，发包人无故要求终止或解除合同；
（2）发包人未按第7.2款〔定金或预付款〕约定按时支付定金或预付款；
（3）发包人未按第7.3款〔进度款支付〕约定按时支付进度款；
（4）发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情形。
14.1.2发包人违约责任
（1）合同生效后，发包人无故要求终止或解除合同，调查人未开始工作的，不退还发包人已付的定金或发包人按照专用合同条款约定向调查人支付违约金；调查人已开始工作的，若完成计划工作量不足50%的，发包人应支付调查人合同价款的50%;完成计划工作量超过50%的，发包人应支付调查人合同价款的100%。
（2）发包人发生其他违约情形时，发包人应承担由此增加的费用和工期延误损失，并给予调查人合理赔偿。双方可在专用合同条款内约定发包人赔偿调查人损失的计算方法或者发包人应支付违约金的数额或计算方法。
14.2 调查人违约
14.2.1调查人违约情形
（1）合同生效后，调查人因自身原因要求终止或解除合同；
（2）因调查人原因不能按照合同约定的日期或合同当事人同意顺延的工期提交成果资料；
（3）因调查人原因造成成果资料质量达不到合同约定的质量标准；
（4）调查人不履行合同义务或未按约定履行合同义务的其他情形。
14.2.2 调查人违约责任
（1）合同生效后，调查人因自身原因要求终止或解除合同，调查人应双倍返还发包人已支付的定金或调查人按照专用合同条款约定向发包人支付违约金。
（2）因调查人原因造成工期延误的，应按专用合同条款约定向发包人支付违约金。
（3）因调查人原因造成成果资料质量达不到合同约定的质量标准，调查人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格。因调查人原因导致工程质量安全事故或其他事故时，调查人除负责采取补救措施外，应通过所投工程责任保险向发包人承担赔偿责任或根据直接经济损失程度按专用合同条款约定向发包人支付赔偿金。
（4）调查人发生其他违约情形时，调查人应承担违约责任并赔偿因其违约给发包人造成的损失，双方可在专用合同条款内约定调查人赔偿发包人损失的计算方法和赔偿金额。
第15条 索赔
15.1 发包人索赔
调查人未按合同约定履行义务或发生错误以及应由调查人承担责任的其他情形，造成工期延误及发包人的经济损失，除专用合同条款另有约定外，发包人可按下列程序以书面形式向调查人索赔：
（1）违约事件发生后7天内，向调查人发出索赔意向通知；
（2）发出索赔意向通知后14天内，向调查人提出经济损失的索赔报告及有关资料；
（3）调查人在收到发包人送交的索赔报告和有关资料或补充索赔理由、证据后，于28天内给予答复；
（4）调查人在收到发包人送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对发包人作进一步要求，视为该项索赔已被认可；
（5）当该违约事件持续进行时，发包人应阶段性向调查人发出索赔意向，在违约事件终了后21天内，向调查人送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与本款第（3）、（4）项约定相同。
15.2 调查人索赔
发包人未按合同约定履行义务或发生错误以及应由发包人承担责任的其他情形，造成工期延误和（或）调查人不能及时得到合同价款及调查人的经济损失，除专用合同条款另有约定外，调查人可按下列程序以书面形式向发包人索赔：
（1）违约事件发生后7天内，调查人可向发包人发出要求其采取有效措施纠正违约行为的通知；发包人收到通知14天内仍不履行合同义务，调查人有权停止作业，并向发包人发出索赔意向通知。
（2）发出索赔意向通知后14天内，向发包人提出延长工期和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料；
（3）发包人在收到调查人送交的索赔报告和有关资料或补充索赔理由、证据后，于28天内给予答复；
（4）发包人在收到调查人送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对调查人作进一步要求，视为该项索赔已被认可；
（5）当该索赔事件持续进行时，调查人应阶段性向发包人发出索赔意向，在索赔事件终了后21天内，向发包人送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与本款第（3）、（4）项约定相同。
第16条 争议解决
16.1 和解
因本合同以及与本合同有关事项发生争议的，双方可以就争议自行和解。自行和解达成协议的，经签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。
16.2 调解
因本合同以及与本合同有关事项发生争议的，双方可以就争议请求行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解。调解达成协议的，经签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。
16.3 仲裁或诉讼
因本合同以及与本合同有关事项发生争议的，当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以在专用合同条款内约定以下一种方式解决争议：
（1）双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院起诉。
第17条 补充条款
双方根据有关法律法规规定，结合实际经协商一致，可对通用合同条款内容具体化、补充或修改，并在专用合同条款内约定。
第三部分专用合同条款
第1条 一般约定
1.1 词语定义
双方约定的视为不可抗力事件处理的其它情形如下：/

双方根据本合同工程的特点，补充约定的其它定义：/

1.2 合同文件及优先解释顺序
1.2.1合同文件组成及优先解释顺序：⑴本合同；⑵中标通知书；⑶投标书；⑷本合同专用条款；⑸本合同通用条款；⑹标准、规范及有关技术文件；⑺图纸；⑻工程报价单或预算书。
1.3 适用法律法规、技术标准
1.3.1适用法律法规
合同双方需要明示的法律、行政法规、地方性法规：/

1.3.2 本合同适用的标准、规范（名称）：技术规范如下：     
本次工作质量及技术要求参照以下标准、规范及规定等相关内容执行： 
1.《地质灾害遥感调查技术规定》DD2015-01；
2.《城市环境地质调查评价规范》DD2008-03；
3.《滑坡崩塌泥石流灾害调查规范（1∶50000）》DZ/T 0261-2014；
4.《集镇滑坡崩塌泥石流灾害勘查规范》DZ/T0262-2014；
5.《工程地质调查规范(1∶2.5万—1∶5万)》DZ/T0097-1994；
6.《工程测量规范》GB50026-2007;
7.《岩土工程勘察规范（2009版）》GB50021-2001；
8.《建筑边坡工程技术规范》GB50300-2013；
9.《城乡规划工程地质勘察规范》CJJ27-2012；
10.《地质灾害危险性评估规范》DZ/T0286-2016；
11.《地质灾害危险性评估规程》DB63/489-2004；
12.《建筑工程地质勘探与取样技术规程》JGJ/T87-2012；
13.《工程岩体分级标准》GB/T50218-2014；
14.《土的工程分类标准》GB/T50145-2007；
15.《泥石流灾害防治工程勘查规范》DZ/T0220-2006；
16.《崩塌、滑坡、泥石流监测规范》DZ/T0221-2006；
17.《泥石流灾害防治工程设计规范》DZ/T0239-2004；
18.《滑坡防治工程勘查规范》GB/T32864-2016；
19.《地质灾害防治工程设计规范》DB50/5029-2004；
20.《工程岩体试验方法标准》GB/T50266-2013；
21.《土工试验方法标准》GB/T50123-2019；
22.《地质信息元数据标准》DD2006-05；
23.《1:5万地质灾害调查信息化成果技术要求》,中国地质环境监测院；
24.《重要城镇地质灾害调查与风险区划（1∶5000-1∶10000）技术导则》，甘肃省国土资源厅；
25.《地质灾害风险调查评价技术要求（1∶50000）》，青海省地质灾害防治项目管理办公室；
26.《青海省地质灾害调查与风险区划设计编写及审查要点》，青海省地质灾害防治项目管理办公室；

其他相关规定、规范。
1.4 语言文字
本合同除使用汉语外，还使用__/__语言文字。
1.5联络
1.5.1发包人和调查人应在_3_天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7 保密
合同当事人关于保密的约定：/

第2条 发包人
2.2发包人义务
2.2.2 发包人委托调查人搜集的资料：_/

2.2.7发包人对安全文明施工的特别要求：_/

2.3 发包人代表
招标人代表的姓名：                         
招标人代表的职务：                           
招标人代表的职责：                             
第3条 调查人
3.1 调查人权利
3.1.2 关于分包的约定：_/

3.3调查人代表
姓名：     职务：_   _ 联系方式：_            _

授权范围：（1）参与项目投标和合同签订；（2）参与组建项目部；（3）主持项目工作实施计划；（4）在授权范围内协调与项目有关的内、外部关系；（5）法定代表人授予的其他权力。
第4条 工期
4.2成果提交日期
双方约定工期顺延的其他情况：/

4.3发包人造成的工期延误
4.3.2双方就工期顺延确定期限的约定：/

第5条 成果资料
5.2 成果份数
调查人应向发包人提交成果资料      份，设计成果资料      份。发包人要求增加的份数为__/__份。
5.4 成果验收
双方就成果验收期限的约定：/

第6条 后期服务
6.1 后续技术服务
后续技术服务内容约定: /。
后续技术服务费用约定：/。
后续技术服务时限约定：/。
第7条 合同价款与支付
7.1 合同价款与调整
7.1.1双方约定的合同价款调整因素和方法：/。
7.1.2本合同价款采用____⑴_____方式确定。
（1）采用总价合同，合同价款中包括的风险范围：/。
风险费用的计算方法：/。
风险范围以外合同价款调整因素和方法：/。
（2）采用单价合同，合同价款中包括的风险范围：/。
风险范围以外合同单价调整因素和方法：/。
（3）采用的其他合同价款形式及调整因素和方法：/ 。
7.1.3双方就合同价款调整确认期限的约定：/。
7.2 费用支付
合同签订后一次支付
第8条 变更与调整
8.1  变更范围与确认
8.1.1 变更范围
变更范围的其他约定：/。
8.1.2 变更确认
变更提出和确认期限的约定：/。
8.2  变更合同价款确定
8.2.2 提出变更合同价款报告期限的约定：/。
8.2.3 确认变更合同价款报告时限的约定：/。
第9条 知识产权
9.1关于发包人提供给调查人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的反映发包人要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：调查人应保护发包人的知识产权和商业机密，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向调查人索赔。
第10条 不可抗力
10.1 不可抗力的确认
10.1.1 双方关于不可抗力的其他约定（如政府临时禁令）：/         。
10.2 不可抗力的通知
10.2.1 不可抗力持续发生，调查人报告受害损失期限的约定：/        。
10.2.2 调查人向发包人通报受害损失情况及费用期限的约定：/         。
第13条 责任与保险
13.2 工程责任保险的约定：/        。
14.1发包人违约
14.1.2 发包人违约责任
（1）发包人发生其他违约情形应承担的违约责任：合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，调查人未进行设计工作的，不退还发包人已付定金；已进行设计工作的，发包人应根据调查人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。
14.2 调查人违约
14.2.2调查人违约责任
（1）调查人发生其他违约情形应承担的违约责任：调查人对项目资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于调查人员错误造成工程质量事故损失，调查人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费，并赔偿发包人实际损失部分。
第15条 索赔
15.1 发包人索赔
索赔程序和期限的约定：/                。
15.2 调查人索赔
索赔程序和期限的约定：/                。
第16条 争议的解决程序
在争议提交调解之日起30日内，双方仍存有争议时，或合同任何一方不同意调解的，在以下方式中选择其一，作为双方解决争议事项的约定。
■ 提交  西宁市  仲裁委员会，按照申请仲裁时该会有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
□ 向/所在地人民法院提起诉讼。
第17条 补充条款
17.1工程报价单或预算书






/
                   。

第四章　附　件
附件一：投标函

致：                   （招标人）

根据贵方编号          （招标编号）的             （招标项目名称及标段）招标的招标文件，我方针对该项目的投标报价为投标函附表上所列明的投标报价总额。并正式提交招标文件要求的全套投标文件，包括：

1、招标文件中要求的投标文件；

2、金额为                   元的投标保证金；

3、其它资料。

据此函，我方同意如下：

1、我方已详细审核并确认全部招标文件，包括澄清、修改或补充招标文件（如有时）及有关附件。

2、一旦我方中标，我方将按照投标文件中的承诺组建项目组，由投标文件所承诺的项目负责人和其他主要技术人员完成本项目的全部技术工作，保证在未征得招标人同意的前提下不变更主要技术人员，保证按投标函附表中承诺的周期完成并提供相应的技术服务。

3、我方同意所提交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

4、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投标人：                  （盖投标人单位公章）                    
地址：                         邮编：                             
电话：                         传真：                             
法定代表人：                （签字或盖章）                        
日期：    年  月  日

附件二：投标报价表 

  
投标报价表

投标人名称（盖章）：

项目名称： 

投标日期：    年　月　日

	投标人名称
	

	投标报价
	大写：

小写：

	服务期
	


投标人：        （盖公章）      

日    期：      年     月     日

附件三：法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书
单位名称：










单位性质：











地    址：

  


       




成立时间：         年         月          日
经营期限：   
   
姓   名：           性  别：
    
          

年   龄：           职  务：
    
 
系          （投标人单位名称）         的法定代表人。
特此证明。
投标人：        （盖公章）      

日    期：      年     月     日

附件四：投标文件签署授权委托书

投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我             （姓名）系                             （投 标 人 名 称）的法定代表人，现授权委托      （单 位 名 称）     的    （姓名）    为我公司签署本工程的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：   （签字）   性别 ：            年龄：_______
身份证号码：                    职务：　　　　　　　　

投标人：                                      （盖章）
法定代表人：                            （签字或盖章）
授权委托日期：     年     月     日
附件五：

5.1投标人基本情况表

投标人基本情况表

	投标人全称
	

	主要业务范围
	

	法定代表人名称
	
	职   务
	

	投标人地址
	
	邮政编码
	

	电      话
	
	传   真
	

	成立日期
	
	现有职

工人数
	

	等级资质证书
	等级：         证书号：

	质量管理体系证书
	等级：         证书号：

	单位组织机构简介：

企业组织机构框图附后

技术人员总数：                  人




投标人：                      （单位全称） （盖章）           
      日期：            年             月           日

注：投标人需随此表附上营业执照、资质等级证书等文件的复印件。  

5.2近年财务状况表

    投标人须提供2019年度完整的财务审计报告，注册时间至文件递交截止之日不足一年的，提供在工商备案的公司章程和银行资信证明。
附件六：投标人近年来完成与该项目类似项目情况表

投标人近年来完成与该项目类似项目情况表

	序号
	业主单位
	项 目 名 称
	金额（万元）
	主要内容

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


投标人：                      （单位全称） （盖章）           
日期：            年             月           日

注：投标人应随此表附上相关的业绩证明。

附件七：拟派项目负责人基本情况表

拟派项目负责人基本情况表

	 姓  名
	
	性别
	
	出生

日期
	年  月  日

	毕业院校及    专业

	
	毕业
时间
	年  月  日

	从事本专业    时间

	
	为申请人服务    时间

	

	执业注册
	
	职称
	

	在本项目中  担任任务

	

	本

人

主

要

成

果


	1


	工程项目名称及规模


	完成年月


	在该项目中任何职


	
	2


	
	
	

	
	3


	
	
	

	
	4


	
	
	

	
	5


	
	
	

	
	6


	
	
	

	
	7


	
	
	

	
	8


	
	
	

	本

人

主

要

获
奖
情

况


	

	其它需

补充的情况


	


投标人：                      （单位全称） （盖章）            
      日期：            年             月           日

注：需附拟派本项目负责人职称证、项目负责人与投标人之间的劳动合同以及投标人为项目负责人缴纳社保证明复印件，并加盖单位公章。

附件八：拟投入项目技术人员汇总表

拟投入项目技术人员汇总表

	序号
	姓名
	性别
	出生日期
	学历
	专业
	技术职称
	在本项目拟任职务

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


投标人：                      （单位全称） （盖章）            
      法定代表人或授权委托人：         （签字或盖章）           
      日期：            年             月           日

注：须附拟派人员身份证、职称证或注册证书复印件。 

附件九：投标保证金

投标保证金
（须附投标保证金汇出凭证复印件、基本账户开户许可证复印件并加盖单位公章，否则视为未按要求提交投标保证金。）
附件十：其他
项目管理及实施方案
响应项目要求，提供针对本项目的合理化的方案。
针对本项目有详细调查管理方案，方案要达到专业化、实务化的要求，措施及相关承诺以及相关设备的投入及保障情况。

