玺云峰项目楼宇智能化安装工程

竞争性磋商文件

采 购 编 号：青海鑫达竞磋（工程）2022-01

招 标 单 位：青海旭阳机电有限公司

代 理 机 构：青海鑫达工程项目管理有限公司

日  期：2022 年5月

目录

第一部分	竞争性磋商公告	. - 3 -

第二部分	供应商须知前附表........................................................................................................ - 6 -

第三部分	供应商须知.................................................................................................................. - 10 -

一、说 明.................................................................................................................................. - 10 -

1.适用范围............................................................................................................................- 10 -

2.采购方式、合格的供应商...............................................................................................  -   10   -

3.磋商费用............................................................................................................................- 10 -

二、磋商文件说明..................................................................................................................... - 11 -

4.磋商文件的构成................................................................................................................- 11 -

5.磋商文件的质疑................................................................................................................- 11 -

6.磋商文件的澄清、修改...................................................................................................  -   11   -

三、响应文件的编制................................................................................................................. - 11 -

7.响应文件的语言及度量衡单位.......................................................................................  -   12   -

8.磋商保证金........................................................................................................................- 12 -

9.磋商有效期........................................................................................................................- 12 -

10.响应文件构成..................................................................................................................- 12 -

11.响应文件编印和签署.....................................................................................................  -   13  -

四、响应文件的递交................................................................................................................. - 14 -

12.响应文件的密封和标记.................................................................................................  -   14  -

13.提交响应文件截止时间、地点.....................................................................................  -   14   -

五、磋商过程............................................................................................................................. - 14 -

14.磋商过程..........................................................................................................................- 14 -

六、磋商程序及方法................................................................................................................. - 15 -

15.磋商小组..........................................................................................................................- 15 -

16.磋商程序..........................................................................................................................- 15 -

17.评审办法..........................................................................................................................- 17 -

18.推荐并确定成交供应商.................................................................................................  -   19  -

19.成交通知..........................................................................................................................- 19 -

20.签订合同..........................................................................................................................- 20 -

九、磋商活动终止..................................................................................................................... - 20 -

21.终止情形..........................................................................................................................- 20 -

十、处罚..................................................................................................................................... - 20 -

22.处罚情形..........................................................................................................................- 20 -

十一、其他................................................................................................................................. - 21 -

第四部分 采购项目合同书............................................................................................................ - 22 -

第五部分	响应文件格式.............................................................................................................. - 36 -

响应文件封面............................................................................................................................. - 36 -

磋商响应文件目录..................................................................................................................... - 37 -

目录............................................................................................................................................. - 37 -

附件 1：磋商函.......................................................................................................................... -  38  -

附件 2：首次报价一览表..........................................................................................................-   39   -

附件 3：法定代表人证明书	.- 40 -

附件 4：法定代表人授权书......................................................................................................-   41   -

附件 5：供应商承诺函.............................................................................................................. -  42  -

附件 6：供应商诚信承诺书......................................................................................................-   43   -

附件 7：资格证明材料.............................................................................................................. -  44  -

附件 8：财务状况证明.............................................................................................................. -  47  -

附件 9：无重大违法记录声明..................................................................................................-   48   -

附件 10：施工组织设计............................................................................................................-   49   -

附件 11：项目管理机构............................................................................................................-   54   -

(一) 项目管理机构组成表................................................................................................. - 54 -

(二) 项目管理人员简历表................................................................................................. - 55 -

附件 12：投标人的类似业绩证明材料....................................................................................-   56   -

（一）近年完成的类似高原业绩情况表.............................................................................-    56    -

（二）正在施工的和新承接的高原业绩情况表...............................................................  -   57   -

附件 13：已标价的工程量清单................................................................................................-   58   -

附件 14：磋商保证金证明........................................................................................................-   59   -

附件 15：中小微型企业声明函................................................................................................- 60 - 附件 16：供应商认为在其他方面有必要说明的事项........................................................... - 61 - 附件 17：供应商最后报价表....................................................................................................-   62   -

第六部分 项目要求及工程量清单..............................................................................................- 63 -

一、 技术标准和要求............................................................................................................... - 63

二、 工程量清单（附后）....................................................................................................... - 64-

第一部分	竞争性磋商公告

玺云峰（一期）项目小区楼宇智能化设备劳务及安装项目

项目编号:青海鑫达竞磋（工程）2022-01

| 采购项目编号 | 青海鑫达竞磋（工程）2022-01 |
| --- | --- |
| 采购项目名称 | 玺云峰（一期）项目小区楼宇智能化设备劳务及安装项目 |
| 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 采购预算额度 | 包一：195.800043万元 包二：74.074585万元 |
| 项目分包个数 | 2个包 |
| 各包要求 | 具体内容详见《竞争性磋商文件》 |
| 供应商资格条件 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的要求； - 具有独立承担民事责任的能力； - 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； - 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； - 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； - 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； - 法律、行政法规规定的其他条件。 - 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商 不得参加同一合同项下的采购活动。否则，皆取消投标资格； - 3、供应商须向招标代理机构购买招标文件并登记备案，未向本项目招 标代理机构购买招标文件并登记备案的潜在供应商均无资格参加本次投标； - 4 、经信用中国（ www.creditchina.gov.cn ） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违 法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。提供在《信用中国》网站信用信息栏中下载的信用报告（信用中国”下载信用信息，时间为磋商截止时间前 10 天内）； |

青海鑫达工程项目管理有限公司（以下均简称“采购代理机构”）受青海旭阳机电有限公司（（以下均简称“采购人”）委托, 拟对玺云峰（一期）项目小区楼宇智能化设备劳务及安装项目（青海鑫达竞磋（工程）2022-01）进行国内竞争性磋商，现予以公告，欢迎潜在的响应人参加本次政府采购活动。

|  | 5、本项目不接受供应商以联合体方式进行磋商； 6、有良好的信誉；2019 年1月 1 日至本项目发布招标公告之日止，未因安全、质量、违法违纪问题被国家和青海省行政主管部门禁止、限制投标活动的情形，并在资金、人员、设备、技术等方面具有相应的能力。 |
| --- | --- |
| 公告发布时间 | 2022 年 5 月 5 日 |
| 磋商文件发售起止时间 | 2022 年5 月 6 日至 2022 年 5月 11日，上午 09：00 至 12：00；下午 14：30 至 17：00（节假日除外）。 |
| 磋商文件发售方式 | 现场购买或网上购买 |
| 磋商文件售价 | 500 元（磋商文件售后不退,磋商资格不能转让） |
| 磋商文件发售地点 | 地址：青海鑫达工程项目管理有限公司（青海省西宁市城西区文苑路5号1号楼2单元18层21806室 ） 标书购买联系人：王女士 联系电话:0971-6285630 电子邮箱：2703535291@qq.com |
| 购买磋商文件时应提供材料 | 营业执照副本复印件、资质证书复印件、介绍信、法定代表人授权书法人及委托代理人身份证复印件（以上资料均需加盖单位公章）。 注：需网上购买招标文件的投标人可将以上材料发送至采购代理机构电子邮箱，在邮件中标明项目编号、项目名称、联系人及联系方式，并联系代理机构工作人员进行确认。（磋商文件购买电子邮箱：2703535291@qq.com） |
| 磋商文件售价 | 500元一套（磋商文件售后不退,投标资格不能转让） |
| 磋商截止时间 | 2022 年 5 月 17 日 上午 09：30 分（北京时间） |
| 递交响应文件截止时间 | 2022 年5 月 17 日 上午 09：30 分（北京时间） |
| 磋商及递交响应文件地点 | 青海鑫达工程项目管理有限公司会议室 |
| 采购单位及联系人电话 | 采购人：青海旭阳机电有限公司 联系人：马先生 联系电话：18697173391 联系地址：西宁市机电二路 |
| 采购代理机构及联系人电话 | 采购代理机构：青海鑫达工程项目管理有限公司 联 系 人：王女士 联系电话：0971-6285630 联系邮箱：2703535291@qq.com 联系地址：青海省西宁市城西区文苑路5号1号楼2单元18层21806室 |
| 采购代理机构开户银行 | 青海银行股份有限公司五四西路支行 |
| 收款人 | 青海鑫达工程项目管理有限公司 |
| 银行账号 | 0202201000224584 （此账号为保证金账号） |
| 其他事项 | 本项目发布于《青海项目信息网》、 本项目投标人可以对多个包进行投标，但最多只能成交一个包。 |
| 监督单位 | 监督单位：青海旭阳机电有限公司 联系电话：18697138516 |

）

第二部分	供应商须知前附表

| 采购项目编号 | 青海鑫达竞磋（工程）2022-01 |
| --- | --- |
| 采购项目名称 | 玺云峰（一期）项目小区楼宇智能化设备劳务及安装项目 |
| 采购人 | 青海旭阳机电有限公司 |
| 采购代理机构 | 青海鑫达工程项目管理有限公司 |
| 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 建设地点 | 西宁市城中区 |
| 项目分包个数 | 2个包 |
| 资金来源 | 资金来源为国有资金 50%，私有资金 50% |
| 采购预算额度 | 包一：195.800043万元 包二：74.074585万元 |
| 招标范围 | 玺云峰（一期）项目小区楼宇智能化设备劳务及安装项目，具体内容详见磋商文件和工程量清单。 |
| 计划工期 | 5月20日-7月30日（计划开工日期：与甲方签订合同时约定，计划竣工时间：与甲方签订合同时约定） |
| 采购要求 | 质量要求：合格 |
| 供应商资格条件 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的要求； （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（6）法律、行政法规规定的其他条件。 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格； 3、供应商须向招标代理机构购买招标文件并登记备案，未向本项目招标代理机构购买招标文件并登记备案的潜在供应商均无资格参加本次投标； 4 、 经 信 用 中 国 （ www.creditchina.gov.cn ） 、 中 国 政 府 采 购 网 |

|  | （www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案 件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。提供在《信用中国》网站信用信息栏中下载的信用报告（信用中国”下载信用信息，时间为磋商截止时间前 10 天内）； - 本项目不接受供应商以联合体方式进行磋商； - 6、有良好的信誉；2019 年1月 1 日至本项目发布招标公告之日止，未因安全、质量、违法违纪问题被国家和青海省行政主管部门禁止、限制投标活动的情形，并在资金、人员、设备、技术等方面具有相应的能力。 |
| --- | --- |
| 磋商保证金 | - 磋商保证金：包一：30000元（叁万元整） - 包二：10000元（壹万元整） - 收款单位：青海鑫达工程项目管理有限公司 - 开户行：青海银行股份有限公司五四西路支行 银行账号：0202201000224584 提交时间：供应商在投标截止期前，（以银行到账时间为准）。 - 不接受个人名义或现金形式递交的保证金，磋商供应商应该单独提交磋商保证金；磋商保证金必须从企业基本账户中支付，磋商响应文件中须附企业开户许可证。 - 磋商供应商未按磋商文件要求交纳磋商保证金的，招标代理机构将拒绝接收磋商供应商的磋商响应文件。 |
| 提交方式 | 提交方式：磋商保证金应当以支票、汇票或本票等非现金形式提交。通过 银行转账的，必须由供应商从其基本账户(需提供开户许可证)汇（转）入 采购代理机构指定账户。 供应商未按照磋商文件要求提交磋商保证金的，磋商无效。 |
| 磋商保证金退还 | 未成交供应商的磋商保证金在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交供应商的磋商保证金在采购合同签订后5个工作日内退还。 |
| 近年财务状况的年份 要求 | 供应商基本开户银行近三个月内出具的资信证明或经第三方机构出具的 2020年或2021年度财务状况审计报告（扫描或复印件应全面、完整、清晰），包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注,并提供第三方机构的营业执照、执业证书。新成立公司提供银行出具的近三个月内资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）。 |
|  | 三方机构的营业执照、执业证书。新成立公司提供银行出具的近三个月内 |

，

|  | 供应商需提供近半年内任意一个月的依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金 |
| --- | --- |
| 近年发生的诉讼及仲 裁情况 | 近三年内，指 2019年1月1日起至今 |
| 递交响应文件方式 | 现场递交，不接受邮寄。 注：响应文件须由投标单位法定代表人或委托代理人递交，为法定代表人 递交的须出示本人身份证原件及法定代表人证明书（原件），为委托代理 人递交的须出示本人身份证原件及法定代表人授权书（原件），（未按要 求递交的响应文件将不予接收）。 |
| 是否退还投标文件 | 否 |
| 递交响应文件截止 | 2022年5月17日 上午09：30分（北京时间） |
| 响应文件开启时间 | 2022年5月17日 上午09：30分（北京时间） |
| 递交响应文件份数 | 正本一份、副本两份、电子文档一份 |
| 递交响应文件地点 | 青海鑫达工程项目管理有限公司（青海省西宁市城西区文苑路5号1号楼2单元18层21806室 ） |
| 答疑澄清方式 | 采用现场答疑。供应商须提供准确的联系方式（手机和固定电话），应在 规定的时间内到达评审现场进行答疑澄清，如在规定的时间内联系无果或 未按时到达的，视同放弃答疑。 |
| 代理服务费收取 | 收取对象：采购人。 服务费金额：按合同约定执行 |
| 合同签订有效期 | 自成交通知书发出之日起30日内与采购人签订采购合同 |
| 政府采购合同备案 | 采购合同全数返回采购代理机构鉴证，盖章。 |
| 磋商有效期 | 磋商有效期为自磋商开始之日起60个日历天 |
| 是否授权评标委员会 确定中标人 | 是 |
| 需要补充的其他内容：/ |  |
| 招标控制价 | 磋商响应人的投标总价不得高于招标控制价，本项目招标控制价为 （人民币）： 包一：195.800043万元；包二：74.074585万元。 |
| 磋商响应人代表出席 开标 | 按照磋商文件规定，招标代理机构邀请所有磋商响应人的法定代表人或其 委托代理人参加开标会。磋商响应人的法定代表人或其委托代理人应当按 时参加开标会，并在开标会议开始前，向招标代理机构出示法定代表人身 份证明文件或法定代表人授权委托书及本人身份证，以证明其出席，否则 其投标被否决处理。 |

第三部分	供应商须知

一、说	明

1.适用范围

本次采购依据青海旭阳机电有限公司下达的采购计划，仅适用于本磋商文件中所叙述的目。

2.采购方式、合格的供应商

  - 本次采购采取竞争性磋商方式。

  - 合格的供应商：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的要求；

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格；

3、供应商须向招标代理机构购买招标文件并登记备案，未向本项目招标代理机构购买招标文   件并登记备案的潜在供应商均无资格参加本次投标；

4、经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道   查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记   录名单的，取消投标资格。提供在《信用中国》网站信用信息栏中下载的信用报告（信用中   国”下载信用信息，时间为磋商截止时间前 10 天内）；

5、本项目不接受供应商以联合体方式进行磋商；

6、有良好的信誉；2019 年1月 1 日至本项目发布招标公告之日止，未因安全、质量、违法违纪问题被国家和青海省行政主管部门禁止、限制投标活动的情形，并在资金、人员、设备、技术等方面具有相应的能力。

- 磋商费用

供应商应自愿承担与参加本次磋商有关的费用。采购代理机构对供应商发生的费用不承担任何责任。

二、磋商文件说明

- 磋商文件的构成

  - 磋商文件包括：

- 竞争性磋商公告

- 供应商须知前附表

- 供应商须知

- 采购项目合同书

- 响应文件格式（相关附件）

- 项目要求及工程量清单

- 磋商过程中发生的澄清、变更和补充文件

  - 供应商应认真阅读磋商文件中列示的事项、格式、条款和要求等内容。如果供应商未按  磋商文件要求提交全部资料，或者对磋商文件未作出实质性响应的，将视为无效响应。

- 磋商文件的质疑

供应商对磋商文件有异议的，应在提交首次响应文件截止时间至少 10 日前以书面形式以书面形式提出（不接受匿名质疑），采购代理机构在收到供应商的书面质疑后视情况予以   答复，并将变更事宜在青海项目信息网上发布公告，告知本项目的所有潜在供应商。

- 磋商文件的澄清、修改

  - 提交首次响应文件截止之日前，采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响   应文件编制的，采购代理机构应在提交首次响应文件截止时间至少 5 日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足 5 日的，采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

  - 在递交响应文件截止时间前，采购代理机构可以视采购具体情况，延长递交响应文件截止时间和开启时间，并在磋商文件中要求的递交响应文件截止时间和开启时间的 3 日前，将变更公告发布在青海项目信息网上。

三、响应文件的编制

- 响应文件的语言及度量衡单位

  - 供应商递交的响应文件以及供应商与采购代理机构就此磋商发生的所有来往函电均应使用简体中文。

  - 除磋商文件中另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

  - 附有外文资料的，须翻译成中文并加盖供应商公章，如果翻译的中文资料与外文资料存在差异和矛盾时，以中文资料为准。其准确性由供应商负责。

- 磋商保证金

  - 供应商应将磋商保证金缴款证明做为响应文件的内容一并提供。交纳的磋商保证金用于因   供应商的行为使本次采购活动受到损失的抵项。在本次采购活动中未成交且供应商未发生过   失行为的，采购代理机构将在成交通知书发出5个工作日内退还。

  - 供应商递交的投标保证金必须在磋商截止时间前将磋商保证金缴纳到采购代理机构账户，   以银行到账时间为准。

  - 磋商保证金应当以支票、汇票或本票等非现金形式提交，通过银行转账的，必须从供应商基本账户直接汇（转）入采购代理机构指定账户。

  - 未按竞争性磋商文件要求在规定时间前交纳规定数额磋商保证金的响应文件将被拒绝。

  - 未成交供应商的磋商保证金自成交通知书发出之日起5个工作日内原账户退还（不退现金）；成交供应商的磋商保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还（不退现金）。

  - 有下列情形之一的，磋商保证金不予退还：

- 供应商在递交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

- 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

- 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

- 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 磋商文件规定的其他情形。9.磋商有效期

磋商有效期为自磋商开始之日起 60 个日历天10.响应文件构成

10.1 供应商应提交相关证明材料，作为其参加磋商和成交后有能力履行合同的证明。编写的响应文件须包括以下内容（格式详见磋商文件第五部分内容）：

- 响应文件封面

- 目录

- 磋商函

- 首次报价一览表

- 法定代表人证明书

- 法定代表人授权书

- 供应商承诺函

- 供应商诚信承诺书

- 资格证明材料

- 财务状况证明

- 无重大违法记录声明

- 施工组织设计

- 项目管理机构

- 供应商的类似业绩证明材料

- 已标价的工程量清单

- 磋商保证金证明

- 供应商认为在其他方面有必要说明的事项

- 供应商最后报价表

注：磋商文件要求签字、盖章的地方必须由供应商的法定代表人或委托代理人按要求签字、   盖章；供应商提供的扫描（或复印）件均需加盖公章。供应商须按上述内容、顺序和格式编   制响应文件，并按要求编制目录、页码。

- 响应文件编印和签署

  - 供应商须提交一份正本、两份副本及一份电子文档响应文件，每份响应文件须清楚地标明“正本”、“副本”或“电子文档”字样。若发生正本和副本不符，以正本为准。响应文件统一使用 A4 幅面的纸张印制，响应文件正本及副本必须胶装（左侧胶装）成册并编码， 不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订，封面左侧胶装处须打印此次项目名称及磋商响应人名称，其他方式装订的响应文件一概不予接受。其他方式装订的响应文件一概按无效标处理。

  - 响应文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由供应商的法定代表人或其委托代理人在规定签章处签字或盖章。响应文件副本可采用正本的复印件加盖骑缝章，电子文档采用 U 盘制作,采用不可修改文档格式（如：PDF 格式），内容必须和纸质响应文件正本完全一致，包括页码、签字、盖章的等并由供应商的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。

  - 响应文件中不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，须由供应商法定代表人或其  委托代理人签字和盖章。

四、响应文件的递交

- 响应文件的密封和标记

  - 供应商应将响应文件正、副本、电子文档分别不同的密封袋内，并按要求标明采购项目编号、采购项目名称、供应商的名称等。

  - 密封后的响应文件均应：

- 按“供应商须知前附表”中注明的时间、地址送达；

- 投标专用袋用“于 xxx 年xx月 xx 日 上午xx：xx分（北京时间）不准启封”标签密封。

  - 如果供应商未按第 12．1－12．2 条要求将响应文件密封或在密封袋上加写标记的，采购代理机构将不予受理。

  - 供应商以电报、电话、传真形式投标的，采购代理机构概不接受。13.提交响应文件截止时间、地点

  - 响应文件提交的截止时间及地点详见“供应商须知前附表”。

  - 采购代理机构将拒绝接受在提交响应文件截止时间之后送达的响应文件。

五、磋商过程

- 磋商过程

  - 采购代理机构按本磋商文件中确定的时间和地点组织本项目的磋商活动。供应商应由其  法定代表人或委托代理人参加。

  - 磋商时，对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

  - 磋商工作由采购代理机构组织，采购人、采购监管、纪检监察等有关方面代表可根据采购项目的具体情况列席。

  - 磋商过程有专人记录，并存档备查。

六、磋商程序及方法

- 磋商小组

  - 采购代理机构将根据采购项目的特点依法组建磋商小组，其成员由具有一定专业水平的   技术、经济等方面的专家和采购人代表等三人以上单数组成。其中技术、经济等方面的专家   不少于成员总数的三分之二。

  - 磋商由采购代理机构负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责，并独立履行  下列职责：

- 审查响应文件是否符合磋商文件要求，并作出评价；

- 要求供应商对响应文件有关事项作出解释或澄清；

- 推荐预成交候选供应商；

- 对非法干预评标工作的人员和机构进行举报或投诉。

  - 磋商小组应遵守并履行下列义务：

- 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

- 按照磋商文件规定的评审方法和评审标准进行评审，对评审意见承担磋商小组成员责任；

- 对响应文件、磋商情况和磋商中获悉的商业秘密保密；

- 参与磋商报告的起草；

- 解答供应商及有关方面的质疑；

- 配合纪检部门进行投诉处理工作。

  - 磋商小组所有成员应当集中与供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

  - 磋商工作在有关部门的监督和严格保密的情况下依法开展，任何单位和个人不得非法干  预、影响磋商工作和磋商结果。

- 磋商程序

  - 进入磋商阶段后，磋商小组成员按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立开展评审工作，负责审议所有响应文件，并按先初审、   后详审的程序对响应文件进行评审、评分。

  - 初审阶段为资格性审查和符合性审查。响应文件在响应磋商文件要求方面出现的偏离， 分为实质性偏离和非实质性偏离。

    - 实质性偏离是指响应文件未能实质性响应磋商文件的要求。以下情况属于实质性偏  离，响应文件有下列情况之一的，按无效文件处理。

- 不符合第 2.2 款“合格的供应商”之规定的；

- 未按第 10.1 款（1）-（16）要求提供相关资料的；

- 响应文件内容没有按磋商文件规定和要求签字、盖章的；

- 响应文件编排混乱，且擅自修改磋商文件规定的格式内容的；

- 服务时间、磋商有效期、法定代表人授权期限不能满足磋商文件要求的；

- 提供的服务技术标准不符合采购项目要求的；

- 响应文件中附有采购人不能接受的条件的；

- 磋商小组认为应按无效响应处理的其他情况；

- 法律、法规规定的其他情形。

    - 非实质性偏离指磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可  以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的   内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的   范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、   说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

在响应文件初审、详审过程中，如果磋商小组成员出现对评审结果有不同意见的，应  当以书面形式反映，磋商报告中应注明该不同意见。磋商小组成员拒绝在磋商报告中签字又   不书面说明其不同意见和理由的，视为同意磋商结果。

  - 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、  服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或委托代理人签字或者加盖公章。

  - 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提   交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足

磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商   的评审方法。

- 评审办法

（1）依照《中华人民共和国采购法》、《中华人民共和国采购法实施条例》、

（2）《采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。本次评审采用综合评分法。

资格性审查评审办法（初步评审）

| 评审内容 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 形式评审标准 | 磋商人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
|  | 响应文件签字盖章 | 符合《磋商文件》的规定 |
|  | 响应文件格式 | 符合《磋商文件》的规定 |
| 资格评审标准 | 营业执照、税务登记证和机构代码证 | 具备有效的工商营业执照、机构代码证和税务登记证 |
|  | 安全生产许可证 | 具备有效的安全生产许可证 |
|  | 企业资质等级 | 符合《磋商文件》规定 |
|  | 财务状况 | 符合《磋商文件》规定 |
|  | 建造师资格 | 符合《磋商文件》规定 |
|  | 其他资格 | 符合《磋商文件》规定 |
| 响应性评审标准 | 磋商内容 | 符合《磋商文件》规定 |
|  | 工期 | 符合《磋商文件》规定 |
|  | 诉讼和仲裁情况 | 符合《磋商文件》规定 |
|  | 工程质量 | 符合《磋商文件》规定 |
|  | 磋商保证金 | 符合《磋商文件》规定 |
|  | 其它 | 符合《磋商文件》规定 |

- 评审标准和分值分配：

| 评审项目 | 内容 | 满分分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 磋商报价40分 | 报价分 | 40分 | 磋商基准值：满足磋商文件要求且最后磋商报价最低的供应商的 价格为磋商基准价。（项目评审过程中不得取掉最后报价中的最 高报价和最低报价） 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值（40%） ×100（四舍五入后保留小数点后两位） 。 注：根据《促进中小企业发展暂行办法》、《关于促进残疾人就业政策的通知》的相关规定，对残疾人福利性单位、小型和微型企业制造（生产）产品的价格给予 6%的扣除， 用扣除后的价格参与评标。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
| 技术 质量 方面 60 分 | 磋商文件规范 性响应程度 | 2分 | 完全响应磋商文件格式要求编排者得2分；反之不得分。 |
|  | 类似业绩情况 | 15分 | 2019年1月 1日至今投标人类似项目业绩，每提供 1 项得 3分，满分15 分（以生效的合同复印件为准） |
|  | 体系认证 | 3分 | 投标人具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书每提供一项得 1分。满分 3 分。 |
|  | 项目安装、调试实施方案 | 10分 | 根据项目实际情况指定的项目安装、调试实施方案好的得10-7分，较好的得6-4分，一般的得3-1 分。未提供的不得分。 |
|  | 项目管理及实施方案 | 8分 | 针对招标项目需求设置的项目管理机构合理、完整、完善，好的得8-6分，较好的得5-4分，一般的得3-1 分。未提供的不得分。 |
|  | 售后服务计划 | 8分 | 针对该项目提供售后服务计划、培训计划售后服务计划内容详尽，措施完善、合理的得 8-6分，一般的得 5-4分，较差的得3-0 分 |
|  | 质量保障措施 | 4分 | 质量管理体系健全、管理人员责任明确、管理制度健全有效，各项技术措施、主要分项工程、作业指导书符合现行国家质量验收标准要求，得4-1分，不提供不得分。 |
|  | 安全保障措施 | 4分 | 安全管理体系健全、管理人员岗位责任明确、各种安全教育制度健全有效、施工现场安全技术管理及防护、防范措施得力，符合国家安全生产管理规定，得4-1分，不提供不得分。 |
|  | 实施进度的合理性、周密性 | 4分 | 施工设备、机具配置齐全、合理，能满足施工进度和工程质量要求，得4-1分，不提供不得分。 |
|  | 售后服务承诺 | 2分 | 提供售后服务相关承诺的， 得 2 分；未提供不得分。 |

七、确定成交供应商

- 18.推荐并确定成交供应商

采购代理机构应当在评审结束后 3 个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在

收到评审报告后 5 个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成   交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。  19.成交通知

  - 采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定后 2 个工作日内，在青海项目信息网

上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商无正当理由放弃成交项目的，

依法承担法律责任。

八、授予合同

- 签订合同

  - 采购人与成交供应商双方应当自《成交通知书》发出之日起 30 日内，签订采购合同， 送采购代理机构审核并备案。

  - 签订合同前，成交供应商应当以支票、汇票、本票等非现金形式缴纳成交金额   %的履约保证金到采购人指定的账户（本项目不适用）。

  - 成交供应商在法定期限内无正当理由拒签合同的，按违约处理。同时，采购代理机构和采购人可依评标排序重新确定成交供应商，并协调双方签订采购合同，或重新组织采购活动。

  - 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为订立合同的条件，采购人和成交供  应商不得私下订立背离合同实质性内容的协议。

  - 磋商文件、成交供应商的响应文件、《成交通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

  - 采购合同签订之日起5个工作日内，由采购人将采购合同在青海项目信息网上公告，但  采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

九、磋商活动终止

- 终止情形

  - 出现下列情形之一的，采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 除《采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外， 在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。

  - 终止磋商活动后，由采购代理机构发布终止公告并说明原因。

十、处罚

- 处罚情形

成交供应商有下列情形之一的，成交无效，磋商保证金不予退还。情节严重的，报同级财政部门依法进行处理：

- 提供虚假材料谋取中标、成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

- 向磋商小组行贿或者提供其他不正当利益。

十一、其他

其他未尽事宜，按照《中华人民共和国采购法》、《中华人民共和国合同法》、《中   华人民共和国采购法实施条例》、《采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律法规的有关条款执行。

第四部分 采购项目合同书

采购项目合同书

采购项目编号：青海鑫达竞磋（工程）2022-01

采购项目名称：

采购合同编号：

合同金额（人民币）：

采 购 人（甲方）： 	（盖章）

供 应 商（乙方）： 	（盖章）

采购日期：

采购项目合同书

发包人（采购单位）：

承包人（成交磋商人）：

根据2021年	月	日 	（项目名称）	对 	（项目编号）

竞争性磋商结果和磋商文件的要求。依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就采购事项协商一致，订立本合同。该工程项目的合同条款及格式，采用《中华人民共和国简明标准施工磋商文件》（2012年版）   规范文本制定，通用合同条款、专用合同条款及合同。

附件格式同时适用于该文本。一、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：

资金来源：

二、工程承包范围

承包范围：

三、合同工期

开工日期：

竣工日期：

四、质量标准

工程质量标准：一次交验合格。

承包人项目经理： 	。五、合同价款及付款方式

合同价款（大写）： 	￥：

支付方式：	。六、组成合同的文件

1、本合同协议书；

2、标准文本的专用条款、通用条款；

3、标准、规范及有关技术文件；

4、成交通知书；

5、磋商报价文件及附件；

6、设计图纸、工程量清单；

7、工程报价单和已标价工程量清单；

8、双方有关工程洽商、变更等书面协议。保修责任

工程保修责任：工程保修执行建设部《建设工程保修办法》按规定办理质量保修手续。承包   人向发包人承诺按照合同约定进行施工，工程竣工后，为保证工程合理使用期内正常使用，   双方协商一致签订《工程质量保修书》，并按规定向发包人提交5%的工程质量保修金，待完   成质量保修责任、保修期满后支付给承包人。

八、竣工验收

1、工程验收。由发包人、承包人组织、工程质监部门进行验收。

2、质量保证期内如发生工程质量问题，承包人在接到需方通知一周内（以传真日期为准）给予答复，如属于承包人的责任，承包人负责修复、更换，并承担由此发生的一切费用，如因发包人使用不当造成的问题，承包人应积极配合解决，费用由发包人负担，修复或更换时间最长不超过10天。

3、如承包人在收到发包人通知七天内没有答复，则视为承包人承认其工程质量问题，发包人有权自行处理，承包人承担由此而发生的一切费用。

九、施工要求

1、施工现场应做好安全生产及文明施工。现场安全生产、文明施工执行《青海省建筑施工项目安全标准化评价细则》青建工[2007]218号文件，必须满足国家及地方对安全生产、文明施工相关规定。

2、承包人必须按照本项目的施工图及国家现行有关施工验收规范、质量验评标准组织施工。   建立和健全质量保证体系，以承包人主体行为规范和施工人员的工作质量，确保各单位工程的施工质量。

3、本工程施工所用的材料、设备质量必须符合国家标准和设计要求，所购的材料、设备必须有生产许可证、质量保证书、出厂合格证，否则，由此造成的经济损失，由承包人负责。

- 突出抓好施工过程中的“三控制”，加强全过程质量管理。在施工过程中要认真做好原材料控制、工艺流程控制、施工操作控制；加强每道工序的质量管理，对各工序间的交接检验及专业工种之间交接环节的工程质量应采取有效措施，加强检查验收，抓好全过程质量管理。

- 5、建筑工程采用的主要材料、半成品、成品、建筑构配件、器具和设备应进行现场验收。凡涉及安全、功能的有关产品，应按各专业工程质量验收规范规定进行复验。

6、各工序应按施工技术标准进行质量控制，每道工序完成后，应进行检查。相关各专业工种   之间，应进行交接检验，并形成记录。未经监理工程师（或发包人技术负责人）检查认可，   不得进行下一道工序施工。

7、承包人必须编制好切实可行的施工进度计划，以保证施工连续均衡、有节奏地进行，合理   地使用人力、物力和财力，确保工程按期完成。

8、承包人应建立和健全安全生产保障体系和安全生产责任制，认真执行《建筑施工安全检查   标准（JGJ59－99）》，提高安全生产工作和文明施工的管理水平。施工现场不但应该做到安   全生产不发生事故，同时还应做到文明施工、整齐有序，尽量减少施工噪音和对周围环境的   污染，争创“施工现场文明工地”。

9、施工期间应努力做好与发包人、设计单位、监理单位及质量监督部门的工作协调、配合工   作，虚心听取他们的意见和建议，不断改进工作、提高管理水平。

10、单位工程完工后，承包人应自行组织有关人员进行检查评定，并向发包人提交工程验收   报告及相关资料。承包人在质量保修期内，应按照有关法律、法规的管理规定和双方在合同   中的约定，承担本工程质量保修责任。

11、本工程在施工过程中必须严格执行国家、行业的现行有关各专业工程施工质量验收规范   及验收统一标准。

十、违约责任

1、当发生合同纠纷时，双方本着友好协商态度解决，当达不成共识时由发包人所在地经济合同仲裁委员会或人民法院仲裁裁决。

2、磋商过程中，磋商文件、磋商报价文件及澄清文件等都是合同的组成部分，发包人、承包 人双方必须全面遵守。如有违反，应承担违约责任。

十一、合同生效及其它

1、本合同经发包人、承包人及集中采购机构盖章后即生效；

2、磋商文件、成交磋商人磋商响应文件、成交通知、工程量清单为本合同不可分割的部分，   并具有同等的法律效力；

3、本合同未尽事宜，双方协商解决或按《中华人民共和国合同法》执行。

4、本合同一式八份，甲方执叁份乙执方两份，招标代理有限公司备查叁份。

发包人（全称）：（签章）		承包人（全称）：（签章） 地址：	地址：

法定代表人或委托代理人：	法定代表人或委托代理人：

电话：	电话：

开户银行： 账号：

采购代理机构： 负责人或经办人：

合同备案时间：	年	月	日

合同通用条款

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国采购法》的规定，合同双方经  协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

  - 定义

本合同中的下列术语应解释为：

    - “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、  附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

    - “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。

    - “合同条款”指本合同条款。

    - “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。

    - “服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、  调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

    - “甲方”指购买货物和服务的单位。

    - “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。

    - “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。

    - “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下  的货物符合合同规定的活动。

    - 原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，  本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。

    - 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。

    - “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。2.技术规格要求

  - 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于招响应文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

  - 乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。

  - 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。  3.合同范围

  - 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的货物及其附属货物，消耗性材料、  专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同货物组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。

  - 乙方应负责培训甲方的技术人员。

  - 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的质量保证期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同货物大修和维护所需的配件及服务。

- 合同文件和资料

  - 乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。

  - 未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关   的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。

- 知识产权

  - 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、 著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

  - 任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

  - 双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违   约方负相关法律责任。

  - 在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息的知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。

  - 乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软

件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付   任何其它的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下   软件产品。

- 保密

  - 在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由   此给对方造成的全部损失。

  - 保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：

    - 任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

    - 任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；

    - 任何对方的技术秘密或专有知识、文件 、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。

  - 乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

- 质量保证 7.1货物质量保证

    - 乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

    - 乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或   材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并免费予以改进或更换。

    - 根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜   在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时   免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所

提出的要求应视为已被乙方接受。

    - 乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履约保证金中扣款，不足   部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

    - 合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。 7.2辅助服务质量保证

    - 乙方保证免费提供合同条款下的软件产品原厂商至少一年软件全部功能及其换代产品的升级与技术支持服务（包含任何版本升级、产品换代、更新及在原有产品基础上的拆   解、完善、合并所产生的新产品，提供升级产品介质及授权，要求原厂商承诺，并加盖原厂   商公章），不得出现因货物停售、转产而无法提供上述支持服务。

    - 乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、安装指导、单机调试、系统联调和试验等，按合同规定方式进行，并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生   的缺陷。

- 包装要求

  - 除合同另有约定外,乙方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。

  - 包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，  以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或  变质。

  - 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。

  - 乙方所提供货物必须附有质量合格证，装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗  品，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

  - 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均  由乙方负责。

- 价格

  - 乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、单机调试、安装调试指导、技术资料、培训、交通、人员、差旅、

质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用等均已包   括在合同价格中。

  - 本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙  方应承担的一切税费。

  - 检验费用

    - 乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、调试、试运行和验收的所有  费用，并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

    - 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责  并已包含在合同总价中。

    - 甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行， 而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。

- 交货方式及交货日期

交货方式：现场交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。

交货时间应根据产品的特点实事求是填写，进口产品90个工作日内，国产产品60个工作  日内。特殊产品交货时间需说明。

交货日期：所有货物运抵现场并经双方开箱验收合格之日。11.检验和验收

  - 开箱验收

    - 货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定  的数量、型号等是否一致。

    - 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、   数量的检验不应视为最终检验。

    - 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，   方视为乙方完成交货。

  - 检验验收

    - 交货完成后，乙方应及时组装、调试、试运行，按照合同专用条款规定的试运

行完成后，双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、   检验。

    - 在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的测试计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等）供甲方确认。

    - 除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。

    - 检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

- 重新测试直至合格为止；

- 要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；

无论选择何种方式，甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。

  - 使用过程检验

    - 在合同规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货  物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由卖   方承担），据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。

    - 如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧  后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

12.付款条件

本合同条款下的付款方法和条件在“采购合同书”中具体规定。 13.履约保证金（本项目不适用）

  - 乙方应在合同签订前，按磋商文件第三部分“八 授予合同”中第22.2项的约定提交履约保证金。

  - 履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

  - 履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（磋商文件中另有约定的除  外）：

    - 甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；

    - 支票或汇票。

  - 乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合  格后，甲方将履约保证金退还乙方或转为质量保证金。

- 索赔

  - 货物的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符，或在质量保证期内证实货物存  有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构   的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

  - 在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意  的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

    - 在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理， 或由双方协商处理。

    - 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低  货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。

    - 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补  缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应   相应延长修补或更换件的履约保证期。

  - 乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。

- 迟延交货

  - 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。

  - 除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。15.3在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

- 违约赔偿

除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。

- 不可抗力

17.1.双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

  - 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。

  - 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

- 税费

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。19.合同争议的解决

  - 甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。

  - 任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。

- 违约解除合同

  - 出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。

    - 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

    - 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

    - 乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

  - 甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的  货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

- 破产终止合同

乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

- 转让和分包

  - 采购合同不能转让。

  - 经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接

受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的   责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

- 合同修改

甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除  外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，做为合同的补充。

- 通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认  并发送到对方明确的地址。

- 计量单位

除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。26.适用法律

本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

第五部分	响应文件格式

响应文件封面

响应文件

采购项目编号：青海鑫达竞磋（工程）2022-01

采购项目名称：玺云峰（一期）项目小区楼宇智能化设备劳务及安装项目

供应商名称：

供应商： 	（公章）

法定代表人或委托代理人： 	（签字）

年	月	日

磋商响应文件目录

目录

- 磋商函	所在页码

- 首次报价一览表	所在页码

- 法定代表人证明书	所在页码

- 法定代表人授权书	所在页码

- 供应商承诺函	所在页码

- 供应商诚信承诺书	所在页码

- 资格证明材料	所在页码

- 财务状况证明	所在页码

- 无重大违法记录声明	所在页码

- 施工组织设计	所在页码

- 项目管理机构	所在页码

- 供应商的类似业绩证明材料	所在页码

- 已标价的工程量清单	所在页码

- 磋商保证金证明格式	所在页码

- 中小微型企业声明函	所在页码

- 供应商认为在其他方面有必要说明的事项	所在页码

- 供应商最后报价表	所在页码

附件 1：磋商函

磋商函

致：青海鑫达工程项目管理有限公司

我们收到 （项目名称）（青海鑫达竞磋（工程）2022-01）磋商文件，经研究， 法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表供应商（供应商名称、

地址）提交响应文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方已详阅磋商文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2、磋商有效期自开标之日起 	个日历天内有效。如果在规定的磋商时间后，我方在磋商 有效期内撤回投标或成交后不签约的，磋商保证金将被贵方没收。

3、我方同意按照贵方要求提供与磋商有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4、与本磋商有关的一切正式往来通讯请寄：

地址： 		邮编：

电话： 		传真：

法定代表人姓名： 	职务：

供应商： 	（公章）

法定代表人或委托代理人： 	（签字） 年	月	日

附件 2：首次报价一览表

首次报价一览表

供应商名称：

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 磋商首次报价 | 人民币（大写）： ￥ 元 |
| 工期 |  |
| 工程质量 |  |
| 优惠承诺或条件：（如若没有可写无,如有请在此详细说明） |  |

供应商： 	（公章）

法定代表人或委托代理人： 	（签字） 年	月	日

附件 3：法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：青海鑫达工程项目管理有限公司

（法定代表人姓名）	现任我单位 	职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别： 	年龄： 	民族：

地址：

身份证号码：

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

供应商： 	（公章）

法定代表人： 	（签字或盖章） 年	月	日

附件 4：法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：青海鑫达工程项目管理有限公司

（供应商名称）	系中华人民共和国合法企业，法定地址 	。

（ 法定代表人姓名）	特授权 （ 委托代理人姓名）	代表我单位全权办理针对项目的磋商、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效   期内签署的）不因授权的撤销而失效。

授权期限：自 	年 	月 	日起至 	年 	月 	日止。

（注：授权期限必须满足磋商有效期的要求） 被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字： 		授权人（法定代表人）签字：

职务： 		职务：

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

供应商： 	（公章）

法定代表人： 	（签字或盖章） 年	月	日

附件 5：供应商承诺函

供应商承诺函

致：青海鑫达工程项目管理有限公司

关于贵方 2022 年   月    日青海鑫达竞磋（工程）2022-01采购项目，本人签字人愿意参加磋商，提供磋商文件要求的所有内容，并证实提交的所有资料是准确的和真实   的。同时，我代表（供应商名称），在此作如下承诺：

1、完全理解和接受磋商文件的一切规定和要求；

2、若成交，我方将按照磋商文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时提供优质的服务。如果在合同执行过程中，发现服务质量、数量出现问题，我方一 定尽快完善，并承担相应的经济责任；

3、在整个磋商过程中我方若有违规行为，贵方可按磋商文件之规定给予处罚，我方完全接受。

4、若成交，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

供应商： 	（公章）

法定代表人或委托代理人： 	（签字） 年	月	日

附件 6：供应商诚信承诺书

供应商诚信承诺书

致：青海鑫达工程项目管理有限公司

为了诚实、客观、有序地参与采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的供   应商平等参加采购活动。

二、参加青海鑫达工程项目管理有限公司组织的采购活动时，严格按照磋商文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与采购活动各相关方的合法行为，接受采购活动依法形成的意见、结果。   四、依法参加采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名

（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态   参加采购活动。

六、认真履行成交供应商应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保   量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国采购法》和

《采购法实施条例》中对供应商的相关处理。 本承诺是采购项目响应文件的组成部分。

供应商： 	（公章）

法定代表人或委托代理人： 	（签字） 年	月	日

附件 7：资格证明材料

资格证明材料

资格证明材料包括：

1、提供有效的营业执照、税务登记证、机构代码证或三证（五证）合一统一社会代码证及其他资格证明文件（扫描或复印件）；

企业法人需提交“统一社会信用代码的营业执照”，未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”；事业法人需提交 “统一社会信用代码的事业单位法人证书”，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”；其他组织需提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社   会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交 “社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；个体工商户需提交   “统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；自然人需提交身份证明。

2、磋商文件规定的有关资格证书等；

3、供应商认为有必要提供的其他资格证明文件。

（一）磋商人基本情况表

| 磋商人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：附磋商人营业执照及其年检合格的证明材料、资质证书副本和安全生产许可证等材料的   复印件（或扫描件）。

（二）其他资格审查资料

- 提供进青备案登记（指外地进青企业）等方面的相关资料复印（或扫描）件；

- 其它（如有）

附件 8：财务状况证明

财务状况证明

按照磋商文件第2.2款（1）中第<2>条规定提供以下相关材料。

1、供应商基本开户银行近三个月内出具的资信证明或经第三方机构出具的2020年或

2021年度财务状况审计报告（扫描或复印件应全面、完整、清晰），包括资产负债表、现金   流量表、利润表和财务（会计）报表附注,并提供第三方机构的营业执照、执业证书。

2、近半年内任意一个月的依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

3、扫描（或复印）件应全面、完整、清晰并加盖磋商人公章。

附件 9：无重大违法记录声明

无重大违法记录声明致：青海鑫达工程项目管理有限公司

我单位前三年内在经营活动中没有重大违法记，特此声明。

若采购单位在本项目采购过程中发现我单位前三年内在经营活动中有重大违法记录，我  单位将无条件地退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果。

附“信用中国”网站及“中国政府采购”网站查询截图，时间为投标截止时间前 10 天内。

供应商： 	（公章）

法定代表人或委托代理人： 	（签字） 年	月	日

附件 10：施工组织设计

施工组织设计

- 磋商人编制施工组织设计的要求：编制时应简明扼要地说明施工方法、工程质量、安全生产、文明施工、环境保护、冬雨季施工、工程进度、技术组织等主要措施。用图表形式阐明本项目的施工总平面图、进度计划以及拟投入主要施工设备、劳动力、项目管理机构等。

- 图表及格式要求：

（一）拟投入的主要施工设备表

（二）劳动力计划表

（三）进度计划

（四）施工总平面图

（一）拟投入本项目的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 定 额 功率（KW） | 生产能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（二）劳动力计划表

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（三）进度计划

- 磋商人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按磋商文件要求的计划工期进行施  工的各个关键日期。

- 施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

（四）施工总平面图

磋商人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表，并注明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附件 11：项目管理机构

项目管理机构

(一)	项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

注：附项目管理人员执业或职业资格证明证书、注册证书、身份证、职称证、学历证、（或扫描）件。

(二)	项目管理人员简历表

| 姓名 |  |  | 年龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  | 拟在本合同任职 |  |
| 毕业学校 |  |  | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 参加过的类似项目 |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |

注：附项目经理资质证书、身份证、职称证、学历证（或扫描）件，管理过的项目业绩须附合同协议书复印（或扫描）件

附件 12：投标人的类似业绩证明材料

近三年内，指 2019 年 1 月 1 日起至今类似业绩。

（一）近年完成的类似业绩情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：每张表格只填写一个项目，并标明序号。

附件 13：已标价的工程量清单

附件 14：磋商保证金证明

磋商保证金证明

致：青海鑫达工程项目管理有限公司

我方为（采购项目名称）项目（采购项目编号为： 	）递交保证金人民币

（大写：人民币	元）已于	年	月	日以基本户转账方式汇入你方账户。

附件：（须附保证金汇出凭证复印件和基本账户开户许可证复印件并加盖单位公章，否  则视为未按要求提交投标保证金。）

退还保证金时请按以下内容汇入至我方账户（同递交保证金账户）。若因提供内容不全、   错误等原因导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

户 名 ： 开户银行： 开户帐号：

供应商： 	（公章）

法定代表人或委托代理人： 	（签字） 年	月	日

附件 15：中小微型企业声明函

中小微型企业声明函

致：青海鑫达工程项目管理有限公司

本公司郑重声明，根据《采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181 号） 的规定，本公司为 	（请填写：小型、微型）企业。即，本公司满足以下条件：《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）规定的划分标准。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。  注：1.此函需声明参与本次磋商服务等相关资料；

2.此函须由磋商人提供并声明，且加盖磋商人公章。同时附企业上一年度的财务状  况审计报告；

企业名称： 	（公章） 企业法定代表人或委托代理人： 	（签字）

年	月	日

附件 16：供应商认为在其他方面有必要说明的事项

供应商认为在其他方面有必要说明的事项

附件 17：供应商最后报价表

供应商最后报价表

项目名称：

| 最初报价 | 调整因素 | 最终报价 | 工期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最终确定的优惠承诺或条件：（如若没有可写无,如有请在此详细说明） |  |  |  |

注：此表不需装订在响应文件中，供应商事先须盖章、签字。在磋商期间，由磋商小组确定   合格的供应商现场填写。

供应商： 	（公章）

法定代表人或委托代理人： 	（签字或盖章） 年	月	日

第六部分	项目要求及工程量清单

供货要求

招标人应尽可能清晰准确地提出对货物的需求，并对所要求提供的货物名称、规格、数量及单位、交货期、交货地点、技术性能指标、检验考核要求、技术服务和质保期服务要求等作出说明。

本部分技术参数中所列品牌号或型号仅起说明作用，无任何指代性。各供应商可就该项目招标内容自行投标，但需满足基本参数，使招标人满意。

一、项目概况

招标人可根据需要对工程项目的概况进行介绍，以使投标人更清晰地了解供货的总体要求和相关信息。

- 1.项目名称：玺云峰（一期）项目小区楼宇智能化设备劳务及安装项目

- 2.招标范围：工程范围和内容：安防监控系统、周界报警系统、巡更系统、楼宇对讲系统、门禁系统、背景音乐与公共广播系统、停车场管理系统、智能化机房、四网合一系统、电梯无线对讲系统、梯控系统、室外LED 屏信息发布系统、小区智能电子充电桩系统光缆布线、设备安装、系统调试，且包含验收及移交并提供最终验收证书。

3.质量要求：合格；

4.计划施工工期：5月20日-7月30日（计划开工日期：与甲方签订合同时约定）。

5.交货地点：西宁市城中区

6.质保期 ：系统安装完毕，质保期自验收合格之日起 2 年。

一、项目概况及总体要求

招标人可根据需要对工程项目的概况进行介绍，以使投标人更清晰地了解供货的总体要求和相关信息。

包一：

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：玺云峰东区一期智能化项目（发包一）- 电气工程 |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 11 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 背景音乐与公共广 播系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030506004001 | 背景音乐系统设备 | 1.名称:智能控制主机 2.类别:T-6232A |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 030506001001 | 扩声系统设备 | 1.名称:前置放大器 2.类别:T-6201 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 030506001002 | 扩声系统设备 | 1.名称:电源时序器 2.类别:T-6216 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 030506004002 | 背景音乐系统设备 | 1.名称:CD播放器 2.类别:T-6221 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 031101015001 | 发生器 | 1.名称:信号发生器 2.型号:T-6203 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 030506001003 | 扩声系统设备 | 1.名称:话筒 2.类别:T-621A |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 030506004003 | 背景音乐系统设备 | 1.名称:纯后级广播功 放 2.类别:T-78350 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 030506001004 | 扩声系统设备 | 1.名称:草地扬声器 2.类别:T-300 |  | 台 | 14 |  |  |  |  |
| 9 | 030502006001 | 大对数电缆 | 1.名称:音频连接线 2.规格:T-A1.2 |  | 条 | 3 |  |  |  |  |
| 10 | 030502006002 | 大对数电缆 | 1.名称:音频连接线 2.规格:T-B1.2 |  | 条 | 3 |  |  |  |  |
| 11 | 030502006003 | 大对数电缆 | 1.名称:音频连接线 2.规格:T-D1.8 |  | 条 | 3 |  |  |  |  |
| 12 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:RVVSP2*2.5 |  | m | 809 |  |  |  |  |
| 13 | 031002002001 | 设备支架 | 1.材质:音响底座 |  | 套 | 14 |  |  |  |  |
| 14 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:32绿化管 |  | m | 850 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 监控 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 030502007001 | 光缆 | 1.名称:光缆 2.规格:CAT-5E |  | m | 15540 |  |  |  |  |
| 16 | 030502007002 | 光缆 | 1.名称:光缆 2.规格:CAT-6E |  | m | 600 |  |  |  |  |
| 17 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:RVV2*1.0 |  | m | 7770 |  |  |  |  |
| 18 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV3*4 |  | m | 2224 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：玺云峰东区一期智能化项目（发包一）- 电气工程 |  |  |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 11 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 19 | 030502007003 | 光缆 | 1.名称:光缆 2.规格:4芯光缆 |  | m | 2324 |  |  |  |  |
| 20 | 080703003001 | 控制台(盘）、 操作 台、应急台 | 1.名称:四联操作台（ 含椅子） |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 21 | 030412008001 | 中杆 | 1.名称:立杆 2.附件配置:定做 3.5 m 水泥底座40*40*50 |  | 套 | 21 |  |  |  |  |
| 22 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:室外设备箱 2.型号:定做 3.规格:300*500*200 |  | 台 | 8 |  |  |  |  |
| 23 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.规格:PC50 |  | m | 1596 |  |  |  |  |
| 24 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.规格:PC110 |  | m | 289 |  |  |  |  |
| 25 | 030502009001 | 跳线 | 1.名称:高清线 |  | 条 | 12 |  |  |  |  |
| 26 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:LED格栅灯 2.规格:600*600 |  | 套 | 6 |  |  |  |  |
| 27 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1.名称:室内半球 2.类别:DS-2CD2326YYP -I 3.品牌:海康威视 |  | 台 | 78 |  |  |  |  |
| 28 | 030507008002 | 监控摄像设备 | 1.名称:筒机摄像机 2.类别:DS-2CD2T45YYP -I 3.品牌:海康威视 |  | 台 | 118 |  |  |  |  |
| 29 | 030507008003 | 监控摄像设备 | 1.名称:筒机支架 2.类别:DS-1293ZJ 3.海康威视 |  | 台 | 118 |  |  |  |  |
| 30 | 030507008004 | 监控摄像设备 | 1.名称:高速球摄像机 2.类别:DS-2DE7223P- IZH 3.品牌:海康威视 |  | 台 | 7 |  |  |  |  |
| 31 | 030507008005 | 监控摄像设备 | 1.名称:球机支架 2.类别:DS-1293ZJ 3.海康威视 |  | 台 | 7 |  |  |  |  |
| 32 | 030507008006 | 监控摄像设备 | 1.名称:电梯专用摄像 机 2.类别:DS-2CD2525YYP -I 3.品牌:海康威视 |  | 台 | 30 |  |  |  |  |
| 33 | 030507008007 | 监控摄像设备 | 1.名称:电梯专用摄像 机电源 |  | 台 | 30 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：玺云峰东区一期智能化项目（发包一）- 电气工程 |  |  |  |  |  |  |  | 第 3 页 共 11 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | 2.类别:DS-2FA1220-DL -CH 3.品牌:海康威视 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 030501012001 | 交换机 | 1.名称:电梯专用无线 网桥 2.功能:5.8G 300M 3.品牌:络升通 |  | 台 | 30 |  |  |  |  |
| 35 | 031103027001 | 告警器、传感器 | 1.名称:电梯专用平层 传感器 2.规格:LST-1000RG |  | 个 | 30 |  |  |  |  |
| 36 | 030501005001 | 插箱、机柜 | 1.名称:电梯信息采集 叠加器主机 2.类别:GQ6800N-DT 3.品牌:络升通 |  | 台 | 30 |  |  |  |  |
| 37 | 081103004001 | 电源及充电器 | 1.名称:叠加器主机电 源适配器 2.型号:12V 3.品牌:络升通 |  | 个 | 30 |  |  |  |  |
| 38 | 030507008008 | 监控摄像设备 | 1.名称:鹰眼全景摄像 机 2.类别:iDS-2DP1636 YYP-D 3.品牌:海康威视 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 39 | 081103004002 | 电源及充电器 | 1.名称:鹰眼专用电源 适配器 2.型号:12V 3.品牌:海康威视 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 40 | 030412009001 | 高杆灯 | 1.名称:鹰眼专用8米立 杆 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 41 | 030507008009 | 监控摄像设备 | 1.名称:高空抛物摄像 机 2.类别:DS-2CD8A4YYP- Z(2.8-12mm) 3.品牌:海康威视 |  | 台 | 40 |  |  |  |  |
| 42 | 030412009002 | 高杆灯 | 1.名称:高空抛物摄像 机支架 |  | 套 | 40 |  |  |  |  |
| 43 | 030501004001 | 存储设备 | 1.名称:存储设备 2.类别:DS-8632N-K8 3.品牌:海康威视 |  | 台 | 9 |  |  |  |  |
| 44 | 030501004002 | 存储设备 | 1.名称:监控级硬盘 2.类别:ST4000VX000,4 T |  | 台 | 72 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：玺云峰东区一期智能化项目（发包一）- 电气工程 |  |  |  |  |  |  |  | 第 4 页 共 11 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | 3.品牌:希捷 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 030501012002 | 交换机 | 1.名称:8口POE交换机 2.功能: AI1010G 3.品牌:H3C |  | 台 | 37 |  |  |  |  |
| 46 | 030501013001 | 网络服务器 | 1.名称:监控服务器 2.类别:DS-VM21S-B（3 10801297） 3.品牌:海康威视 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 47 | 030501013002 | 网络服务器 | 1.名称:综合安防管理 平台 2.类别:iSecure Center (DS) 3.品牌:海康威视 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 48 | 030501013003 | 网络服务器 | 1.名称:16路监控解码 器 2.类别:DS-6916UD 3.品牌:海康威视 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 49 | 030507014001 | 显示设备 | 1.名称:50寸监视器 2.品牌:创维 |  | 台 | 12 |  |  |  |  |
| 50 | 030505004001 | 电视墙 | 1.名称:电视墙 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 51 | 011104004001 | 防静电活动地板 | 1.支架高度、材料种类 :防静电地板 |  | m2 | 32 |  |  |  |  |
| 52 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、 吊杆规格 、高度:集成吊顶 |  | m2 | 32 |  |  |  |  |
| 53 | 080608003001 | UPS不间断电源设备 | 1.名称:UPS主机 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 54 | 080608001001 | 蓄电池组 | 1.名称:电池 |  | 组 | 16 |  |  |  |  |
| 55 | 080608003002 | UPS不间断电源设备 | 1.名称:UPS电池柜 2.品牌:山特 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 56 | 080608003003 | UPS不间断电源设备 | 1.名称:UPS连接线 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 57 | 030501013004 | 网络服务器 | 1.名称:监控管理电脑 2.类别:I5 4G 1T 128G 、2G独显、22.5寸显示 器 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 58 | 030501017001 | 软件 | 1.名称:楼显软件 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 59 | 030502001001 | 机柜、机架 | 1.名称:机架式光纤收 发器 |  | 台 | 35 |  |  |  |  |
| 60 | 030502001002 | 机柜、机架 | 1.名称:14槽光纤收发 器机架 |  | 台 | 3 |  |  |  |  |
| 61 | 030413005001 | 人(手）孔砌筑 | 1.名称:手孔井 |  | 个 | 24 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：  “ 定额人工费”。

|  |  | 表— 08 |
| --- | --- | --- |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：玺云峰东区一期智能化项目（发包一）- 电气工程 |  |  |  |  |  |  |  | 第 5 页 共 11 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 楼宇对讲系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:弱电集中箱 |  | 台 | 20 |  |  |  |  |
| 63 | 010801006001 | 门锁安装 | 1.锁品种:磁力锁（双 门） 2.锁规格:中性 |  | 套 | 33 |  |  |  |  |
| 64 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1.名称:闭门器 |  | 樘 | 66 |  |  |  |  |
| 65 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:开门按钮 2.规格:SE-86 |  | 个 | 33 |  |  |  |  |
| 66 | 030501013005 | 网络服务器 | 1.名称:管理电脑 2.类别:联想 3.规格:I5 4G 1T 128G 、2G独显、22.5寸显示 器 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 67 | 030501013006 | 网络服务器 | 1.名称:智慧社区服务 器 2.类别:立林 3.规格:SER-PC-IoT-PA 10 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 68 | 030502007004 | 光缆 | 1.名称:五类网线 |  | m | 48930 |  |  |  |  |
| 69 | 030502007005 | 光缆 | 1.名称:光纤 2.规格:4芯 |  | m | 6600 |  |  |  |  |
| 70 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:RVV2*1.0 |  | m | 6600 |  |  |  |  |
| 71 | 030502007006 | 光缆 | 1.名称:超六类网线 |  | m | 800 |  |  |  |  |
| 72 | 030502003001 | 分线接线箱（盒） | 1.名称:楼层分配器安 装箱 |  | 个 | 205 |  |  |  |  |
| 73 | 030507006001 | 出入口控制设备 | 1.名称:围墙机 |  | 台 | 3 |  |  |  |  |
| 74 | 030904016001 | 备用电源及电池主 机(柜） | 1.名称:围墙机电源 |  | 套 | 3 |  |  |  |  |
| 75 | 030507006002 | 出入口控制设备 | 1.名称:数字对讲主机 （10寸） 2.规格:EH-OS-M31-T31 T |  | 台 | 30 |  |  |  |  |
| 76 | 030507006003 | 出入口控制设备 | 1.名称:7寸触摸屏室内 分机 |  | 台 | 1634 |  |  |  |  |
| 77 | 030904016002 | 备用电源及电池主 机(柜） | 1.名称:主机电源 |  | 套 | 30 |  |  |  |  |
| 78 | 030507010001 | 音频、视频及脉冲 分配器 | 1.名称:数字网络分配 器 |  | 台 | 205 |  |  |  |  |
| 79 | 030904016003 | 备用电源及电池主 | 1.名称:18V开关电源 |  | 套 | 205 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：玺云峰东区一期智能化项目（发包一）- 电气工程 |  |  |  |  |  |  |  | 第 6 页 共 11 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 机(柜） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 周界报警系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 030503003001 | 控制器 | 1.名称:网络电子围栏 控制器 (双防区 2.类别:EH600NP-2S |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 81 | 030503003002 | 控制器 | 1.名称:网络电子围栏 控制器 (单防区） 2.类别:EH600NP-1S |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 82 | 030409005001 | 避雷网 | 1.名称:高压避雷器 2.材质:EH5WS-10S |  | m | 3 |  |  |  |  |
| 83 | 030410001001 | 电杆组立 | 1.名称:高强度铝合金 终端杆 2.材质:EH-DGS |  | 根 | 12 |  |  |  |  |
| 84 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:防水帽 2.型号、规格:EH-ZMS |  | 个 | 12 |  |  |  |  |
| 85 | 080803002001 | 跨座式接触轨绝缘 子 | 1.名称:终端杆绝缘子 2.规格:EH-DJS |  | 处 | 72 |  |  |  |  |
| 86 | 030410001002 | 电杆组立 | 1.名称:终端杆底座与 固定件 2.材质:EH-DDS |  | 套 | 12 |  |  |  |  |
| 87 | 030410001003 | 电杆组立 | 1.名称:铝合金中间杆 2.材质:EH-ZGS |  | 套 | 30 |  |  |  |  |
| 88 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:中间杆防水帽 2.型号、规格:EG-MZS |  | 个 | 30 |  |  |  |  |
| 89 | 080803002002 | 跨座式接触轨绝缘 子 | 1.名称:中间杆绝缘子 2.规格:EH-ZJS |  | 处 | 180 |  |  |  |  |
| 90 | 030410004001 | 杆上设备 | 1.名称:中间杆固定件 2.型号:EH-ZDS |  | 台 | 30 |  |  |  |  |
| 91 | 030410001004 | 电杆组立 | 1.名称:万向底座 2.材质:EH-DZS |  | 根 | 30 |  |  |  |  |
| 92 | 030403001001 | 合金丝 | 1.名称:合金丝 2.材质:EH-HJSS |  | m | 1800 |  |  |  |  |
| 93 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:高压线 2.型号:EH-GYSS |  | m | 100 |  |  |  |  |
| 94 | 030404022001 | 控制器 | 1.名称:线－线连接器 2.型号:EH-XS |  | 台 | 72 |  |  |  |  |
| 95 | 030404022002 | 控制器 | 1.名称:中间收紧器 2.型号:EH-SJQS |  | 台 | 72 |  |  |  |  |
| 96 | 080802013001 | 标识牌 | 1.名称:夜光型围栏警 |  | 块 | 21 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：玺云峰东区一期智能化项目（发包一）- 电气工程 |  |  |  |  |  |  |  | 第 7 页 共 11 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | 示牌 2.规格:EH-JSPS |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | 080802013002 | 标识牌 | 1.名称:防紫外线警示 牌扎带 2.规格:EH-ELE |  | 块 | 63 |  |  |  |  |
| 98 | 030404022003 | 控制器 | 1.名称:电子围栏网络 控制器(主机配独立键 盘) 2.型号:EH-SJQS |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 99 | 030412002001 | 工厂灯 | 1.名称:3光束100米红 外对射 |  | 套 | 8 |  |  |  |  |
| 100 | 031002002002 | 设备支架 | 1.材质:对射支架 |  | 套 | 8 |  |  |  |  |
| 101 | 081103004003 | 电源及充电器 | 1.名称:对射供电电源 |  | 个 | 10 |  |  |  |  |
| 102 | 030904008001 | 模块(模块箱） | 1.名称:网络模块 2.规格:N201 |  | 个 | 10 |  |  |  |  |
| 103 | 030501013007 | 网络服务器 | 1.名称:报警平台电脑 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 104 | 030501017002 | 软件 | 1.名称:动态曲异报警 软件（带加密狗） |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 105 | 030904007001 | 消防广播(扬声器） | 1.名称:非法入侵现场 喇叭 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 106 | 030904007002 | 消防广播(扬声器） | 1.名称:报警喇叭 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 107 | 030405001001 | 蓄电池 | 1.名称:后备电池 |  | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 108 | 031006015001 | 水箱 | 1.材质、类型:防水箱 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 109 | 030409007001 | 半导体少长针消雷 装置 | 1.型号:防雷电接地桩 |  | 套 | 3 |  |  |  |  |
| 110 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:RVV2*1.0 |  | m | 300 |  |  |  |  |
| 111 | 030502007007 | 光缆 | 1.名称:超5类网线 |  | m | 300 |  |  |  |  |
| 112 | 030501012003 | 交换机 | 1.名称:交换机 2.功能:5口交换机 |  | 套 | 11 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 巡更系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | 030502001003 | 机柜、机架 | 1.名称:巡检器 2.材质:BP-2012S |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 114 | 030502001004 | 机柜、机架 | 1.名称:通讯座 2.型号、规格:BS-1000 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 115 | 030501017003 | 软件 | 1.名称:管理软件 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 116 | 030904003002 | 按钮 | 1.名称:人员钮 |  | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：玺云峰东区一期智能化项目（发包一）- 电气工程 |  |  |  |  |  |  |  | 第 8 页 共 11 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | 2.规格:BLC-35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | 080802013003 | 标识牌 | 1.名称:标识牌 2.规格:BMK-20 |  | 块 | 100 |  |  |  |  |
| 118 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:巡更点 |  | 个 | 100 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 门禁系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | 030507006004 | 出入口控制设备 | 1.名称:门禁控制器 2.规格:EH-MD-K11-001 T |  | 台 | 33 |  |  |  |  |
| 120 | 030507006005 | 出入口控制设备 | 1.名称:门禁读卡器 |  | 台 | 33 |  |  |  |  |
| 121 | 030507006006 | 出入口控制设备 | 1.名称:人脸识别门禁 主机 2.规格:EH-OS-M28 |  | 台 | 8 |  |  |  |  |
| 122 | 030904016004 | 备用电源及电池主 机(柜） | 1.名称:人脸识别门禁 电源 2.容量:JB-2702KD |  | 套 | 8 |  |  |  |  |
| 123 | 030607006001 | 数据采集及巡回检 测报警装置 | 1.名称:人脸采集器 2.型号:C33 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 124 | 030507006007 | 出入口控制设备 | 1.名称:IC卡发卡器 2.规格:EH-MD-R11-001 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 125 | 030507006008 | 出入口控制设备 | 1.名称:数字中心管理 机 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 126 | 030904016005 | 备用电源及电池主 机(柜） | 1.名称:管理机电源 2.容量:JB-2702KD |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 127 | 030507006009 | 出入口控制设备 | 1.名称:人行通道闸（ 单机芯） 2.规格:LI-8221-D |  | 台 | 7 |  |  |  |  |
| 128 | 030507006010 | 出入口控制设备 | 1.名称:人行通道闸（ 双机芯） 2.规格:LI-8221-S |  | 台 | 3 |  |  |  |  |
| 129 | 030507006011 | 出入口控制设备 | 1.名称:IC卡 2.规格:滴胶卡 |  | 台 | 3362 |  |  |  |  |
| 130 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:RVV4*1.0 |  | m | 1320 |  |  |  |  |
| 131 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:RVV2*1.0 |  | m | 1320 |  |  |  |  |
| 132 | 030502007008 | 光缆 | 1.名称:网线 2.规格:CAT-5E |  | m | 2780 |  |  |  |  |
|  |  | 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：  “ 定额人工费”。

|  |  | 表— 08 |
| --- | --- | --- |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：玺云峰东区一期智能化项目（发包一）- 电气工程 |  |  |  |  |  |  |  | 第 9 页 共 11 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 停车场管理系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | 030507005001 | 出入口目标识别设 备 | 1.名称:高速车牌识别 道闸一体机 2.规格:PL-OP-RM-S10 |  | 台 | 10 |  |  |  |  |
| 134 | 030507016001 | 停车场管理设备 | 1.名称:直杆 |  | 台 | 10 |  |  |  |  |
| 135 | 030414012001 | 电抗器、消弧线圈 | 1.名称:地感线圈 2.类别:PL-OP-GC-A10 |  | 台 | 20 |  |  |  |  |
| 136 | 030501017004 | 软件 | 1.名称:管理软件 2.类别:PL-OP-SW-S10 |  | 套 | 5 |  |  |  |  |
| 137 | 030501013008 | 网络服务器 | 1.名称:管理电脑 2.类别:I3 4G 1T 21.5 寸屏 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 138 | 030501012004 | 交换机 | 1.名称:8口交换机 2.功能:S1208D-S |  | 台 | 5 |  |  |  |  |
| 139 | 03B001 | 安全岛 | 1.名称:安全岛 |  | 个 | 5 |  |  |  |  |
| 140 | 030502007009 | 光缆 | 1.名称:6芯多模光纤 |  | m | 2200 |  |  |  |  |
| 141 | 030501010001 | 收发器 | 1.名称:光纤收发器 |  | 台 | 5 |  |  |  |  |
| 142 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV3*4 |  | m | 700 |  |  |  |  |
| 143 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:钢管 3.规格:SC32 |  | m | 700 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电梯无线五方对讲 系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | 030501003001 | 控制设备 | 1.名称:数字基础版500 局主机 2.类别:C17-500 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 145 | 030501003002 | 控制设备 | 1.名称:数控两局分机 2.类别:L19-2 |  | 台 | 10 |  |  |  |  |
| 146 | 030501003003 | 控制设备 | 1.名称:数控单局分机 2.类别:L19-1 |  | 台 | 10 |  |  |  |  |
| 147 | 030904016006 | 备用电源及电池主 机(柜） | 1.名称:UPS专用电源 2.规格:HLC-SZDY |  | 套 | 30 |  |  |  |  |
| 148 | 030502016001 | 布放尾纤 | 1.名称:专用天线 2.规格:HLC-SZTX |  | 根 | 30 |  |  |  |  |
| 149 | 030507013001 | 录像设备 | 1.名称:轿厢副机 2.规格:N-JXFJ |  | 台 | 30 |  |  |  |  |
| 15 | 030502016002 | 布放尾 | 1.名称:USB控制线 |  | 根 | 3 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：玺云峰东区一期智能化项目（发包一）- 电气工程 |  |  |  |  |  |  |  | 第 10 页 共 11 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 0 |  | 纤 | 2.规格:HLC-KZX |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 151 | 030904006001 | 消防报警电话插孔( 电话） | 1.名称:机房电话 2.规格:H-JFDH |  | 部 | 30 |  |  |  |  |
| 152 | 030507013002 | 录像设备 | 1.名称:轿顶外置副机 2.规格:W-FJ |  | 台 | 30 |  |  |  |  |
| 153 | 030507013003 | 录像设备 | 1.名称:底坑外置副机 2.规格:W-FJ |  | 台 | 30 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 梯控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | 030404022004 | 控制器 | 1.名称:数字电梯控制 器 2.型号:EH-MD-K11-002 |  | 台 | 30 |  |  |  |  |
| 155 | 031101001001 | 开关电源设备 | 1.种类:18V电源 2.规格:JB-2702KD-6/4 0 |  | 台 | 30 |  |  |  |  |
| 156 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:网线 2.规格:UTP-5E |  | m | 2700 |  |  |  |  |
| 157 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:弱电电源线 2.型号:RVV2*0.5 |  | m | 750 |  |  |  |  |
| 158 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:485控制线 2.型号:RVVP2*1 |  | m | 2700 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 室外LED屏信息发布 系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | 030507014002 | 显示设备 | 1.名称:室外全彩显示 屏 2.规格：Q4户外全彩 |  | m2 | 21.5 |  |  |  |  |
| 160 | 030507007001 | 出入口执行机构设 备 | 1.名称:诺瓦系统发送 卡 2.类别:发送卡 |  | 台 | 3 |  |  |  |  |
| 161 | 030507007002 | 出入口执行机构设 备 | 1.名称:诺瓦系统接收 卡 2.类别:接收卡 |  | 台 | 35 |  |  |  |  |
| 162 | 030502001005 | 机柜、机架 | 1.名称:基础框架 |  | 台 | 3 |  |  |  |  |
| 163 | 030506001005 | 扩声系统设备 | 1.名称:室外壁挂音响 |  | 台 | 6 |  |  |  |  |
| 164 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 165 | 031101001002 | 开关电源设备 | 1.种类:电源 2.规格:5V40A全彩电源 |  | 台 | 84 |  |  |  |  |
| 166 | 031101055001 | 光电转换器 | 1.规格:光纤转发器 |  | 个 | 4 |  |  |  |  |
|  |  | 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：  “ 定额人工费”。

|  |  | 表— 08 |
| --- | --- | --- |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：玺云峰东区一期智能化项目（发包一）- 电气工程 |  |  |  |  |  |  |  | 第 11 页 共 11 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 167 | 030501012005 | 交换机 | 1.名称:8口千兆物业交 换机 2.规格:全千兆 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 168 | 030506004004 | 背景音乐系统设备 | 1.名称:播放软件 |  | 台 | 3 |  |  |  |  |
| 169 | 030506001006 | 扩声系统设备 | 1.名称:音响功放 2.规格:20W |  | 台 | 3 |  |  |  |  |
| 170 | 030501013009 | 网络服务器 | 1.名称:处理器 2.类别:TB1 |  | 台 | 3 |  |  |  |  |
| 171 | 030501003004 | 控制设备 | 1.名称:电脑 2.类别:独立显卡 |  | 台 | 3 |  |  |  |  |
| 172 | 03B002 | 电源线 | 1.名称:电源线 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 173 | 030502007010 | 光缆 | 1.名称:4芯光缆 2.规格:4芯 |  | m | 450 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 小区智能电子充电 桩系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 | 081103004004 | 电源及充电器 | 1.名称:地下车库充电 桩 2.型号:10路投币加刷 卡加4g扫码 |  | 台 | 37 |  |  |  |  |
| 175 | 081103004005 | 电源及充电器 | 1.名称:园区地面充电 桩 2.型号:10路投币加刷 卡加4g扫码 |  | 台 | 26 |  |  |  |  |
| 176 | 011506003001 | 玻璃雨篷 | 1.名称:小区充电站防 雨篷 2.规格:15㎡、 40㎡ |  | m2 | 55 |  |  |  |  |
| 177 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 |  | 台 | 5 |  |  |  |  |
| 178 | 030411004009 | 配线 | 1.名称:主电源线 2.配线形式:配电箱上 口由总包配置 |  | m | 320 |  |  |  |  |
| 179 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1.名称:分控控制线 |  | m | 504 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |

| # 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：玺云峰东区一期智能化项目（发包一）- 电气工程 |  |  |  | 标段：玺云峰东区一期智能化项目（发包一 ） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) |
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 安全施工费 | 分部分项预算人工费+单 价措施项目预算人工费 |  | 3.42 |  |  |  |  |
| 3 | 2 | 文明施工费 | 分部分项预算人工费+单 价措施项目预算人工费 |  | 2.48 |  |  |  |  |
| 4 | 3 | 环境保护费 | 分部分项预算人工费+单 价措施项目预算人工费 |  | 1.1 |  |  |  |  |
| 5 | 4 | 临时设施费 | 分部分项预算人工费+单 价措施项目预算人工费 |  | 3 |  |  |  |  |
| 6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项预算人工费+单 价措施项目预算人工费 |  | 0.52 |  |  |  |  |
| 7 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项预算人工费+单 价措施项目预算人工费 |  | 0.3 |  |  |  |  |
| 8 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项预算人工费+单 价措施项目预算人工费 |  | 0.18 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 编制人（造价人员）： | 复核人（造价工程师）： |  |
| --- | --- | --- |
| 注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、 “ 定额人工费”或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定 额人工费”或“ 定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础”和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。 |  |  |
|  |  | 表-11 |

| # 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：玺云峰东区一期智能化项目（发 包一）-电气工程 |  | 标段：玺云峰东区一期智能化项目（发包一） |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 索赔与签证 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | — |

| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 |  |
| --- | --- |
|  | 表-12 |

| # 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：玺云峰东区一期智能化项 目（发包一）-电气工程 |  | 标段：玺云峰东区一期智能化项目（发包一） |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注 |
| 1 | 工程优质费 |  | 元 |  |  | 1、计算基数为不含 工程优质费的税前 工程造价 2、费率参考鲁班奖 3%,全国建筑工程 装饰奖1.5%,江河 源杯1% |
| 合 计 |  |  |  |  |  | — |
| 注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 表— 12— 1 |  |

| # 材料（工程设备）暂估单价及调整表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：玺云峰东区一期智能化项目（发 包一）-电气工程 |  |  | 标段：玺云峰东区一期智能化项目（发包一） |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型 号 | 计量单 位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额± (元) |  |  | 备注 |
|  |  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料 、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 12— 2 |  |  |

# 专业工程暂估价及结算价表

程一东区一期智能化项目（发  标段：玺云峰东区一期智能化项目（发包一）            第  1  页  共  1  页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额± (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | — |

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

|  |  | # 计 日 工 表 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：玺云峰东区一期智能化项目 包一）-电气工程 | （发 | 标段：玺云峰东区一期智能化项目（发包一） | 第 1 页 共 1 页 |

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 |  |  |  |  |  |  |
| 人工小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 材料 |  |  |  |  |  |  |
| 材料小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 机械 |  |  |  |  |  |  |
| 机械小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自 主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

|  | 表— 12— 4 |
| --- | --- |

| # 总承包服务费计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：玺云峰东区一期智能化项目（发 包一）-电气工程 |  | 标段：玺云峰东区一期智能化项目（发包一） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金 额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

| # （十六） |  | 规费、税金项目计价表 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：玺云峰东区一期智能化项目 包一）-电气工程 | （发 | 标段：玺云峰东区一期智能化项目 一） | （发包 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率(%) | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 | 定额人工费 |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 定额人工费 |  |  |  |
| （1） | 养老保险费 | 定额人工费 |  | 16 |  |
| （2） | 失业保险费 | 定额人工费 |  | 0.5 |  |
| （3） | 医疗保险费和生育保险费 | 定额人工费 |  | 6.5 |  |
| （4） | 工伤保险费 | 定额人工费 |  | 1.5 |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 定额人工费 |  | 12 |  |
| 1.3 | 工程排污费 | 按实际发生额计算 |  |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程量清单项目费+措施项 目费+其他项目费+规费 |  | 9 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

| 编制人（造价人员）： | 复核人（造价工程师）： |
| --- | --- |
|  | 表-13 |

包二：

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：玺云峰东区一期智能化项目（发包二）- 电气工程 |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 智能化机房 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030501012006 | 交换机 | 1.名称:接入交换机 2.规格:SMB-S1224V2 |  | 台 | 20 |  |  |  |  |
| 2 | 030501012007 | 交换机 | 1.名称:汇聚交换机 2.规格:SMB1848G |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | 030501012008 | 交换机 | 1.名称:核心交换机 2.规格:S5130S-28S-SI |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 030502001006 | 机柜、机架 | 1.名称:6U机柜 |  | 台 | 20 |  |  |  |  |
| 5 | 030502001007 | 机柜、机架 | 1.名称:42U网络机柜 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 6 | 030502007011 | 光缆 | 1.名称:12芯光纤 2.规格:GYTA-12 |  | m | 3000 |  |  |  |  |
| 7 | 030502010001 | 配线架 | 1.名称:72芯ODF架 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 030502003002 | 分线接线箱（盒） | 1.名称:机架式终端盒 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 9 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:桥架200*100 |  | m | 20 |  |  |  |  |
| 10 | 030502016003 | 布放尾纤 | 1.名称:尾纤 2.规格:SC/SC 3m |  | 根 | 100 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 三网合一及有线电 视系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 030502007012 | 光缆 | 1.名称:皮线光缆 2.规格:GJXH-B1 |  | m | 99420 |  |  |  |  |
| 12 | 030502007013 | 光缆 | 1.名称:24芯光纤 2.规格:GYTA-24B1 |  | m | 10800 |  |  |  |  |
| 13 | 030502010002 | 配线架 | 1.名称:24芯分纤箱 2.规格:24芯 |  | 个 | 86 |  |  |  |  |
| 14 | 030502010003 | 配线架 | 1.名称:576芯光交箱 2.规格:四网合一 |  | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 15 | 030502005003 | 双绞线缆 | 1.名称:五类网线 2.规格:CAT-5E |  | m | 19572 |  |  |  |  |
| 16 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:白面板 |  | 个 | 1634 |  |  |  |  |
| 17 | 080802013004 | 标识牌 | 1.名称:吊牌或标签 |  | 块 | 172 |  |  |  |  |
| 18 | 030502010004 | 配线架 | 1.名称:预留架 |  | 个 | 20 |  |  |  |  |
| 19 | 030502015001 | 熔接热縮管 | 1.每次:熔接热縮管 |  | 个 | 1800 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 031301017002 | 脚手架搭拆 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：  “ 定额人工费”。

|  |  | 表— 08 |
| --- | --- | --- |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：玺云峰东区一期智能化项目（发包二）- 电气工程 |  | 第 2 页 共 2 页 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：  “ 定额人工费”。

|  |  | 表— 08 |
| --- | --- | --- |

| # 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：玺云峰东区一期智能化项目（发包二）- 电气工程 |  |  |  | 标段：玺云峰东区一期智能化项目（发包二 ） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) |
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 安全施工费 | 分部分项预算人工费+单 价措施项目预算人工费 |  | 3.42 |  |  |  |  |
| 3 | 2 | 文明施工费 | 分部分项预算人工费+单 价措施项目预算人工费 |  | 2.48 |  |  |  |  |
| 4 | 3 | 环境保护费 | 分部分项预算人工费+单 价措施项目预算人工费 |  | 1.1 |  |  |  |  |
| 5 | 4 | 临时设施费 | 分部分项预算人工费+单 价措施项目预算人工费 |  | 3 |  |  |  |  |
| 6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项预算人工费+单 价措施项目预算人工费 |  | 0.52 |  |  |  |  |
| 7 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项预算人工费+单 价措施项目预算人工费 |  | 0.3 |  |  |  |  |
| 8 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项预算人工费+单 价措施项目预算人工费 |  | 0.18 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 编制人（造价人员）： | 复核人（造价工程师）： |  |
| --- | --- | --- |
| 注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、 “ 定额人工费”或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定 额人工费”或“ 定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础”和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。 |  |  |
|  |  | 表-11 |

| # 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：玺云峰东区一期智能化项目（发 包二）-电气工程 |  | 标段：玺云峰东区一期智能化项目（发包二） |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 索赔与签证 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | — |

| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 |  |
| --- | --- |
|  | 表-12 |

| # 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：玺云峰东区一期智能化项 目（发包二）-电气工程 |  | 标段：玺云峰东区一期智能化项目（发包二） |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注 |
| 1 | 工程优质费 |  | 元 |  |  | 1、计算基数为不含 工程优质费的税前 工程造价 2、费率参考鲁班奖 3%,全国建筑工程 装饰奖1.5%,江河 源杯1% |
| 合 计 |  |  |  |  |  | — |
| 注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 表— 12— 1 |  |

| # 材料（工程设备）暂估单价及调整表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：玺云峰东区一期智能化项目（发 包二）-电气工程 |  |  | 标段：玺云峰东区一期智能化项目（发包二） |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型 号 | 计量单 位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额± (元) |  |  | 备注 |
|  |  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料 、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 12— 2 |  |  |

# 专业工程暂估价及结算价表

东区一期智能化项目（发  标段：玺云峰东区一期智能化项目（发包二）            第  1  页  共  1  页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额± (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | — |

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

|  |  | # 计 日 工 表 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：玺云峰东区一期智能化项目 包二）-电气工程 | （发 | 标段：玺云峰东区一期智能化项目（发包二） | 第 1 页 共 1 页 |

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 |  |  |  |  |  |  |
| 人工小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 材料 |  |  |  |  |  |  |
| 材料小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 机械 |  |  |  |  |  |  |
| 机械小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自 主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

|  | 表— 12— 4 |
| --- | --- |

| # 总承包服务费计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：玺云峰东区一期智能化项目（发 包二）-电气工程 |  | 标段：玺云峰东区一期智能化项目（发包二） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金 额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

| # （十六） |  | 规费、税金项目计价表 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：玺云峰东区一期智能化项目 包二）-电气工程 | （发 | 标段：玺云峰东区一期智能化项目 二） | （发包 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率(%) | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 | 定额人工费 |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 定额人工费 |  |  |  |
| （1） | 养老保险费 | 定额人工费 |  | 16 |  |
| （2） | 失业保险费 | 定额人工费 |  | 0.5 |  |
| （3） | 医疗保险费和生育保险费 | 定额人工费 |  | 6.5 |  |
| （4） | 工伤保险费 | 定额人工费 |  | 1.5 |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 定额人工费 |  | 12 |  |
| 1.3 | 工程排污费 | 按实际发生额计算 |  |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程量清单项目费+措施项 目费+其他项目费+规费 |  | 9 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

| 编制人（造价人员）： | 复核人（造价工程师）： |
| --- | --- |
|  | 表-13 |