询比采购文件

采购项目编号：RHXB（工程）2021-055

采购项目名称：青海民族大学南山校区临时围挡及铁艺大门工程采购

采   购   人：青海民族大学

采购代理机构：瑞恒项目管理有限公司

日期：2021年11月

目录

第一部分  询比邀请	1

第二部分  供应商须知前附表	4

第三部分  供应商须知	7

一、说明	7

1.适用范围	7

2.采购方式、合格的供应商	7

3.询比费用	7

二、询比文件说明	7

4.询比文件的构成	7

5.询比文件的质疑	7

6.询比文件的澄清、修改	8

三、响应文件的编制	8

7.响应文件的语言及度量衡单位	8

8.询比报价及币种	8

9.询比保证金	8

10.询比有效期	9

11.询比文件构成	9

12.询比响应文件编印和签署	10

四、询比响应文件的递交	11

13、询比响应文件的密封和标记	11

14.提交询比响应文件截止时间、地点	11

五、询比过程	11

15.询比过程	11

六、询比程序及方法	12

16.询比小组	12

17.询比程序	12

18.评审办法	14

七、确定成交供应商	15

19.推荐并确定成交供应商	15

20.成交通知	16

八、授予合同	16

21.签订合同	16

九、询比活动终止	16

22.终止情形	16

十、处罚	17

23.处罚情形	17

十一、询比代理服务收费标准	17

十二、其他	17

第四部分   采购项目合同书	18

第二部分 通用合同条款	25

第三部分 专用合同条款	26

第五部分   响应文件格式	49

格式1：响应文件封面	49

格式2：响应文件目录	50

格式3：响应函	51

格式4：报价一览表	52

格式5：工程量清单	53

格式6：法定代表人证明书	54

格式7：法定代表人授权书	55

格式8：供应商承诺函	56

格式9：供应商诚信承诺书	57

格式10：资格证明材料	58

格式11：财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明	59

格式12：具备履行合同所必须的设备和专业技术能力证明	60

格式13：无重大违法记录声明	61

格式15：施工组织设计方案	63

格式18：供应商的类似业绩证明材料	66

格式19：供应商认为在其他方面有必要说明的事项	67

供应商认为在其他方面有必要说明的事项	67

第六部分  询比采购项目要求	68

（一）询比采购项目要求	68

1.说明	68

2.报价说明	68

3.商务要求	68

第一部分  询比邀请

瑞恒项目管理有限公司（以下均简称“采购代理机构”）受青海民族大学（以下均简称“采购人”）委托，拟对青海民族大学南山校区临时围挡及铁艺大门工程采购进行国内询比采购，现予以公告，欢迎符合条件的供应商前来参加询比。

| 采购项目编号 | RHXB（工程）2021-055 |
| --- | --- |
| 采购项目名称 | 青海民族大学南山校区临时围挡及铁艺大门工程采购 |
| 采购方式 | 询比采购 |
| 采购预算控制额度 | 人民币：164215.25元 |
| 最高限价 | 人民币：164215.25元 |
| 项目分包个数 | 无分包 |
| 采购要求 | 详见《询比文件》。 |
| 供应商资格要求 | 1、具有独立承担民事责任的能力； 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 4、参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 5、具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。否则，皆取消投标（询比）资格； 7、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 8、本项目不接受供应商以联合体方式进行投标（询比）； 9、经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标（询比）资格。提供在《信用中国》网站信用信息栏中下载的信用报告（信用中国”下载信用信息，时间为询比截止时间前10天内）； 10、省外企业需提供有效的进青备案证明材料； 11.投标人须具备建筑工程施工总承包三级(含)以上资质,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力,其中,投标人拟派项目经理须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格,具备有效的安全生产考核合格证书。 |
| 公告发布时间 | 2021年11月11日 |
| 获取询比文件时间 | 2021年11月12日至2021年11月16日 （上午9：00-12：00，下午14：30-17：30，北京时间，节假日除外） |
| 获取询比文件方式 | 现场购买 |
| 询比文件售价 | 人民币300元（询比文件售后不退, 询比资格不能转让） |
| 获取询比文件地点 | 瑞恒项目管理有限公司 标书购买联系人：李女士 联系电话：0971-6243318 邮箱地址： sxrhqhgs@163.com 联系地址：青海省西宁市城西区胜利路81号农牧大厦24层3号（瑞恒项目管理有限公司） |
| 获取询比文件时应提供材料 | 供应商的营业执照复印件、公司介绍信或法人授权委托书（原件）及法人、被授权人身份证复印件。以上资料除原件外均需加盖公章。（采购代理机构对以上资料留存备案） |
| 提交响应文件截止时间 | 2021年11月17日下午14：30（北京时间） |
| 响应文件开启时间 | 2021年11月17日下午14：30（北京时间） |
| 提交响应文件地点 | 青海省西宁市城西区胜利路81号农牧大厦24层3号（瑞恒项目管理有限公司） |
| 采购人及联系人电话 | 采购单位：青海民族大学 联系人：李老师 联系电话：0971-8802680 采购单位地址：青海省西宁市城东区八一东路 |
| 采购代理机构及联系人电话 | 联系人：李女士 联系电话：0971-6243318 邮箱地址： sxrhqhgs@163.com 联系地址：青海省西宁市城西区胜利路81号农牧大厦24层3号（瑞恒项目管理有限公司） |
| 采购代理机构开户银行 | 中国工商银行股份有限公司西宁市城西支行 |
| 收款人 | 瑞恒项目管理有限公司青海分公司 |
| 银行账号 | 2806027909200012014（收款行号：102851000114） |
| 其他事项 | 响应文件必须在招标文件递交截止时间前送达询比地点。 本次询比不接受邮寄的文件。 |

第二部分  供应商须知前附表

| 序号 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购项目名称 | 青海民族大学南山校区临时围挡及铁艺大门工程采购 |
| 2 | 采购项目编号 | RHXB（工程）-2021-055 |
| 3 | 采购人 | 青海民族大学 |
| 4 | 采购代理机构 | 瑞恒项目管理有限公司 |
| 5 | 采购方式 | 询比采购 |
| 6 | 评分办法 | 综合评分法 |
| 7 | 采购预算额度 | 164215.25元 |
| 8 | 项目分包个数 | 无分包 |
| 9 | 采购要求 | 详见询比文件 |
| 10 | 供应商资格条件 | 见询比邀请 |
| 11 | 询比保证金 | 询比保证金： 3000.00元（大写：叁仟元整）； 收款单位：瑞恒项目管理有限公司青海分公司 开 户 行：中国工商银行股份有限公司西宁市城西支行 银行账号：2806027909200012014（收款行号：102851000114）缴费时间：询比截止时间，以银行到账时间为准。 |
| 12 | 缴费方式 | 缴费方式：询比保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。通过银行转账的，必须由供应商从其账户汇（转）入采购代理机构指定账户。 供应商未按照询比文件要求提交询比保证金的，询比无效。 |
| 13 | 询比保证金退还 | 未成交人的询比保证金自成交通知书发出之日起5个工作日内退还（不退现金）；成交人的询比保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还（不退现金）。 |
| 14 | 询比响应文件编制要求 | 1.供应商应按照询比文件所提供的询比响应文件格式，分别填写询比文件第五部分的内容，应分别注明所提供设备的技术要求等内容，并由法定代表人或委托代理人按要求签字、加盖公章。 2.供应商应按询比文件要求准备询比响应文件（1份正本、2份副本和相应的电子文档1份(正本、副本、电子文档均需单独封装）。每份询比响应文件都必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。询比响应文件统一使用A4幅面的纸张印制，必须胶装成册并编码，其他方式装订的询比响应文件一概不予接受。 |
| 15 | 询比响应文件的密封 | 询比响应文件外层密封袋的标注：采购项目名称、采购项目编号、供应商名称、年月日以及“于2021年**月**日：（询比时间）之前不准启封”字样。 |
| 16 | 递交询比响应文件方式 | 现场递交，不接受邮寄等方式 |
| 17 | 询比响应文件递交截止时间 | 2021年11月17日下午14：30（北京时间） |
| 18 | 询比时间 | 2021年11月17日下午14：30（北京时间） |
| 19 | 询比地点 | 青海省西宁市城西区胜利路81号农牧大厦24层3号（瑞恒项目管理有限公司） |
| 20 | 答疑澄清方式 | 采用现场答疑。供应商须提供准确的联系方式（手机和固定电话），应在规定的时间内到达评审现场进行答疑澄清，如在规定的时间内联系无果或未按时到达的，视同放弃答疑。 |
| 21 | 代理服务费收取 | 收取对象：成交供应商 收费金额：伍仟元整（5000.00元） |
| 22 | 合同签订有效期 | 自成交通知书发出之日起30日内与采购人签订供货合同。 |
| 23 | 采购合同备案 | 采购合同全数返回采购代理机构鉴证，盖章。 采购代理机构留存1份原件备案。 |
| 24 | 询比有效期 | 本次询比有效期为询比之日起60个日历日。 |
| 25 | 其他事项 | 本公告在《青海项目信息网》、《采购与招标网》发布。 |

第三部分  供应商须知

## 一、说明

1.适用范围

本次采购依据采购人的采购计划，仅适用于本询比文件中所叙述的项目。

2.采购方式、合格的供应商

2.1 本次采购采取竞争性询比方式。

2.2 合格的供应商：详见第一部分“供应商资格要求”。

3.询比费用

供应商应自愿承担与参加本次询比有关的费用。采购代理机构对供应商发生的费用不承担任何责任。

## 二、询比文件说明

4.询比文件的构成

4.1询比文件包括：

（1）询比邀请

（2）供应商须知

（3）采购项目合同书

（4）响应文件格式（相关附件）

（5）采购项目要求

（6）询比过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 供应商应认真阅读询比文件中列出的事项、格式、条款和要求等内容。如果供应商未按询比文件要求提交全部资料，或者对询比文件未作出实质性响应的，将视为响应无效。

5.询比文件的质疑

供应商对询比文件有异议的，应在提交首次响应文件截止时间至少1日前以书面形式提出（不接受匿名质疑），采购代理机构在收到供应商的书面质疑后视情况予以答复，如有变更在发布询比公告的网站发布变更公告，告知本项目的所有潜在供应商。

6.询比文件的澄清、修改

6.1提交首次响应文件截止之日前，采购代理机构可以对已发出的询比文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为询比文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构应在提交首次响应文件截止时间至少3日前，以书面形式通知所有获取询比文件的供应商；不足3日的，采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

6.2在提交响应文件截止时间前，采购代理机构可以视采购具体情况，延长提交响应文件截止时间和开启时间，并在询比文件中要求的提交响应文件截止时间和开启时间的3日前，同时在发布本次询比公告的网站发布变更公告。

## 三、响应文件的编制

7.响应文件的语言及度量衡单位

7.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就此询比发生的所有来往函电均应使用简体中文。

7.2 除询比文件中另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3附有外文资料的，须翻译成中文并加盖供应商公章，如果翻译的中文资料与外文资料存在差异和矛盾时，以中文资料为准。其准确性由供应商负责。

8.询比报价及币种

8.1询比(响应)报价为响应单价。供应商应综合考虑完成本服务内容可能发生的各项费用，如人员工资、交通、设备、税金、招标代理费以及所有有关的管理成本和其他不可预见费等全部费用。

8.2询比(响应)报价有效期应与询比有效期一致。

8.3供应商应根据询比文件规定的格式完整填写所有内容，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

8.4询比(响应)最终报价为成交价，即成交后在合同有效期内价格不变。

8.5询比响应币种是人民币。

9.询比保证金

9.1 供应商须在响应截止期前按以下要求交纳询比保证金

询比保证金：3000.00元整（大写：叁仟元整）

收款人：瑞恒项目管理有限公司青海分公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司西宁市城西支行

账号：2806027909200012014（收款行号：102851000114）

交纳时间：提交响应文件截止时间前，以银行到账时间为准。

如采购项目变更询比时间，则保证金交纳时间相应顺延。

9.2 缴费方式：询比保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。通过银行转账的，必须由供应商从其账户汇（转）入9.1条规定的账户。

9.3 询比保证金退还：供应商在响应截止时间前撤回已提交的响应文件的，采购代理机构应当自收到供应商书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的询比保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

采购代理机构应当自成交通知书发出之日起5个工作日内退还未成交供应商的询比保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还成交供应商的询比保证金。

采购代理机构逾期退还询比保证金的，除应当退还询比保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

9.4下列任何情况发生时，询比保证金将不予退还：

（1）成交供应商在规定期限内未能按规定签订合同或未按规定缴纳成交服务费；

（2）提供虚假材料谋取成交的；

（3）将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，将成交项目分包给他人的；

（4）拒绝履行合同义务的；

（5）法律、法规规定的其他情形。

10.询比有效期

询比有效期为自询比开始之日起60个日历日

11.询比文件构成

11.1供应商应提交相关证明材料，作为其参加询比和成交后有能力履行合同的证明。编写的响应文件须包括以下内容（格式详见询比文件第四部分内容）：

（1）响应文件封面

（2）响应文件目录

（3）询比函

（4）报价一览表

（5）工程量清单

（6）法定代表人证明书

（7）法定代表人授权书

（8）供应商承诺书

（9）供应商诚信承诺书

（10）资格证明材料

（11）财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

（12）具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明

（13）无重大违法记录声明

（14）询比保证金证明格式

（15）施工组织设计方案

（16）拟派往本项目主要人员简历表

（17）拟派往本项目人员一览表

（18）供应商的类似业绩证明材料

（19）供应商认为在其他方面有必要说明的事项

注：询比文件要求签字、盖章的地方必须由供应商的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章；供应商提供的扫描（或复印）件均需加盖公章。供应商须按上述内容、顺序和格式编制响应文件，并按要求编制目录、页码。

12.询比响应文件编印和签署

12.1供应商须提交响应文件:正本1份，副本2份和电子文档1份，每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”“电子版响应文件”字样。若发生正本和副本不符，以正本为准。响应文件统一使用A4幅面的纸张印制，左侧胶装，其他方式装订的响应文件一概不予接受。

12.2响应文件的正本需打印或用不褪色、不变质的墨水书写、副本可采用正本的复印件，电子文档用U盘制作，采用不可修改文档格式（如：PDF格式），内容必须和纸质响应文件正本完全一致，包括封面、页码、签字、盖章等。

12.3响应文件中不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，须由供应商法定代表人或其委托代理人签字。

## 四、询比响应文件的递交

13、询比响应文件的密封和标记

13.1响应文件正、副本、电子版响应文件应分别封装于不同的密封袋内，密封袋上应分别标上“正本”“副本”“电子版响应文件”字样，并按标明采购项目编号、采购项目名称、供应商的名称、包号（如有分包）等。

13.2响应文件均应：

（1）按“询比邀请”中注明的时间、地址送达；

（2）响应文件密封袋用“于2021年XX月XX日XX：XX之前不准启封”标签密封。

（3）供应商如投（响应）多个包，响应文件每包分别按上述规定装订（如果有）。

14.提交询比响应文件截止时间、地点

14.1 供应商应当在询比文件要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件（正本、副本、电子文档）密封送达询比地点。采购代理机构收到响应文件后，如实记载响应文件的送达时间和密封情况，签收保存。任何单位和个人不得在响应截止前开启响应文件。

14.2 逾期送达或者未按照询比文件第13.1-13.2条要求密封的响应文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

## 五、询比过程

15.询比过程

15.1采购代理机构按询比文件中确定的时间和地点组织本项目的询比活动。供应商应由其法定代表人或委托代理人参加。

15.2对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

15.3由采购代理机构组织，采购人、采购监管、纪检监察等有关方面代表可根据采购项目的具体情况列席。

15.4有专人记录，并存档备查。

## 六、询比程序及方法

16.询比小组

16.1采购代理机构将根据采购项目的特点依法组建询比小组，其成员由具有一定专业水平的技术、经济等方面的专家和采购人代表等三人以上单数组成。其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。

16.2采购代理机构负责组织，具体询比事务由依法组建的询比小组负责，并独立履行下列职责：

（1）审查响应文件是否符合询比文件要求，并作出评价；

（2）要求供应商对响应文件有关事项作出解释或澄清；

（3）推荐预成交候选供应商；

（4）对非法干预评标工作的人员和机构进行举报或投诉。

16.3应遵守并履行下列义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）按照询比文件规定的评审方法和评审标准进行评审，询比小组成员并对评审意见承担责任；

（3）对响应文件、询比情况和询比中获悉的商业秘密保密；

（4）参与询比报告的起草；

（5）解答供应商及有关方面的质疑；

（6）配合纪检部门进行投诉处理工作。

16.4所有成员应当集中与单一供应商分别进行询比，并给予所有参加询比的供应商平等的询比机会。

16.5在有关部门的监督和严格保密的情况下依法开展，任何单位和个人不得非法干预、影响询比工作和询比结果。

17.询比程序

17.1进入询比阶段后，询比小组成员按照客观、公正、审慎的原则，根据询比文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立开展评审工作，负责审议所有响应文件，并按先初审、后详审的程序对响应文件进行评审。

17.2初审阶段分为资格性审查和符合性审查。响应文件在响应询比文件要求方面出现的偏离，分为实质性偏离和非实质性偏离。

17.2.1实质性偏离是指响应文件未能实质性响应询比文件的要求。以下情况属于实质性偏离，响应文件有下列情况之一的，按无效文件处理。

（1）不符合第2.2款“合格的供应商”之规定的；

（2）未按询比文件要求缴纳或未足额缴纳询比保证金的；

（3）未按第11.1款（1）-（14）项要求提供相关资料的；

（4）响应文件内容没有按询比文件规定和要求签字、盖章的；

（5）响应文件编排混乱、未按照询比文件要求提供响应文件的，导致评审工作难以正常进行的；

（6）工期、询比(响应)有效期不能满足询比文件要求的；

（7）响应内容明显不符合采购项目要求的；

（8）响应文件中附有采购人不能接受的条件的；

（9）询比报价超过采购预算额度或最高限价的；

（10）未提供电子文档的

（11）磋商响应文件纸质与电子文档不一致的；

（12）询比小组认为应按响应无效处理的其他情况；

（13）法律、法规规定的其他情形。

17.2.2非实质性偏离是指询比小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

询比小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

17.2.3在响应文件初审、复审过程中，如果询比小组成员出现对评审结果有不同意见的，应当以书面形式反映，询比报告中应注明该不同意见。询比小组成员拒绝在询比报告中签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意询比结果。

17.2.4，询比小组可以根据询比文件和询比情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动询比文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对询比文件作出的实质性变动是询比文件的有效组成部分，询比小组应及时以书面形式同时通知所有参加询比的供应商。供应商应当按照询比文件的变动情况和询比小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或委托代理人签字或者加盖公章。

18.评审办法

18.1综合评分法（满分100分）

18.2评审标准和分值分配：

| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 分值构成 (总分100分) | 商务评价：20分 施工组织总体设计方案：50分 建筑市场信用标：10分 投标报价：20分 其他评分因素：/ |
| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| 1 | 商务评价 （20分） | 企业业绩 （15分） | 提供自2018年10月以来类似工程项目业绩的,每提供1项得3分，最高得15分。（须提供中标通知书或合同复印件、项目验收单证明材料,否则不予认定） |
|  |  | 项目班子 组成（5分） | 项目管理班子成员依据《青海省建筑工程施工现场主要管理人员配备办法》要求，配备施工项目部主要管理人员（附施工项目部主要管理人员配备标准）。项目管理班子成员配备齐全，得5分。每缺少一人扣1分，扣完为止。项目管理班子人员需提供岗位资格证书并提供2021年1月以来任意三个月的社保证明。 依法根据项目规模要求 ，结合本表的《附表：施工项目部主要管理人员配备标准》，每人分值权重相同。 |
| 2 | 施工组织总体设计方案（50分） | 施工方案与技术措施 （8分） | ①施工部署合理②施工顺序及方案切实可行、针对性强③各项管理目标明确④技术措施满足工期、质量、安全生产及文明施工要求。以上内容每实质性响应一项得2分，未实质性响应或未提供不得分。 |
|  |  | 质量管理体系与措施（8分） | ①质量管理体系健全②管理人员责任明确③管理制度健全有效④各项技术措施、主要分项工程、作业指导书符合现行国家质量验收标准要求。以上内容每实质性响应一项得2分，未实质性响应或未提供不得分。 |
|  |  | 安全管理体系及治安管理与措施（8分） | ①安全管理体系健全②管理人员岗位责任明确③各种安全教育制度健全有效④施工现场安全技术管理及防护、防范措施得力，符合国家安全生产管理规定。以上内容每实质性响应一项得2分，未实质性响应或未提供不得分。 |
|  |  | 环境保护管理体系与措施（8分） | ①环境保护管理体系健全②管理人员岗位责任明确③环境管理方案切实可行、能有效运行④污物处理与排放符合国家及地方有关环境保护标准。以上内容每实质性响应一项得2分，未实质性响应或未提供不得分。 |
|  |  | 工程进度计划与措施（4分） | 施工流程能满足施工进度计划和保证工程质量要求，流水作业能保证施工连续、均衡、有节奏地进行。管理措施能有效保证投标工期计划的顺利完成。优秀的得4分；良好的得3分；一般的得2分；差的得1分；未提供不得分。 |
|  |  | 危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案（8分） | - 专项方案内容是否完整、可行。优秀的得3分，一般的得 1 分,差者不得分。 - 2.专项方案的编制是否符合有关标准规范。优秀的得3 分，一般的得 1 分,差者不得分 . 3.安全施工的措施是否满足现场实际情况。优秀的得2 分，一般的得 1 分,差者不得分。 以上不提供的不得分。 |
|  |  | 资源配备计划 （3分） | 施工设备、机具配置齐全、合理，能满足施工进度和工程质量要求。优秀的得3分；良好的得2分；一般的得1分；未提供不得分。 |
|  |  | 施工总平面设计（3） | 施工场利用符合现场实际，生产、生活用临时设施布置合理、紧凑，短运输、少搬运，利于生产、生活、安全、消防、环保、市容，符合安全文明工地要求。优秀的得3分；良好的得2分；一般的得1分；未提供不得分。 |
| 3 | 建筑市场信用标准（10分） |  | 1、按照供应商上年度《青海省建筑市场各方主体和从业人员评分标准》的评定等级，评为 A 级的加 2 分，B 级的不加减分，C 级的半年内不得参与投标活动，半年后投标扣 2 分，D 级的一年内不得投标。 2、按照供应商上月最后一天《青海省建筑市场各方主体和从业人员评分标准》评定分值的 5%计取得分。如当月发生重大事故，信用等级被降为 D 级的，从处罚决定生效之日起，一年内不得参加投标活动。 以上两项得分合计不得超过 10 分。 |
| 4 | 投标报价评分标准 （20分） | 磋商基准值=满足磋商文件要求且最后磋商报价最低的供应商的价格为磋商基准价。 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值（30%）×100（四舍五入后保留小数点后两位）。 |  |
| 5 | 其他因素评分标准 | 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的相关规定，对小型和微型企业、残疾人福利性单位制造（生产）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审（附中小企业声明函及相关证明材料）。 |  |

## 七、确定成交供应商

19.推荐并确定成交供应商

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按评审总得分由高到低排序推荐预成交候选人，并由采购人按顺序确定成交人。

也可以书面授权询比小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

20.成交通知

20.1采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在发布询比公告的网站（青海项目信息网）上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

20.2《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商无正当理由放弃成交项目的，依法承担法律责任。

## 八、授予合同

21.签订合同

21.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照询比文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订采购合同。

21.2采购人不得向成交供应商提出超出询比文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离询比文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

21.3成交供应商拒绝签订采购合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性询比采购方式管理暂行办法》第二十八条第二款规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

## 九、询比活动终止

22.终止情形

22.1出现下列情形之一的，采购代理机构应当终止竞争性询比采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性询比采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合要求的供应商或者作出实质性响应的供应商不足3家的。

22.2终止询比活动后，由采购代理机构发布终止公告并说明原因。

## 十、处罚

23.处罚情形

成交供应商有下列情形之一的，成交结果无效，询比保证金不予退还。情节严重的，报同级财政部门依法进行处理：

（1）提供虚假材料谋取成交、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）向询比小组行贿或者提供其他不正当利益。

- 询比代理服务收费标准

注：1、收取对象：成交供应商

2、收费金额：5000.00元（大写：伍仟元整）。

## 十二、其他

其他未尽事宜，按照招标投标法及实施条例等法律法规的有关条款执行。

# 第四部分   采购项目合同书

（GF—2017—0201）

建设工程施工合同

（示范文本）

住房和城乡建设部

国家工商行政管理总局

说  明

为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：

一、《示范文本》的组成

《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

（一）合同协议书

《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

（二）通用合同条款

通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。

（三）专用合同条款

专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：

1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；

2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；

3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。

二、《示范文本》的性质和适用范围

《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：      

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 （项目名称）工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

- 工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：

3.工程立项批准文号：。

4.资金来源： 。

5.工程内容：具体内容详见招标文件及工程量清单 。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：

   

 。

二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：  年  月   日。

工期总日历天数：           天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。注明：具体开、竣工时间以合同签订为准

三、质量标准

工程质量符合合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：总价合同               。

五、项目经理

承包人项目经理：                     。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在                                    签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自                                   生效。

十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)                       承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：             法定代表人或其委托代理人：

（签字）                              （签字）

组织机构代码：                    组织机构代码：  

地  址：                  地  址：  

邮政编码：                  邮政编码：

法定代表人：                        法定代表人：      

委托代理人：                        委托代理人：

电  话：                电  话：

传  真：                传  真：  

电子信箱：                              电子信箱：

开户银行：                开户银行：

账  号：                    账  号：

第二部分 通用合同条款

（略）

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1

1.1.1.10其他文件包括：履行过程中双方项目负责人以上管理者（或双方工地代表人）书面确认的对内容有实质性影响的会议纪要、签证、设计变更等资料。

1.1.2 当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                ；

资质类别和等级：         ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：             。

1.1.2.5 设计人：

名    称：    ；

资质类别和等级：           ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用条款规定的发包方提供的施工场地。

1.1.3.9 永久占地包括：                。

1.1.3.10 临时占地包括：  双方在履行过程中确定。

1.3法律

适用于的其他规范性文件：执行《通用条款》 。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：执行《通用条款》

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：  /    ；

发包人提供国外标准、规范的份数：    /    ；

发包人提供国外标准、规范的名称：  /   。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/  。

1.5 文件的优先顺序

文件组成及优先顺序为：执行通用条款

。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：进场前提供施工图；

发包人向承包人提供图纸的数量：            ；

发包人向承包人提供图纸的内容：施工图。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：双方另行约定  ；

承包人提供的文件的期限为：双方另行约定；

承包人提供的文件的数量为：双方另行约定；

承包人提供的文件的形式为：双方另行约定  ；

发包人审批承包人文件的期限：双方另行约定  。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：执行《通用条款》。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：                 ；

发包人指定的接收人为：                  。

承包人接收文件的地点：项目所在地承包人项目部；

承包人指定的接收人为：承包方项目经理。

监理人接收文件的地点：项目所在地监理人办公室；

监理人指定的接收人为：监理工程师。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定： 由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用  。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：本项目施工现场大门为界。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：/    。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：  执行《通用条款》  。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：     执行《通用条款》  。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：

       执行《通用条款》                  。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：  执行《通用条款》

                                   。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：  执行《通用条款》          。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整价格：   否  。

允许调整价格的工程量偏差范围：无 。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：      ；

身份证号：      ；

职    务：    ；

联系电话：  /   ；

电子信箱：/   ；

通信地址：      。

发包人对发包人代表的授权范围如下：督促指导监理工程师行使职权，协调施工现场各方面的关系，协调工程质量，进度和安全文明施工中存在的问题，解决有关设计和技术签证，办理、签认现场经济技术签证，审核工程进度报表  。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前满足开工条件 。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：施工用水、施工用电由发包方将指定接点，并满足施工要求，接点至施工现场段管道/管线、计量设备由承包人自行解决，承包人每月底向发包人缴纳水电费（价格执行施工当地政府规定价格）。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：/   。

发包人是否提供支付担保：    /       。

发包人提供支付担保的形式：/   。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：  符合工程所在地建设行政主管部门和（或）城市建设档案管理机构有关施工资料的要求   。

承包人需要提交的竣工资料套数：      伍套     。

承包人提交的竣工资料的费用承担：   由承包人承担     。

承包人提交的竣工资料移交时间：  工程竣工验收合格后2个月内  。

承包人提交的竣工资料形式要求：  书面及电子文档    。

（6）承包人应履行的其他义务：双方另行确定      。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：   ；

建造师执业资格等级：    ；

建造师注册证书号：  ；

建造师执业印章号：  ；

安全生产考核合格证书号：        ；

联系电话：       ；

承包人对项目经理的授权范围如下：作为总承包人（中标人）在项目的授权代表，全面履行项目的建筑安装总承包管理职责，为工程参与各方做好协调和服务，在资金、质量、安全、环境保护、文明施工等合约目标范围向业主直接负责。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：  同投标文件承诺时间                                    。

承包人未提交劳动，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：     处以3万元罚款，责令限期提交劳动并补缴社会保险。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任： 处以1万元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：处以5万元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：处以10万元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：工程开工前2天。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：处以3万元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：     由总监理工程师批准，发包人认可后方可离开  。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：处以3万元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：处以1万元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程不得分包。

主体结构、关键性工作的范围：/ 。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：/            。

其他关于分包的约定：      /         。

3.5.4 分包价款

关于分包价款支付的约定：/       。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：设备、人员进场至验收交付使用前由承包人负责保修，无其它特殊要求的，费用由承包人承担  。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保： 是 。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：自收到中标通知书之日起，五日内转账、电汇至建设单位指定的账户；金额为中标价款的10%；退还期限为工程竣工验收合格后无息退还。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：     见监理    。

关于监理人的监理权限：     见监理     。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：见监理      。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：  ；

职    务：      ；

监理工程师执业资格证书号：         ；

联系电话：                 ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：见监理 。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：执行通用条款4.4条。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求： /   。

关于工程奖项的约定：   /   。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：   共同检查前48小时书面通知监理人     。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48    小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：   要求达到《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）标准。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：  按通用条款执行    。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：  开工前提供施工场地治安管理计划    。

6.1.5 文明施工

当事人对文明施工的要求：  达到《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2004）    。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：纳入价格支付   。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按招标文件约定，招标文件无约定的按通用条款或双方另行约定  。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：  开工前    。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：    收到后7天内     。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：  收到后5天内      。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：签订后、开工前。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：   /     。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：     /       。

7.3.2开工通知

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：签订后、开工前   。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

因发包人原因导致工期延误的其他情形：  /    。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：工期每延误一天，承包人向发包人每天支付总造价万分之二的违约金。（中标价×0.0002×延误工期天数） 。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：  无  。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：   /  。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）  按青海省气象部门公布的50年一遇的最大降水(雪)量等资料确认   ；

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：   /    。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：

按管理部门要求和发包人需求确定   。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：承包人按发包人要求实施并承担相关费用  。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：   按有关规定执行   。

施工现场需要配备的试验设备：  按有关规定执行   。

施工现场需要具备的其他试验条件：       /      。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：      /    。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：   执行通用条款。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:

①中有相同或类似工程项目单价的，可以参照中相同或类似项目的综合单价计算确定。

②中没有类似工程项目综合单价的，由承包人根据中约定的组价原则或参考“计价依据”提出适当的单价，经发包人或其委托的工程造价咨询单位审定后，作为结算的依据。

③由于清单项目中项目特征或工程内容发生部分变更的，应以原综合单价为基础，仅就变更部分相应定额子目调整综合单价。

以上重新组价的综合单价不能高于按青海省和西宁市现行工程造价计价规则和计价依据规定计算的价格，并按中标时审定预算价和中标价间的下浮幅度下浮 。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：     /     。

发包人审批承包人合理化建议的期限：   /  。

承包人提出的合理化建议降低了价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：     /  。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1 种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：    /   。

10.8 暂列金额

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整价格的约定：  否  。

因市场价格波动调整价格，采用以下第 / 种方式对价格进行调整：

12. 价格、计量与支付

12.1 价格形式

1、单价。

综合单价包含的风险范围：   /     。

风险费用的计算方法：     按省市相关文件执行 。

风险范围以外价格的调整方法：   /     。

2、总价。

总价包含的风险范围： 各种因素引起的材料价格、人工工资、施工机械使用费、管理费、利润等变化及风险因素。

风险费用的计算方法：   /      。

风险范围以外价格的调整内容为： 设计变更及经济签证    。

3、其他价格方式：   /   。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：  无     。

预付款支付期限：           /                     。

预付款扣回的方式：        /               。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：      /              。

预付款担保的形式为：         /              。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：           。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按形象进度分阶段计量（基础工程、主体工程、竣工验收） 。

12.3.3 单价的计量

关于单价计量的约定：      /        。

12.3.4 总价的计量

关于总价计量的约定：

（1）承包人应在每阶段形象进度完成后向监理人报送该阶段已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后30天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的30天内完成审核的，承包人报送的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。

12.3.5总价采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价的计量〕约定进行计量：       /         。

12.3.6 其他价格形式的计量

其他价格形式的计量方式和程序：    /  。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：关于付款周期的约定：按形象进度分阶段支付进度款（基础工程、主体工程、竣工验收）。

（1）、发包人按审定的每阶段形象进度工程量价款的80%向承包方支付工程进度款，进度款付至工程总价80%时停止支付，其余价款待结算完成时扣除质量保证金部分，支付。

（2）、承包人同意上述进度款结算支付方式，承包方不得以任何理由延误工程进度，不得影响工程质量标准，不得以任何理由拖欠劳务工资 。

（3）、签订后5个日历日内中标人将5%的质保金缴纳到招标人指定账户，待质保期满半年后由中标人向招标人申请退还5%的质保金。

（4）、履约保证金：10%。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：   按通用条款执行    。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价进度付款申请单提交的约定：按通用条款执行   。

（2）总价进度付款申请单提交的约定：按通用条款执行   。

（3）其他价格形式进度付款申请单提交的约定：

/                       。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：     按通用条款执行     。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：     按通用条款执行。

（2）发包人支付进度款的期限：    30日      。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：     无    。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价支付分解表的编制与审批：    按通用条款执行   。

3、单价的总价项目支付分解表的编制与审批：  按通用条款执行  。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48 小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：       按通用条款执行           。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：

按通用条款执行。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后7天内  。

发包人未按本约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：    /    。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： 工期每延误一天，承包人向发包人每天支付总造价万分之二的违约金。（中标价*0.0002*延误工期天数） 。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：  / 。

（1）单机无负荷试车费用由     /             承担；

（2）无负荷联动试车费用由    /               承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：       /         。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：  颁发工程接收证书后3天内  。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：工程竣工验收合格后28天内。

竣工付款申请单应包括的内容：  执行通用条款。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：  收到竣工付款申请单60天内  。

发包人完成竣工付款的期限：  签发竣工付款申请单28天内  。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用条款   。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：     四份            。

承包人提交最终结算申请单的期限：  缺陷期满且工程竣工投产两年后   。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：    收到申请28天内。

（2）发包人完成支付的期限：申请签发后14天内     。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：     /   。

15.3 质量保证金

关于是否预缴质量保证金的约定：     否   。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第3种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：      ；

（2）    %的工程款；

（3）其他方式:               按工程结算价款3%扣除              。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第   /  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:          按工程结算价款3%扣除               。

关于质量保证金的补充约定：

/                       。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：   见工程质量保修书  。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：    24小时内  。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：   /        。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：双方另行确定  。

（2）因发包人原因未能按约定支付价款的违约责任：双方另行确定。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：     双方另行确定   。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：  双方另行确定。

（5）因发包人违反约定造成暂停施工的违约责任：   双方另行确定      。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：     双方另行确定       。

（7）其他：              /          。

16.1.3 因发包人违约解除

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满    天后发包人仍不纠正其违约行为并致使目的不能实现的，承包人有权解除。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：     双方另行确定         。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：    由承包人承担全部费用并承担相关法律责任        。

16.2.3 因承包人违约解除

关于承包人违约解除的特别约定：  按通用条款执行    。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：  双方另行确定    。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  /    。

17.4 因不可抗力解除

解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 60天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：   按通用条款执行       。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：          /              。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：   按通用条款执行         。

18.7 通知义务

关于变更保险时的通知义务的约定：    按通用条款执行           。

19. 争议解决

19.3 争议评审

当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：     /     。

19.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：            /            。

选定争议评审员的期限：            /                 。

争议评审小组成员的报酬承担方式：  /              。

其他事项的约定：                /                    。

19.3.2 争议评审小组的决定

当事人关于本项的约定：        /            。

19.4仲裁或诉讼

因及有关事项发生的争议，按下列第 1  种方式解决：

（1）向          仲裁委员会申请仲裁；

（2）向                     人民法院起诉。

20. 补充条款

1、施工单位在工程交工验收两个月内必须完成施工资料的整理及工程结算书的编制工程作并交业主，否则扣除工程款5万元。

2、竣工验收合格后施工单位必须在业主要求的时间内对验收中提出的问题进行整改，否则将按工期延误处罚。

3、本项目施工现场关键岗位人员（指工程项目负责人、工程项目技术负责人、施工员、质量员、安全员）每月出勤不得少于22天，并按相关规定规定实行考核管理， 其中项目负责人和安全员到岗率在50%-70%之间的，按1000元/天进行处罚，到岗率在50%以下的，按2000元/天进行处罚；项目班子其它成员到岗率在50%-70%之间的，按500元/天进行处罚，到岗率在50%以下的，按1000元/天进行处罚。连续7天不到位或累计1个月不到位的，发包人有权全部没收项目负责人及主要施工管理人员到场承诺违约金。同时根据到岗率情况对企业或个人进行不良行为上报处理。

4、承包人应按文明施工、安全防护要求进行施工，施工现场的保护由承包人负责，由于保护措施不力造成的损失及相关费用由承包人自行承担。

5、承包人应严格按照已批准的《施工技术方案》予以施工，如需调整需提前25天向发包人提出申请，并经批准后方可实施。每个季度发包人将按照经批准实施的《施工技术方案》对照实际完成工程量的质量、进度等，如达不到经批准实施的《施工技术方案》要求的招标人将予以处罚，承包人无条件返工、修复至满足设计要求为止，并承担由此产生的一切费用。

6、承包人应根据青海省建设工程管理规定对工程资料进行归档管理，如涉及到相关费用，由承包人自行承担。

7、工程最终结算价格：经总队审计处委托审计机构审定的结算值作为最终结算价。如审减额占送审金额5%以内，审计费用为发包人支付，超出5%部分，由施工单位承担。

8、此工程承包人即为整个工程总承包人，必须履行总承包职责。

9、违约处罚从履约保证金中扣除，承包人需重新补足履约保证金。

10、承包人必须根据监理工程师发包人的指示履行与本工程现场内其它施工单位之间配合的义务，履行与建设行政主管部门、环保部门等单位之间配合协调的义务。其费用已含在投标报价中，不再另行计取。

11、凡承包人在施工过程中运输易撒漏物质车辆必须保持密闭运输装臵完好和车容整洁，不得沿途飞扬、撒漏和带泥上路。必须设臵车辆冲洗设施，以防车辆带泥出场，保持周边环境清洁。严禁使用未密闭的车辆运输易撒漏物质。否则招标人有权对承包商进行责任追究，并扣留其部分工程款，直至停工整改。情况严重的，招标人有权单方面终止，勒令退场，并由承包人赔偿由此造成的损失。

12、承包人拒不执行监理或发包人的书面指令，每发生一次处以10000元的违约金，累计达到三次，将视为承包人严重违约，招标人有权终止，勒令退场，并由承包人赔偿由此造成的损失。

13、承包人应按相关规定，保证按时支付民工工资。如因承包人原因，造成拖欠民工工资事件的发生，发包人有权将工程进度款优先偿还给民工。承包人并因此向发包人承担工程金额的1%的违约责任。

14、承包人不得将本工程转包。如果转包，发包人有权立即解除本，并责令承包人立即退场，已实施的工程不支付工程款，交纳的履约保证金不予退还；

15、未经发包人书面批准同意的分包视为承包人违约，其分包无效，已实施的分包工程不支付工程款，交纳的履约保证金不予退还；

16、承包人未按要求办理其装备及人员保险，由此产生的责任和费用由承包人承担；

17、承包人的工程质量不符合规定标准，承包人须自行整改，其费用由承包人承担，同时工期不顺延；承包人拒不整改或不按规定的期限整改至规定标准的，每次由发包人根据发生质量问题的大小确定承包人赔偿损失；承包人超过规定的期限30日仍未整改至规定标准的，发包人有权解除，责令承包人限期撤场，缴纳的履约保证金不予退还，并由承包人另行赔偿发包人损失。

18、因承包人违约，发包人根据规定解除的，承包人在接到退场通知书后3日内必须无条件退场，并在10日内向监理及发包人移交前期技术资料，资料移交完毕后30日内向承包人提交合格部分工程的结算资料办理工程结算，承包人已做合格部分由发包人在工程竣工后委托审计部门审计，以确定承包人已做合格部分的工程量及价款，结算承包人已做合格工程款按照约定的价格进行，并以审计部门审计为准；发包人在审计部门出具审计报告后于2018年底前无息付清合格部分的工程款（扣除承包人依本规定应承担的违约金、损失违约金等）。

19、在承包人施工期间，承包人应做好发包人另行专业分包单位的协调、管理、配合工作，承担总包管理责任，专业分包单位向总承包单位交纳专业分包总造价（扣除设备费后的价款）3%的总承包服务费。承包人需无偿为专业分包单位提供工地现有的脚手架、垂直运输运输机械；专业分包单位需服从总承包单位现场文明施工、安全管理、环境卫生等方面的管理。并及时签订分包配合协议书。

20、本工程不得转包，未经发包人同意，承包人不得将本工程任何部分分包，如发现未经发包人同意进行转包、分包的发包人有权终止并由承包人承担由此引起的所有损失。

22、本暂列金额项目由发包人负责看样订货、提供技术参数和施工要求，若由总承包人负责招标订货，由发包人、总承包人和暂列项目供应商三方签订，三方组织验收。

第五部分   响应文件格式

格式1：响应文件封面

询比响应文件

采购项目编号：

采购项目名称：

供应商：                               （公章）

法定代表人或委托代理人：              （签字或盖章）

年  月  日

格式2：响应文件目录

目录

（1）响应函……………………………………………………………所在页码

（2）报价一览表…………………………    ………………………所在页码

（3）工程量清单………………………………………………………所在页码

（4）法定代表人证明书………………………………………………所在页码

（5）法定代表人授权书………………………………………………所在页码

（6）供应商承诺书……………………………………………………所在页码

（7）供应商诚信承诺书………………………………………………所在页码

（8）资格证明材料……………………………………………………所在页码

（9）财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明………………  …所在页码

（10）具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明…………所在页码

（11）无重大违法记录声明……………………………………………所在页码

（12）询比保证金证明格式……………………………………………所在页码

（13）施工组织设计方案……………………………………… ……所在页码

（14）拟派往本项目主要人员简历表………………………   ……所在页码

（15）拟派往本项目人员一览表……………………………… ……所在页码

（16）供应商的类似业绩证明材料……………………………………所在页码

（17）供应商认为在其他方面有必要说明的事项……………………所在页码

注：此目录根据实际情况编写

格式3：响应函

响应函

致：瑞恒项目管理有限公司

我们收到采购项目名称（项目编号）询比文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表供应商（供应商名称、地址）提交响应文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方已详阅询比文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2、询比有效期自响应之日起    日历日内有效。如果在规定的询比时间后，我方在询比有效期内撤回投标（响应）或成交后不签约的，询比保证金将被贵方没收。

3、我方同意按照贵方要求提供与询比有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评审办法。

4、与本询比有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________        邮编：____________

电话：_______________        传真：____________

法定代表人姓名： ___________ 职务：____________

供应商：                   （公章）

法定代表人或委托代理人：   （签字或盖章）

年     月     日

格式4：报价一览表

报价一览表

单位：人民币（元）

| 项目名称 | 总 报 价 | 工期 | 工程质量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： |  |  |  |
|  | 小写： |  |  |  |
| 投标报价有效期： |  |  |  |

注：1.填写此表时不得改变表格形式。

2.“询比报价”为总价。如人员工资、交通、设备、税金、招标代理费以及所有有关的管理成本和其他不可预见费等全部费用。

3.询比报价不能有两个或两个以上的报价方案。

4.投标报价应注明有效期，有效期应与投标有效期一致。

供应商：                    （公章）

法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）

年   月    日

格式5：工程量清单

工程量清单

格式自拟

格式6：法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：瑞恒项目管理有限公司

（法定代表人姓名）现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：      年龄：       民族：

地址：

身份证号码：

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

供应商：           （公章）

年   月   日

格式7：法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：瑞恒项目管理有限公司

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址。

（法定代表人姓名）特授权   （委托代理人姓名）   代表我单位全权办理                 项目的投标（询比）、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字：           授权人（法定代表人）签字：       ；

职务：                              职务：                  。

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

供应商：             （公章）

年   月   日

格式8：供应商承诺函

供应商承诺函

致：瑞恒项目管理有限公司

关于贵方2021年   月   日          (项目名称)采购项目，本签字人愿意参加投标（询比），提供采购一览表中要求的所有产品，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

1.完全理解和接受询比文件的一切规定和要求；

2.若中标，我方将按照询比文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时完成工作，提供优质的服务。如果在合同执行过程中，发现质量、服务出现问题，我方一定尽快弥补、纠正，并承担相应的经济责任；

4、在整个询比过程中我方若有违规行为，贵方可按询比文件之规定给予处罚，我方完全接受。

5、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

供应商：           （公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

年  月  日

格式9：供应商诚信承诺书

供应商诚信承诺书

致：瑞恒项目管理有限公司

为了诚实、客观、有序地参与青海省采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的其他投标人平等参加政府采购活动。

二、参加采购代理机构组织的采购活动时，严格按照询比文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与采购活动各相关方的合法行为，接受采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对投标人（供应商）的相关处理。

本承诺是采购项目询比文件的组成部分。

供应商：         （公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

年  月  日

格式10：资格证明材料

资格证明材料

资格证明材料包括：

- 提供有效的营业执照、税务登记证、机构代码证或三证（五证）合一统一社会代码证及其他资格证明文件（扫描或复印件）；

企业法人需提交“统一社会信用代码的营业执照”，未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”；事业法人需提交 “统一社会信用代码的事业单位法人证书”，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”；其他组织需提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交 “社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；个体工商户需提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；自然人需提交身份证明。

（2）询比文件规定的有关资格证书、许可证书、认证等；

（3）供应商认为有必要提供的其他资格证明文件。

格式11：财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

按照询比文件第2.2款（1）中第<2>条规定提供以下相关材料。

- 供应商开户银行近三个月内出具的资信证明或经第三方机构出具的2020年度财务状况审计报告（扫描或复印件应全面、完整、清晰），包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注,并提供第三方机构的营业执照、执业证书。

2、新成立企业未满一年的提供第三方出具的近三个月银行资信证明文件。

3、提供自2021年至今（任意3个月的）依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

格式12：具备履行合同所必须的设备和专业技术能力证明

具备履行合同所必须的设备和专业技术能力证明

为保证本项目合同的顺利履行，投标人必须具备履行合同的设备和专业技术能力，须提供必须具备履行合同的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟）。

格式13：无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致：瑞恒项目管理有限公司

我单位参加本次采购项目活动前三年内，在经营活动中无重大违法活动记录，符合规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

附：“信用中国”网站无任何不良记录的查询截图 ，时间为询比截止时间前10天内

供应商：         （公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

年  月  日

格式14：询比保证金

询比保证金

致：瑞恒项目管理有限公司

我方为（采购项目名称）项目（采购项目编号为：        ）递交保证金人民币       （大写：人民币        元）已于     年    月    日以账户转账方式汇入你方账户。

附件：保证金交款证明复印件

退还保证金时请按以下内容汇入至我方账户（同递交保证金账户）。若因提供内容不全、错误等原因导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

户    名：

开户银行：

开户帐号：

注：通过银行转账的，必须由供应商从其账户汇（转）入9.1条规定的账户。

供应商：         （公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

年  月  日

格式15：施工组织设计方案

施工组织设计方案

根据采购项目内容，针对本项目详细评审标准（包含但不限于）提供项目施工组织设计方案，自拟格式。

格式16：拟派往本项目主要人员简历表

| 姓 名 |  | 性别 |  | 出生年月 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 专 业 |  |  |
| 从事本专业工作年限 |  |  | 拟在本工程担任职务 |  |  |
| 岗位证书号 |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的工程项目名称 |  |  | 工程概况 (规模、投资等) | 担任何职 |

注：“主要人员简历表”中的项目经理应附建造师执业资格证、注册证、安全生产考核合格证书、身份证复印件；技术负责人应附身份证、职称证；其他主要人员应附职称证（执业证或上岗证书）。 如不实，属于弄虚作假，取消资格。

格式17：拟派往本项目人员一览表

拟派往本项目人员一览表

| 序号 | 姓 名 | 年龄 | 职 称 | 专业 | 从事本专业工作年限 | 在本工程中拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：须提供相关证件、职称证、人员劳务合同等证明材料。

格式18：供应商的类似业绩证明材料

供应商的类似业绩证明材料

供应商自2018年1月1日以来供应商从事类似工程的相关业绩（需提供包含合同首页、标的及金额所在页及合同签字盖章页或中标通知书、项目验收单的扫描（或复印）件）。

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

格式19：供应商认为在其他方面有必要说明的事项

供应商认为在其他方面有必要说明的事项

供应商在参加本项目询比中根据询比文件的要求认为需要说明的事项，但不做为评标依据。如没有说明事项，此项可忽略。（格式可自定）

第六部分  询比采购项目要求

（一）询比采购项目要求

1.说明

1.1 供应商必须对本询比文件中的所有内容作为一个整体进行询比，不能拆分或少报。否则，询比无效。

1.2 询比报价：供应商应综合考虑完成本服务内容可能发生的各项费用，如人员工资、交通、设备、税金、招标代理费以及所有有关的管理成本和其他不可预见费等全部费用。若询比报价不能完全包括上述内容，该询比将被认为非实质性响应。

2.报价说明

本次询比文件中规定的采购预算额度为询比总价最高限价，不得超出此额度。否则响应无效。

3.商务要求

3.1 工    期：自合同签订之日起15天内

3.2 工程质量：合格

3.3 服务地点：甲方指定地点

3.4 付款方式：以签订合同内容为准