民 和 县 2021 年 城 区 绿 化 项 目

招 标 文 件

招 标 人：民和回族土族自治县林业和草原局

项目编号：青海起达公招（工程）2021-097

代理机构：青海起达工程项目管理有限公司

2021年7月

目  录

第一部分  投标邀请	1

第二部分  投标人须知前附表	4

第三部分  投标人须知	7

一、说  明	7

1.适用范围	7

2.招标方式、合格的投标人	7

3.投标费用	8

二、招标文件说明	8

4.招标文件的构成	8

5.招标文件、招标活动和中标结果的质疑	8

6.招标文件的修改	9

三、投标文件的编制	9

7.投标文件的语言及度量衡单位	9

8.投标报价及币种	9

9.投标保证金	10

10.投标有效期	10

11.投标文件构成	10

12. 投标文件的编制要求	11

四、投标文件的递交	12

13. 投标文件的密封和标记	12

14. 递送投标文件的地点、截止日期	12

15. 投标文件的撤回和修改	12

五、开标	13

16.开标	13

六、评审程序及方法	13

17.评标委员会	13

19.评审办法	17

七、定 标	21

20.推荐并确定中标人	21

21.中标通知	21

八、授予合同	21

22.签订合同	21

九、废标	22

23. 废标情形	22

十、处罚	22

24.处罚情形	22

25、招标代理服务费	23

十一、其他	23

第四部分  政府采购合同（文本）	24

第五部分  投标文件格式	52

格式1：投标文件封面                正本/副本	53

格式2：投标文件目录	54

格式3：投 标 函	55

格式4：法定代表人证明书	56

格式5：法定代表人授权书	57

格式6：报价一览表	58

格式7：投标人承诺函	59

格式8：投标人诚信承诺书	60

格式9：资格证明材料	61

格式10：财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明	62

格式11：具备履行合同所必须的设备和专业技术能力证明	63

格式12：无重大违法记录声明	66

格式13：投标保证金证明格式	67

格式14：施工方案及措施	68

格式15：投标人的类似业绩证明材料	70

格式16：小型、微型企业声明函	71

格式17：投标人认为在其他方面有必要说明的事项	72

格式18：已标价工程量清单	73

第六部分 建设项目要求及技术标准	74

第一部分  投标邀请

青海起达工程项目管理有限公司（以下均简称“招标代理机构”）受民和回族土族自治县林业和草原局（以下均简称“招标人”）委托,拟对民和县2021年城区绿化项目（青海起达公招（工程）2021-097 ）进行国内公开招标，现予以公告，欢迎潜在的投标人参加本次政府采购活动。

| 招标项目编号 | 青海起达公招（工程）2021-097 |
| --- | --- |
| 招标项目名称 | 民和县2021年城区绿化项目 |
| 招标方式 | 公开招标 |
| 招标预算额度 | 4242975元 |
| 最高限价 | 3764802.94元 大写：叁佰柒拾陆万肆仟捌佰零贰元玖角肆分 |
| 项目分标段个数 | 不分标段 |
| 各标段要求 | 内容详见《招标文件》 |
| 投标人资格要求 | 1、符合《政府采购法》第22条条件，并提供下列材料： （1）投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。 （2）财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 （3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 （4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 （5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 2、 经信用中国（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”网站的查询截图，时间为投标截止时间前20天内）； 3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格； 4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 5、本项目不接受投标人以联合体方式进行投标； 6、其他资质条件： 投标人须具备园林绿化相关经营范围，同时具备有效的《林木种子生产经营许可证》； 7、本次招标文件要求的其他条件。 |
| 公告发布时间 | 2021年7月26日 |
| 获取招标文件的时间期限 | 2021年7月27日至8月2日，每天上午9:00-11:30,下午13:30-17:30（午休、节假日除外） |
| 获取招标文件方式 | 网上购买或现场购买 |
| 招标文件售价 | 500元/标段（招标文件售后不退,投标资格不能转让。） |
| 获取招标文件地点 | 青海起达工程项目管理有限公司（西宁市城西区五四西路53号三榆西城天街2号楼5楼20505室） |
| 购买招标文件时应提供材料 | 投标人的营业执照复印件、公司介绍信或法人授权委托书（原件）及法人身份证复印件。以上资料均需加盖公章。 注：需网上购买标书的投标人应将以上材料扫描后发至我公司联系邮箱，在邮件中标明购买项目名称、项目编号、标段、联系人及联系方式，并与我公司工作人员进行联系确认。 |
| 投标截止及 开标时间 | 2021年8月16日上午9时00分（北京时间） |
| 投标及开标地点 | 海东市政务服务和公共资源交易中心南三楼1号开标室（地址:海东市乐都区碾伯镇朝阳山片区海东大道碧桂园西侧） |
| 招标人联系人 | 招标人：民和回族土族自治县林业和草原局 联系人：柳老师 联系电话：13519729370 联系地址：民和县川垣大街林草局 |
| 代理机构联系人 | 联系人：李女士； 电话：0971-5118075； 电子邮箱：qhqdyxgs@163.com 联系地址：西宁市城西区五四西路53号三榆西城天街2号楼5楼20505室 |
| 代理机构开户行 | 中国工商银行股份有限公司西宁西川南路支行 |
| 收款人 | 青海起达工程项目管理有限公司 |
| 银行账号 | 2806046909100011779 |
| 其他事项 | 本公告发布于《青海省政府采购网》、《青海省电子招标投标公共服务平台》、《青海项目信息网》、《中国采购与招标网》； - 公告期限：自青海政府采购网发布之日起5个工作日；公告内容以青海政府采购网发布的为准. - 项目落实的政府采购政策：节约能源、保护环境、促进中小企业发展等。 - 此项目保证金缴纳至《海东市公共资源交易中心》，为了使项目顺利进行。请各投标人务必提前3天缴纳，并随时查看是否被退回。若因投标人未发现被退回，保证金缴款失败造成的废标，我公司概不负责。 |
| 财政监督部门及电话 | 监督单位：海东市民和回族土族自治县财政局 联系电话：0972-8526409 |

青海起达工程项目管理有限公司

2021年7月26日

第二部分  投标人须知前附表

| 序号 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标项目名称 | 民和县2021年城区绿化项目 |
| 2 | 招标项目编号 | 青海起达公招（工程）2021-097 |
| 3 | 招标人 | 民和回族土族自治县林业和草原局 |
| 4 | 招标代理机构 | 青海起达工程项目管理有限公司 |
| 5 | 招标方式 | 公开招标 |
| 6 | 资金来源 | 财政资金 |
| 7 | 招标范围 | 招标文件内所有内容 |
| 8 | 评分办法 | 综合评分法 |
| 9 | 预算控制价 | 4242975元 |
| 10 | 最高限价 | 3764802.94元 大写：叁佰柒拾陆万肆仟捌佰零贰元玖角肆分 |
| 11 | 项目分标段个数 | 不分标段 |
| 12 | 招标要求 | 详见招标文件 |
| 13 | 投标人资格条件 | 1、符合《政府采购法》第22条条件，并提供下列材料： （1）投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。 （2）财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 （3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 （4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 （5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 2、 经信用中国（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”网站的查询截图，时间为投标截止时间前20天内）； 3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格； 4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 5、本项目不接受投标人以联合体方式进行投标； 6、其他资质条件： 投标人须具备园林绿化相关经营范围，同时具备有效的《林木种子生产经营许可证》； 7、本次招标文件要求的其他条件； |
| 14 | 投标保证金 | 保证金金额：小写：75000元整 大写：柒万伍仟元整 保证金账户：详见《青海省电子招标投标公共服务平台》发布的招标公告中生成的账户信息。 缴费时间：为了使招标工作有序顺利进行，请各投标人及时缴纳保证金，以便于我公司核实到账情况，及时沟通。 备注：此项目保证金缴纳至《海东市公共资源交易中心》，为了使项目顺利进行。请各投标人务必提前3天缴纳，并随时查看是否被退回。若因投标人未发现被退回，保证金缴款失败造成的废标，我公司概不负责。 |
| 15 | 缴费方式 | 缴费方式：投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，通过银行转账或电汇的，必须由投标人从其基本账户(需提供开户许可证)汇（转）入招标代理机构指定账户。 投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。 注：需注明项目简称或项目编号+标段+保证金。 |
| 16 | 投标保证金退还 | 未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还（不退现金）；中标人的投标保证金，自中标合同签订之日起5个工作日内退还（不退现金） |
| 17 | 投标文件的密封 | 投标文件外层密封袋的标注：招标项目名称、招标项目编号、投标人名称、投标标段、年月日以及“于（开标时间）之前不准启封”字样。 |
| 18 | 递交投标文件方式 | 现场递交 |
| 19 | 投标截止时间 | 2021年8月16日上午9时00分（北京时间） |
| 20 | 开标时间 | 2021年8月16日上午9时00分（北京时间） |
| 21 | 开标地点 | 海东市公共资源交易中心南三楼1号开标室（地址:海东市乐都区碾伯镇朝阳山片区海东大道碧桂园西侧） |
| 22 | 答疑澄清方式 | 采用现场答疑。投标人须提供准确的联系方式（手机和固定电话），应在规定的时间内到达评审现场进行答疑澄清，如在规定的时间内联系无果或未按时到达的，视同放弃答疑。 |
| 23 | 招标代理服务费收取 | 收取对象：招标人。 向招标人一次性收取32083元。 收费依据：根据《关于进一步放开建设项目专项业务服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）规定，实行市场调节价，应严格遵守《价格法》、《关于商品和服务实行明码标价的规定》等法律法规的规定，由招标人和采购代理机构共同确定合理的收费金额。 |
| 24 | 合同签订有效期 | 自中标通知书发出之日起30日内与招标人签订中标合同 |
| 25 | 中标合同备案 | - 中标合同签订完成后，全数返回招标代理机构鉴证，盖章，招标代理机构留存两份原件备案。 - 自合同签订之日起2个工作日内，招标代理机构需在《青海省政府采购网》发布合同公告。若合同移交至代理机构备案超时的，合同公告发布日期以移交日期为准。 |
| 26 | 投标有效期 | 本次投标有效期为开标之日起60个日历日。 |
| 27 | 建设期限 | 建设期限：签订合同之日起至2022年5月20日前完成供苗（供货）及整地栽植任务。工期延期竣工，养护期顺延。 养 护 期：2年，即2022年6月-2024年6月 |
| 28 | 其他事项 | 本单位职工（民和回族土族自治县林业和草原局职工）不能参与投标活动（不准担任投标单位的项目经理、技术负责人、技术人员等管理人员），否则，视为无效标 |

第三部分  投标人须知

## 一、说  明

### 1.适用范围

1.1本次招标依据招标人的招标计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目。

### 2.招标方式、合格的投标人

2.1本次招标采取公开招标方式。

2.2合格的投标人：根据招标文件第二部分投标人须知前附表中“投标人资格条件”要求的相关内容提供证明材料。

### 3.投标费用

投标人应自愿承担与参加本次投标有关的费用。招标代理机构对投标人发生的费用不承担任何责任。

二、招标文件说明

### 4.招标文件的构成

4.1招标文件标段括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知前附表

（3）投标人须知

（4）青海省政府采购项目合同书范本

（5）投标文件格式

（6）项目实施技术标准及要求

（7）招标过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 投标人应认真阅读招标文件中列示的事项、格式、条款和要求等内容。如果投标人未按招标文件要求提交全部资料，或者对招标文件未作出实质性响应的，根据相关法规要求，此类投标将被拒绝。

### 5.招标文件、招标活动和中标结果的质疑

参加投标的投标人认为招标文件、招标活动和中标/成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式（如信件、传真等）向招标人或者招标代理机构提出质疑，不接受匿名质疑。招标人或招标代理机构在收到投标人的书面质疑后7个工作日内予以答复。

质疑时效期间的计算：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或招标文件公告期限届满之日；

（2）对招标过程提出质疑的，为招标程序各环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标公告期限届满之日。

### 6.招标文件的修改

6.1 在投标截止期前，招标人或招标代理机构可对招标文件进行必要的修改或者澄清。

6.2 招标代理机构对已发出招标文件进行必要的澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在青海政府采购信息网上发布公告；不足15日的，顺延提交投标文件的截止时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.3 在投标截止时间前，招标人或招标代理机构可以视招标具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间以书面形式通知所有购买了招标文件的投标人，同时在发布本次招标公告的网站发布变更公告。

## 三、投标文件的编制

### 7.投标文件的语言及度量衡单位

7.1投标人提交的投标文件以及投标人与招标代理机构就此投标发生的所有来往函电均应使用简体中文。

7.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3 附有外文资料的须翻译成中文，并盖章，如果翻译的中文资料与外文资料出现差异与矛盾时，以中文为准，其准确性由投标人负责。

### 8.投标报价及币种

8.1投标报价为投标总价。报价=所有工程量×各综合单价

应包含如苗木费(运输、装卸、包装)、人工费（整地栽植、浇水、养护、支架）、利润、税金、招标代理服务费以及验收合格之前发生的所有含税费用。

8.2投标报价应注明有效期，有效期应与投标有效期一致。

8.3投标人应根据招标文件规定的格式完整填写所有内容，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

8.4投标报价为闭口价，即中标后在合同有效期内价格不变。

8.5投标币种是人民币。

### 9.投标保证金

9.1投标人应将投标保证金缴款证明作为投标文件的内容一并提供。交纳的投标保证金用于因投标人的行为使本次招标活动受到损失的抵项。

9.2投标保证金应当以电汇形式提交。通过银行转账的，必须由投标人从其基本账户(需提供开户许可证或基本账户证明)汇（转）入招标代理机构指定账户。投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。

9.3投标人为单位形式参与投标的，其投标保证金必须从其基本账户汇（转）入招标代理机构指定账户；

9.4未按招标文件要求在规定时间前交纳规定数额投标保证金的投标将被拒绝。

9.5未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还（非现金形式）；中标人的投标保证金，自政府采购中标合同签订之日起5个工作日内退还（非现金形式）。

9.6下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在递交投标文件的截止时间前未到达现场并且没有以书面形式如信函、传真等告知招标代理机构要撤其投标的；

（2）中标人在规定期限内未能按规定签订合同或未按规定缴纳招标代理服务费的；

（3）提供虚假材料谋取中标的及围标、串标行为；

（4）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，将中标项目分标段给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）法律、法规规定的其他情形。

### 10.投标有效期

投标有效期为开标之日起60个日历天。

### 11.投标文件构成

11.1投标人应提交相关证明材料，作为其参加投标和中标后有能力履行合同的证明。编写的投标文件须标段括以下内容（格式见招标文件第五部分）：

（1）投标文件封面

（2）投标文件目录

（3）投标函

（4）法定代表人证明书

（5）法定代表人授权书

（6）报价一览表

（7）投标人承诺函

（8）投标人诚信承诺书

（9）资格证明材料

（10）财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

（11）具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明

（12）无重大违法记录声明

（13）投标保证金证明

（14）施工组织设计

（15）投标人的类似业绩证明材料

（16）小微型企业声明函

（17）投标人认为在其他方面有必要说明的事项

（18）已标价工程量清单

注：投标人需按招标文件要求签字、盖章；投标人提供的扫描（或复印）件均需盖章。投标人须按上述内容、顺序和格式编制投标文件，并按要求编制目录、页码。

### 12. 投标文件的编制要求

12.1投标人应按照招标文件所提供的投标文件格式，分别填写招标文件第五部分的内容，应分别注明所提供项目的名称、技术要求及指标、数量和价格等内容，并按招标文件要求签字盖章。

12.2投标人应按招标文件要求准备投标文件（1份正本、4份副本、相应的电子文档1份及单独的保证金缴纳汇款凭证1份（保证金凭证无需密封））。每份投标文件都必须清楚地标明“正本”或“副本”字样及标段。若发生正本和副本不符，以正本投标文件为准。投标文件统一使用A4幅面的纸张印制，必须胶装成册并编码，其他方式装订的投标文件一概不予接受。

12.3投标文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由投标人的法定代表人或其委托代理人在规定签章处签字、盖章。投标文件副本可采用正本的复印件，电子文档采用光盘或U盘制作须与正本保持一致（U盘制作的电子文档为不可修改文档， PDF格式）。

12.4投标文件中不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，须由投标企业法人或其委托代理人签字。

12.5未按12.1---12.4要求编制的按无效投标处理。

## 四、投标文件的递交

### 13. 投标文件的密封和标记

13.1投标文件正本、所有副本、电子文档，应分别封装于不同的密封袋内，密封袋上应分别标上“正本”、“副本”、“电子文档”字样，并注明投标人名称、招标项目编号、招标项目名称及所投标段。

13.2密封后的投标文件均应：

(1)按“投标人投标前须知”注明的时间、地址送达；

(2)投标文件密封袋“于（开标时间）之前不准启封”的标签密封。

13.3如果投标人未按第13.1- 13.2条要求将投标文件密封或在密封袋上加写标记，招标代理机构对误投或过早启封概不负责。招标代理机构予以拒绝，并退回投标人。

13.4投标人以电报、电话、传真形式投标的，招标代理机构概不接受。

### 14. 递送投标文件的地点、截止日期

14.1所有投标文件都必须按招标文件规定的投标截止时间之前送达开标地点。

14.2招标代理机构将拒绝接受在投标截止时间之后送达的投标文件。

14.3招标人和招标代理机构可以按照第6条规定，延长至新的截止日期。

### 15. 投标文件的撤回和修改

15.1允许投标人在投标截止期前撤回其投标（须以书面形式通知招标代理机构），投标截止期后不得撤回其投标。否则，其投标保证金将不予退还，上缴同级财政部门。

## 五、开标

### 16.开标

16.1 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。招标代理机构应当按本文件中确定的时间和地点组织开标活动。

招标人或者招标代理机构应当对开标、评标现场活动进行全程录音录像。录音录像应当清晰可辨，音像资料作为招标文件一并存档。

16.2开标由招标人或招标代理机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员（包括招标人代表）不得参加开标活动。

16.3 开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由招标代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和其他主要内容。

投标人不足3家的，不得开标。

16.4开标过程应当由招标人或招标代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随招标文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标人、招标代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标人、招标代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

## 六、评审程序及方法

### 17.评标委员会

17.1  招标代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和招标人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，招标人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正招标人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有19.3规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定由招标代理机构向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

招标人可以在评标前说明项目背景和招标需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。

17.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- 审查、评价投标文件是否符合招标文件的资格、技术等实质性要求；

- 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

- 对投标文件进行比较和评价；

- 确定中标候选人名单，以及根据招标人委托直接确定中标人；

- 向招标人、招标代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

17.3评标委员会由招标人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

招标项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（1）招标预算金额在1000万元以上；

（2）技术复杂；

（3）社会影响较大。

评审专家对本单位的招标项目只能作为招标人代表参与评标。招标代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

17.4招标人或招标代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。

对技术复杂、专业性强的招标项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，招标人可以自行选定相应专业领域的评审专家。

17.5评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，招标人或者招标代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

无法及时补足评标委员会成员的，招标代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

招标代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随招标文件一并存档。

17.6招标人、招标代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除招标人代表、评标现场组织人员外，招标人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

### 18.评审工作程序

18.1进入评审阶段后，由评标委员会独立开展评审工作，负责审议所有投标文件，并按先初审、后详细评审的程序对投标文件进行评审、评分。

18.1.1 本次综合评分的主要因素是：投标报价、业绩、技术部分、资源配备、施工方案及措施、本地化服务机构及措施。

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》，属小型、微型企业制造的货物（产品），投标人须提供该制造（生产）企业出具的《小型、微型企业声明函》（详见附件14），并由投标人盖章，其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。投标人提供的《小型、微型企业声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

监狱企业视同小型、微型企业, 监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

18.1.2 除投标价格因素外，评标委员会应依据招标文件规定的评审方法和评审标准对其他因素进行客观评审。

18.2初审阶段为资格性审查和符合性审查。投标文件在响应招标文件要求方面出现的偏离，分为实质性偏离和非实质性偏离。

18.2.1实质性偏离是指投标文件未能实质性响应招标文件的要求。以下情况属于实质性偏离，投标文件有下列情况之一的，按无效投标处理。

（1）不符合第2.2款“合格的投标人”之规定的；

（2）未按招标文件要求缴纳或未足额缴纳投标保证金的；

（3）投标文件内容没有按招标文件规定和要求签字、盖章的；

（4）投标文件编排混乱，导致评审工作难以正常进行的；

（5）建设期、投标有效期不能满足招标文件要求的；

（6）投标文件中附有招标人不能接受的条件的；

（7）投标报价超过招标预算额度的；

（8）评标委员会认为应按无效投标处理的其他情况；

（9）法律、法规规定的其他情形。

（10）投标文件格式与招标文件要求不一致的；

（11）本单位职工（民和县林业和草原局职工）不能参与投标活动（不准任投标单位的项目经理、技术负责人、技术人员等管理人员）。

18.2.2非实质性偏离是指投标文件实质性响应招标文件，但在部分可允许范围内存在一些不规则、不一致、不完整的内容，通过澄清、说明或者补正后这些内容不会改变投标文件的实质性。

18.2.3投标文件修正情形

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（1）正本和副本不一致的，以正本为准。

（2）投标文件中开标一览表（报价一览表）内容与投标文件中相应内容不一致，以开标一览表（报价一览表）为准；

（3）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（4）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价一览表）的总价为准，并修改单价；

（5）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种或两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。投标人不确认的，其投标无效。

投标人在规定时间内未做出澄清说明或未按规定按时到场的，视同认同评审委员会评审意见。

18.2.4在投标文件初审、复审过程中，如果评标委员会成员出现对评审结果有不同意见的，应当以书面形式反映，评审报告中应注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评审报告中签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审结果。

18.3比较与评价：评标委员会将按招标文件中规定的评标办法和标准，对资格性审查和响应性审查合格的投标文件进行商务和技术评估方面的综合比较与评价。即在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审，以评审总得分由高到低排序推荐中标候选人。若得分相同时，按投标报价由低到高顺序排列；得分相同且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。最低报价不作为中标的唯一依据。

### 19.评审办法

19.1依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。本次评审采用综合评分法，评审内容分为商务和技术两部分（满分100分）。

具体项目及评分细则：

| 序号 | 评审因素 | 满分分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 投标价格（30分） | 报价 （30分） | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的报价分统一按下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值（30%）×100（四舍五入后保留小数点后两位）。 注：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的相关规定，对小型和微型企业制造（生产）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 二 | 业绩 （10分） | 类似业绩 （10分） | 提供（2018-至今）的有效类似业绩证明材料（中标通知书或合同），每提供1项得2分，满分10分；未提供不得分。（提供包含合同首页、标的及金额所在页、供货合同签字盖章页的扫描（或复印件）或中标通知书） |
| 三 | 技术部分（20分） | 技术指标响应 （20分） | 投标人提供本次项目的投标技术指标及内容响应，完全满足招标文件要求的得20分，每有一项不满足扣4分，直到扣完为止。 |
| 四 | 资源配备（10分） | 项目管理机构（2分） | 投标人配备了项目管理机构，每有一位中级及以上林业方面的职称人员得1分，满分2分；（须提供人员职称证、身份证及劳动合同证明材料） |
|  |  | 拟投入设备 （3分） | 针对项目进行配备了机具及器械，设备完整、种类齐全、自有率高、能完全满足项目所需得3分；设备较完整、种类较齐全、自有率较高、能较好满足项目所需得2分；设备基本完整、种类基本齐全、能基本满足项目所需得1分； |
|  |  | 团队实力 （5分） | 投标人提供的项目团队实力强、经验丰富、数量搭配合理、技术专业性强、管理制度严格的得5分；项目团队实力较强、经验较丰富、数量搭配较合理、技术专业性较强、管理制度较严格的得3分；项目团队实力一般、技术专业性一般、管理制度一般的得1分；未提供不得分。 |
| 五 | 施工方案及措施 （25分） | 苗木来源 （3分） | 投标人苗圃属于自有苗圃得3分，提供证明材料（需提供村委会证明），未提供或其他情况不得分。 |
|  |  | 苗木成活率保障措施 （5分） | 投标人根据项目内容提供了苗木成活率保障措施。措施全面完善、切实可行、苗木质量保证优越得5分；措施较全面完善、较切实可行、苗木质量保证较优越得3分；措施基本完善、基本切实可行、苗木质量保证一般得1分。（未提供不得分。） |
|  |  | 造林重难点分析及解决措施（5分） | 投标人根据造林特点、造林时间对项目进行重点和难点分析，造林重难点分析针对性强、重难点突出、科学合理得5分；造林重难点分析针对性较强、重难点较突出、较科学较合理得3分；造林重难点分析一般、基本合理得1分；（未提供不得分。） |
|  |  | 安全文明施工措施 （3分） | 投标人根据项目所在地地形条件建设内容制定了安全文明施工措施制度。措施制度安全性高、安全制度健全有效、防范措施得力的得3分；措施制度安全性较高、安全制度较健全较有效、防范措施较得力的得2分；安全措施合理可行的得1分；（未提供不得分。） |
|  |  | 施工进度 计划 （3分） | 针对该项目制定了进度计划。进度计划科学合理、高效有序的得3分；进度计划较科学合理、较高效有序的得2分；进度计划基本有序，项目能按时完成的得1分（未提供不得分） |
|  |  | 环境保护管理体系与措施 （3分） | 投标人根据实际情况，制定了环境保护管理体系及污物处理方案。方案及措施健全高效，科学可行，处理污物完全符合国家及地方有关环境保护标准的得3分；方案及措施较健全高效，较科学可行，处理污物基本符合国家及地方有关环境保护标准的得2分；方案及措施完善合理，基本可行的得1分；（未提供不得分） |
|  |  | 协调组织措施（3分） | 投标人根据项目所在地及项目特点，制定了协调组织措施，协调组织能力强，措施全面，细节周到得3分；协调组织能力较强，措施较全面，细节较周到得2分；协调组织能力一般，基本合理得1分；（未提供不得分） |
| 六 | 本地化服务机构及措施（5分） | 本地化服务机构（2分） | 投标人在项目所在地具备本地化服务机构的得2分，设有合作性服务机构的得1分；（须提供相关证明材料，未提供不得分） |
|  |  | 服务措施及承诺 （3分） | 投标人根据项目特点及后续工作的服务措施，制定了后续服务承诺。服务承诺须包含响应时间、服务团队姓名、联系方式等信息及具体服务承诺。后续服务承诺优秀、内容齐全，方案详尽、响应时间及时的得3分；后续服务承诺良好、内容较齐全，方案较详尽、响应时间较及时的得2分；后续服务承诺一般、能基本解决问题的得1分；（未提供不得分） |

19.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分

相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

19.3评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，招标人或者招标代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对以上情形提出质疑的，招标人或者招标代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

## 七、定 标

### 20.推荐并确定中标人

20.1评标委员会根据评审总得分由高到低排序推荐中标候选人，并由招标人按顺序确定中标人。

20.2中标人因不可抗力或自身原因不能履行合同时，招标人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可重新开展政府采购活动。

### 21.中标通知

21.1招标代理机构自中标人确定结果之日起2个工作日内在指定媒体上公示中标结果同时发出《中标通知书》，公示期为1个工作日。

21.2《中标通知书》对招标人和中标人具有同等效力，《中标通知书》发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人无正当理由放弃中标项目的，依法承担法律责任。

## 八、授予合同

### 22.签订合同

22.1招标人与中标人双方应当自《中标通知书》发出之日起30日内，签订中标合同，送招标代理机构审核并备案。

22.2签订合同时，可将中标人的投标保证金转为中标人的履约保证金或中标人应当以支票、汇票、本票等非现金形式向采购人指定的账户交纳履约保证金。履约保证金的数额由招标人确定，但不得超出采购合同总金额的10%。

22.3中标人在法定期限内无正当理由拒签合同的，按违约处理。同时，招标代理机构和招标人可依评标排序重新确定中标人，并协调双方签订中标合同，或重新组织招标活动。

22.4招标人不得向中标人提出任何不合理的要求作为订立合同的条件，招标人和中标人不得私下订立背离合同实质性内容的协议。

22.5招标文件、中标人的投标文件、《中标通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订中标合同的依据，作为中标合同的组成部分。

22.6中标合同签订之日起2个工作日内，由招标代理机构将中标合同在青海省政府采购网上公告，但中标合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外（若中标合同未及时送达至招标代理机构备案的，合同公告发布日期需以移交备案时间为准）。

## 九、废标

### 23. 废标情形

23.1在招标招标中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合投标条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家的。

（2）出现影响招标活动正常推进的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超出招标预算额度，招标人不能支付的。

（4）因重大变故，招标任务取消的。

23.2废标后，由招标代理机构发布废标公告。

## 十、处罚

### 24.处罚情形

中标人有下列情形之一的，中标无效，投标保证金不予退还。情节严重的，报同级财政部门依法进行处理：

24.1投标人在投标截止期后撤回其投标的。

24.2提供虚假材料谋取中标的。

24.3采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

24.4有恶意串通等不正当竞争行为的。

24.5中标后无正当理由拒不与招标人签订中标合同的。

24.6未按照招标、投标文件确定的事项签订中标合同的。

24.7将中标合同转标段的。

24.8提供假冒伪劣产品的。

24.9擅自变更、中止或者终止政府采购中标合同的。

24.10中标人签订合同后，不能履约或无故拖延履约期的。

24.11法律、法规规定的其他情形。

十一、招标代理服务费

25、招标代理服务费

25.1 收取对象：招标人。

25.2 收费金额：向招标人一次性收取32083元。

说明：根据《关于进一步放开建设项目专项业务服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）规定，实行市场调节价，应严格遵守《价格法》、《关于商品和服务实行明码标价的规定》等法律法规的规定，由招标人和采购代理机构共同确定合理的收费金额。

## 十一、其他

1、其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规的有关条款执行。

2、本单位职工（民和回族土族自治县林业和草原局职工）不能参与投标活动（不准担任投标单位的项目经理、技术负责人、技术人员等管理人员），否则，视为无效标。

# 第四部分  政府采购合同（文本）

青海省政府采购园林绿化工程项目

施工合同书

（本合同为范本，最终以实际签订版为准）

项 目名 称：  民和县2021年城区绿化项目

项 目 编 号：青海起达公招（工程）2021-097

合 同 编 号： QHQDGC-2021-097

合同金额（人民币）：

招 标 人 （甲方）：  民和回族土族自治县林业和草原局  （盖章）

中 标 人（ 乙方）：                             （盖章）

签 订 日 期：

说   明

为指导园林绿化工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房和城乡建设部、市场监管总局组织编制了《园林绿化工程施工合同示范文本（试行）》（以下简称《合同示范文本》）。为便于合同当事人使用，现就有关问题说明如下：

- 一、《合同示范文本》的组成

《合同示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

- 合同协议书

合同协议书共计16条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价与合同价格形式、承包人项目负责人、预付款、绿化种植及养护要求、其他要求、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

- 通用合同条款

通用合同条款共计20条，采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的“通用合同条款”。

（三）专用合同条款

专用合同条款共计20条，是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：

1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；

2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；

3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。

二、《合同示范文本》的性质和适用范围

《合同示范文本》为非强制性使用文本。《合同示范文本》适用于园林绿化工程的施工承发包活动,合同当事人可结合园林绿化工程具体情况，参照本合同示范文本订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。

《合同示范文本》中引用的规范、标准中，未备注编制年号的，均采用现行最新版本。

目  录

第一部分 合同协议书	1

一、工程概况	1

二、合同工期	1

三、质量标准	2

四、签约合同价与合同价格形式	2

五、承包人项目负责人	3

六、预付款	3

七、绿化种植及养护要求	3

八、其他要求	3

九、合同文件构成	3

十、承诺	4

十一、词语含义	4

十二、签订时间	5

十三、签订地点	5

十四、补充协议	5

十五、合同生效	5

十六、合同份数	5

第二部分 通用合同条款	7

第三部分 专用合同条款	8

1. 一般约定	8

2. 发包人	13

3. 承包人	15

4. 监理人	18

5. 工程质量	19

6. 安全文明施工与环境保护	19

7. 工期和进度	20

8. 材料与设备	23

9. 试验与检验	24

10. 变更	24

11. 价格调整	25

12. 合同价格、计量与支付	26

13. 验收和工程试车	30

14. 竣工结算	31

15. 缺陷责任期与保修	33

16. 违约	34

17. 不可抗力	36

18. 保险	36

20. 争议解决	37

附件1：承包人承揽工程项目一览表	39

附件2：现状树木一览表	40

附件3：暂估价一览表	41

附件4：发包人供应材料设备一览表	42

附件5：发包人供应苗木一览表	43

附件6: 绿化养护责任书	44

附件7: 工程质量保修书	47

附件8：廉政建设责任书	50

# 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                    园林绿化工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：                                        。

2.工程地点：                                        。

3.工程立项批准文号：                                。

4.资金来源：                                        。

5.工程规模：                                        。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：                                    。

二、合同工期

计划开工日期：        年    月    日。

计划竣工日期：        年    月    日。

工期总日历天数：      天，阶段性工期：             。

工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

养护期：                                         。

三、质量标准

工程质量符合      专用合同条款补充条款      标准；

园林绿化养护质量符合《园林绿化养护标准》（CJJ/T287）或                            （地方标准）中     级标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价（不含税）为：

人民币（大写）                         (¥        元)；税率：    %；

含税金额：人民币（大写）                (¥        元)。

其中：

（1）安全文明施工费（含税）：

人民币（大写）                         (¥        元)；

（2）暂估价金额（含税）：

人民币（大写）                         (¥        元)；

（3）暂列金额（含税）：

人民币（大写）                         (¥        元)；

（4）农民工工伤保险（含税）：

人民币（大写）                         (¥        元)。

2.合同价格形式：                                   。

## 五、承包人项目负责人

姓名：            ；身份证号：                      。

## 六、预付款

预付款：发包人在合同签订后，    个工作日内支付合同价的     %作为工程预付款。

## 七、绿化种植及养护要求

1.在施工过程及绿化养护期内植物死亡，须按原设计品种和规格更换，更换费用由承包人承担。

2.竣工验收时苗木成活率约定（乔木、灌木、地被、草坪等）：

。

3.养护期满移交时苗木成活率约定（乔木、灌木、地被、草坪等）：                                                。

## 八、其他要求：

## 。

## 九、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）园林绿化图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

## 十、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款，及时足额支付人工费用至农民工工资专用账户，并加强对施工总承包单位按时足额支付农民工工资的监督。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任；按照有关规定开设农民工工资专用账户，专项用于支付本工程农民工工资。农民工工资拨付周期不超过1个月。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

## 十一、词语含义

本协议书中词语含义与通用合同条款、专用合同条款中赋予的含义相同。

十二、签订时间

本合同于        年    月    日签订。

十三、签订地点

本合同在                                       签订。

十四、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十五、合同生效

本合同自                                       生效。

十六、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：（公章）              承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：    法定代表人或其委托代理人：

（签字）                      （签字）

社会统一信用代码：            社会统一信用代码：

地  址：                      地  址：

邮政编码：                    邮政编码：

法定代表人：                  法定代表人：

项目负责人：                  委托代理人：

电  话：                      电  话：

传  真：                      传  真：

电子信箱：                    电子信箱：

开户银行：                    开户银行：

账  号：                      账  号：

招标代理机构：青海起达工程项目管理有限公司

负责人或经办人：

备 案 时  间：    年    月    日

# 第二部分 通用合同条款

通用合同条款共计20条，采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的“通用合同条款”。

# 第三部分 专用合同条款

## 1. 一般约定

### 1.1 词语定义

本款修改1.1.2.4、1.1.2.5，补充1.1.3.11、1.1.3.12、1.1.3.13、1.1.4.8。

1.1.1合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：

。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人和总监理工程师：

名    称：                                         ；

资质类别和等级：                                   ；

总监理工程师姓名：        ；联系电话：             ；

总监理工程师执业资格证书号：                       ；

电子信箱：                                         ；

通信地址：                                         。

1.1.2.5 设计人和设计项目负责人：

名    称：                                         ；

资质类别和等级：                                   ；

项目负责人姓名：         ；联系电话：              ；

电子信箱：                                         ；

通信地址：                                         。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：

。

1.1.3.9 永久占地包括：                             。

1.1.3.10 临时占地包括：                            。

1.1.3.11 园林绿化工程：是指新建、改建、扩建公园绿地、防护绿地、广场用地、附属绿地、区域绿地，以及对城市生态和景观影响较大建设项目的配套绿化，主要包括园林绿化植物栽植、地形整理、园林设施设备安装及园林建筑、小品、花坛、园路、水系、喷泉、假山、雕塑、绿地广场、驳岸、园林景观桥梁等。

1.1.3.12 绿化工程：是指树木、花卉、草坪、地被植物等的种植工程。

1.1.3.13 绿化养护：是指对绿地内植物采取的整形修剪、松土除草、灌溉与排水、施肥、有害生物防治、改植与补植、绿地防护（如防台风、防寒）等技术措施。

1.1.4 日期和期限

1.1.4.8 绿化养护期：是指承包人按照合同约定进行绿化养护的期限，从工程竣工验收合格之日起计算。绿化养护期最长不得超过24个月。

### 1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：

。

### 1.4 标准和规范

本款修改1.4.1、1.4.2。

1.4.1适用于工程的标准规范包括：

园林绿化工程施工及验收规范（CJJ82）；

园林绿化养护标准（CJJ/T287）；

建设工程工程量清单计价规范（GB50500）；

园林绿化工程工程量计算规范（GB50858）；

与园林绿化行业相关的行业标准、地方标准：

。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：

；

发包人提供国外标准、规范的份数：                   。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：

。

### 1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：                         。

### 1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：                     ；

发包人向承包人提供图纸的数量：                     ；

发包人向承包人提供图纸的内容：                     。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：                      ；

承包人提供的文件的期限为：                         ；

承包人提供的文件的数量为：                         ；

承包人提供的文件的形式为：                         ；

发包人审批承包人文件的期限：                       。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：                           。

### 1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在    天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：                       ；

发包人指定的接收人为：                             。

承包人接收文件的地点：                             ；

承包人指定的接收人为：                             。

监理人接收文件的地点：                             ；

监理人指定的接收人为：                             。

### 1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：                         。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：               。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：                                   。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由         承担。

### 1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：                 。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：         。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：

。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：

。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：                             。

1.13 工程量清单错误的修正

本款修改为：

承包人应在合同签订后对发包人提供的工程量清单、图纸和现场进行核查和踏察，如发现差异，应在    天内以书面形式向发包人提出；有下列情形之一时，发包人应予以修正，并相应调整合同价格：

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：            。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：                 。

## 2. 发包人

### 2.1 许可或批准

### 本款补充2.1.1、2.4.3。

2.1.1 根据相关规定提供园林绿化施工所需的许可或批准。

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：          ；身份证号：                   ；

职    务：                                         ；

联系电话：                                         ；

电子信箱：                                         ；

通信地址：                                         ；

发包人对发包人代表的授权范围如下：                 。

### 2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：                 。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

。

2.4.3 提供基础资料

发包人还应提供项目施工区域内现状树木一览表（附件2）、现状土壤指标、                          等。

### 2.5 资金来源证明及支付担保

本款修改为：

发包人提供资金来源证明的期限要求：

。

发包人提供支付担保期限及方式：发包人应在签订合同后

天内，向承包人提供工程款支付担保，确保农民工工资按时足额支付。发包人提供支付担保的形式：                   ，担保有效期至工程款拨付完成为止（不含质量保证金）。

## 3. 承包人

### 3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：                  。

承包人需要提交的竣工资料套数：                     。

承包人提交的竣工资料的费用承担：                   。

承包人提交的竣工资料移交时间：                     。

承包人提交的竣工资料形式要求：                     。

（10）承包人应履行的其他义务：                     。

### 3.2 项目经理

本款修改为：

3.2.1 项目负责人：

姓    名：          ；身份证号：                   ；

相关证书及编号：                                   ；

联系电话：                                         ；

电子信箱：                                         ；

通信地址：                                         ；

承包人对项目负责人的授权范围如下：                 。

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：           。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：                                     。

项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：

。

3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：

。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：

。

### 3.3 承包人人员

本款补充3.3.6。

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：                                           。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：                                               。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：

。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：

。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：

。

3.3.6 技术负责人

姓名：                ；身份证号：                   ；

专业：                ；职称等级：                   。

### 3.5 分包

本款修改3.5.1、3.5.2。

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：绿化工程、                     。

主体结构、关键性工作的范围：                       。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：                           。

涉及分包的工程内容，分包工程承包人的资格应符合国家相关规定。

其他关于分包的约定：                               。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：                       。

### 3.6 工程照管与成品、半成品保护

### 本款补充3.6.2。

3.6.1 承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：                                             。

3.6.2 现状树木的保护起始时间：                     。 3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：                           。本款补充：

履约担保金额及方式：签订合同后     个工作日内，承包人需提交履约担保人民币             元（不高于中标价的10 %），以保函或保险形式执行。履约担保的有效期至本工程竣工验收合格为止。

## 4. 监理人

### 4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：                             。

关于监理人的监理权限：                             。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：                                           。

### 4.2 监理人员

关于监理人的其他约定：                             。

### 4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                                              ；

（2）                                              ；

（3）                                              。

## 5. 工程质量

### 5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：                         。

关于工程奖项的约定：                               。

### 5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：                                                   。

监理人不能按时进行检查时，应提前    小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：    小时。

## 6. 安全文明施工与环境保护

### 6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：

。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：                   
                                                       。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：

。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：

。

### 6.3 环境保护

本款补充：

合同当事人对农药、肥料的使用要求：                  。

- 工期和进度

- 7.1 施工组织设计

- 本款修改7.1.1。

- 7.1.1 工程涉及以下内容的，合同当事人约定的施工组织设计还应包括此类工程内容的专项施工方案：

- 现状树木保护；

- 古树名木保护;

- 土壤改良;

- 其他内容：                                        。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：

。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：                                       。

### 7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：                                       。

### 7.3 开工

本款修改7.3.1。

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：               。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：

。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：

。

7.3.2 开工通知

因发包人原因或监理人未能在计划开工日期之日起   天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

### 7.4 测量放线

本款修改7.4.1。

7.4.1 发包人或发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：                  。

### 7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：

。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：

。

### 7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：

。

### 7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）                                              ；

（2）                                              ；

（3）                                              。

### 7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励：

。

## 8. 材料与设备

### 8.4 材料与工程设备的保管与使用

本款修改8.4.1。

8.4.1 发包人供应的苗木、材料设备的保管费用的承担：

。

### 8.6 样品

### 8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：

。

### 8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：                   。

## 9. 试验与检验

### 9.3 材料、工程设备和工程的试验和检验

本款补充9.3.4。

9.3.4 关于送检材料的约定：

。

- 10. 变更

### 10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：                             。

### 10.4 变更估价

本款补充10.4.3。

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:                                。

10.4.3 变更估价的支付方式及时间

关于变更价款的支付方式及时间的约定：               。

### 10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：                 。

发包人审批承包人合理化建议的期限：                 。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：                         。

### 10.7 暂估价

本款补充10.7.1、10.7.2。

暂估价材料的明细详见附件3：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取通用合同条款中第    种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取通用合同条款中第    种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：                 。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：                 。

11. 价格调整

### 11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：               。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第    种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：                                           ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：                           。

①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过    %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过    %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过   %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±   %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：                     。

## 12. 合同价格、计量与支付

### 12.1 合同价格形式

1.单价合同。

综合单价包含的风险范围：                           。

风险费用的计算方法：                               。

风险范围以外合同价格的调整方法：                   。

2.总价合同。

总价包含的风险范围：                               。

风险费用的计算方法：                               。

风险范围以外合同价格的调整方法：                   。

3.其他价格方式：                                   。

### 12.2 预付款

本款修改12.2.1、12.2.2。

12.2.1 预付款的支付

预付款扣回的方式：                                 。

12.2.2 预付款担保

签订合同后    个工作日内，承包人需提交支付担保人民币

元（中标价的     %），以保函或保险形式执行。预付款担保的有效期至              为止。

### 12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：                                   。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：                               。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：                           。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：                           。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：                。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：                     。

### 12.4 工程进度款支付

本款修改12.4.4。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：                     。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：            。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：            。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：

。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：

。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：

。

- 承包人根据工程进度申请支付工程款，每期工程进度款按以下方式选择支付：

按实际完成工程量的百分比支付：

；

按形象进度支付：

；

按月实际完成工程量     %支付；

其它：                                            。

发包人在收到工程款进度申请后    个工作日内完成支付，累计支付达到合同价款的     %时，停止支付进度款。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：

。

12.4.6 支付分解表的编制

2.总价合同支付分解表的编制与审批：

。

3.单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：

。

## 13. 验收和工程试车

### 13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前      小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：     小时。

### 13.2 竣工验收

### 本款补充13.2.1、修改13.2.5。

### 13.2.1 竣工验收条件

### （3）竣工资料内容和份数：                          。

### 13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：

。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：

。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

绿化工程移交期限：                                 。

其他工程移交期限：                                 。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：                                             。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：

。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：                                     。

（1）单机无负荷试车费用由                      承担；

（2）无负荷联动试车费用由                      承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：                       。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：                         。

- 14. 竣工结算

### 14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：                   。

竣工结算申请单应包括的内容：                       。

14.2 竣工结算审核

本款修改为：

### 发包人审批竣工付款申请单的期限：                   。

### 结算款支付方式及时间：工程竣工验收合格后     个工作日内支付至合同价或已完工程量的总价的    %；结算完成后

### 个工作日内支付至结算价的     %；工程归档档案移交后

### 个工作日内支付至结算价的     %。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：

。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：                   。

承包人提交最终结算申请单的期限：                   。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：                                             。

14.5 竣工归档资料

本款补充：

（1）施工中未发生设计变更，施工后由承包人在发包人提供的施工图纸加盖竣工图章提交发包人。

（2）施工过程中发生设计变更的，需经相关方书面确认后由设计单位出具设计变更材料，由承包人提供加盖竣工图章的竣工图给发包人。

（3）工程竣工验收结算后   天内，承包人应提供给发包人

套完整符合要求的竣工图、竣工归档资料。

竣工归档资料的形式和格式：                         。

- （4）因承包人拖延或不办理竣工归档资料时，经发包人催告，    个月内未按发包人要求提供相关竣工归档资料的，发包人有权委托第三方机构整理，相关费用由          承担。

## 15. 缺陷责任期与保修

本条补充15.5。

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：                             。

15.3 质量保证金

本款修改为：

工程质量保证金的支付方式和时间：工程质量保证金为结算款的     %（≤3%），采用以下方式执行：

担保；

保险；

其他：                                            。

工程缺陷责任期满，承包人履行缺陷责任期内质量保修义务及绿化养护义务且合格移交后，在    天内结清工程质量保证金。在工程项目竣工验收前，承包人提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：                                     。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：

。

### 15.5 绿化养护期

绿化养护期的具体期限：                             。

绿化养护期内双方责任约定：                         。

绿化养护期内水电费支付：                           。

## 16. 违约

### 16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：                             。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：                                       。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：                                                   。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：

。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：                                   。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：

。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：                         。

（7）其他：                                        。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满

天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

### 16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：                             。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：               。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：                 。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：                                                 。

## 17. 不可抗力

### 17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：                                             。

### 17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后   天内完成款项的支付。

## 18. 保险

### 18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：                           。

### 18.3 其他保险

关于其他保险的约定：                               。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：           。

### 18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：               。

## 20. 争议解决

### 20.3 争议评审

本款补充20.3.1。

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：

。

20.3.1 争议评审小组的确定

关于评审机构的约定：                               。

争议评审小组成员的确定：                           。

选定争议评审员的期限：                             。

争议评审小组成员的报酬承担方式：                   。

其他事项的约定：                                   。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：

。

### 20.4 仲裁或诉讼

本款修改为：

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第    种方式解决：

（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；

（2）依法向                 人民法院起诉。

### 20.6 通知送达

### 本款补充：

### 双方确认本合同载明的联系方式（联系电话、电子信箱、传真号码及通信地址）准确无误，如有变更应以书面方式及时通知另一方。由于一方联系方式错误、不详或者无法识别等导致无法送达，或者联系方式变更未及时通知另一方，以及其他不可归责于送达方原因造成相关通知或者文件无法送达、拒绝签收，则相关通知或文件自寄送或发送后第    天起视为已送达。

## 附件1：

## 承包人承揽工程项目一览表

| 单位工程名 称 | 建设规模 | 主要内容 | 合同价格（元） | 开工日期 | 竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 附件2：

## 现状树木一览表

| 树木名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 生长情况 | 是否古树名木 | 处置情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 附件3：

## 暂估价一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 附件4：

## 发包人供应材料设备一览表

| 序号 | 材 料、 设备品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 质量 等级 | 供应 时间 | 送达 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 附件5：

## 发包人供应苗木一览表

| 序号 | 苗木材料名 称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 供 应 时 间 | 送 达 地 点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 附件6:

## 绿化养护责任书

发包人和承包人根据《园林绿化养护标准》（CJJ/T287）或

（地方标准）等相关规定，经协商一致就

（工程全称）签订绿化养护责任书。

一、责任范围和内容

承包人在绿化养护期内，按照有关法律规定和合同约定，承担施工范围内的绿化养护责任。

内容包括对养护范围内植物采取的整形修剪、松土除草、灌溉与排水、施肥、有害生物防治、改植与补植、绿地防护（如防台风、防寒）等技术措施；其他内容双方约定如下：

。

二、养护标准

绿化养护质量按照《园林绿化养护标准》（CJJ/T287）或

（地方标准）中    级标准。

三、考核标准

由发包人按                     （国家标准行业标准地方标准）中    级标准进行考核，相关费用从质量保证金中扣除。

四、绿化养护期

绿化养护期    个月，从工程竣工验收合格之日起计算。

五、养护责任

1．为确保养护质量，承包人应安排专业队伍和人员进行养护管理。

2．承包人在养护过程中应采取安全措施，避免造成对第三方人身和财产的损害。因承包人操作不当、管理不善而造成人身伤害或财产损失的，由承包人承担。发生紧急事故需处置的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场处置。

3．苗木成活率按合同约定执行，发生苗木等植物材料死亡，须按原设计品种和规格及时更换，更换费用由承包人承担。

4．绿化养护期满后，由发包人组织验收。

5．其他责任约定：

。

六、养护费用

养护费用由承包人承担。

- 七、其他约定：

- 。

绿化养护责任书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至绿化养护期满。

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地  址：

电  话：

日  期：      年   月   日

发包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地  址：

电  话：

日  期：      年   月   日

## 附件7：

## 工程质量保修书

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》和《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82）以及            （地方标准），经协商一致就

（工程名称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装、装修工程，绿化工程、园林附属工程（园路与广场铺装、假山、叠石、置石、园林理水、园林设施安装），以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：                                  。

二、质量保修期

工程的质量保修期如下：

- 1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为     年；其他防水工程    年。

3. 装修工程为    年；

4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为    年；

5．供热与供冷系统为    个采暖期、供冷期；

6. 绿化工程为          个月；

7. 园林附属工程为      个月；

8. 其他项目保修期限约定如下：                      。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

- 缺陷责任期

- 工程缺陷责任期为    个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

- 缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

- 质量保修责任

- 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，费用由承包人承担，从质量保证金中扣除。

- 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

- 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地住房和城乡建设行政主管部门及有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

- 在工程质量保修期内，未能在合理期限对工程质量问题进行修复，或拒绝按要求进行修复的，承包人应向发包人支付修复工程支出的实际金额。

- 质量保修完成后，由发包人组织验收。

- 五、双方约定的其他工程质量保修项：                  。

- 工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

社会统一信用代码证号：

地  址：

邮政编码：

电  话：

传  真：

开户银行：

账  号：

日  期：      年   月   日

发包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

社会统一信用代码证号：

地  址：

邮政编码：

电  话：

传  真：

开户银行：

账  号：

日  期：      年   月   日

## 附件8：

## 廉政建设责任书

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政建设责任书。

一、双方的责任

1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任

发包人从事该建设工程项目的负责人和工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3本责任书作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力，经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书一式两份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地  址：

电  话：

日  期：      年   月   日

发包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地  址：

电  话：

日  期：      年   月   日

第五部分  投标文件格式

投标人应严格按照本格式要求编制投标文件，胶装成册并编制页码，否则其投标无效。

## 格式1：投标文件封面                正本/副本

青海省政府采购项目

投 标 文 件

项目编号：

项目名称:

投标标段：

投标人：                          （盖章）

法定代表人或委托代理人：          （签字）

年   月  日

## 格式2：投标文件目录

（1）投标文件封面…………………………………………………………所在页码

（2）投标文件目录…………………………………………………………所在页码

（3）投标函…………………………………………………………………所在页码

（4）法定代表人证明书……………………………………………………所在页码

（5）法定代表人授权书……………………………………………………所在页码

（6）报价一览表……………………………………………………………所在页码

（7）投标人承诺函…………………………………………………………所在页码

（8）投标人诚信承诺书……………………………………………………所在页码

（9）资格证明材料…………………………………………………………所在页码

（10）财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明 ………………………所在页码

（11）具备履行合同所必须的设备和专业技术能力证明 ………………所在页码

（12）无重大违法记录声明 ………………………………………………所在页码

（13）投标保证金证明 ……………………………………………………所在页码

（14）施工组织设计 ………………………………………………………所在页码

（15）投标人的类似业绩证明材料 ………………………………………所在页码

（16）小微型企业声明函 …………………………………………………所在页码

（17）投标人认为在其他方面有必要说明的事项 ………………………所在页码（18）已标价工程量清单 …………………………………………………所在页码

## 格式3：投 标 函

投标函

致：            招标人名称

我们收到  项目名称+（项目编号）+ 标段 招标文件，经研究，法定代表人（负责人）    （姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表投标人（投标人名称）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详阅招标文件的全部内容，标段括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2.投标有效期自开标之日起    日历日内有效。如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标或中标后不签约的，投标保证金将被贵方没收。

3.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________        电话：_______________

法定代表人姓名： ___________   职务：____________

投标人：             （盖章）

法定代表人或委托代理人：            （签字）

年   月   日

## 格式4：法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：             招标人名称

（法定代表人姓名）  现任我单位              职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：           年龄：            民族：

地址：

身份证号码：

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：             （盖章）

法定代表人 ：             （签字）

年   月   日

## 格式5：法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：             招标人名称

（投标人名称）  系中华人民共和国合法企业，法定地址             。

（法定代表人姓名）   特授权 （委托代理人姓名）        代表我单位全权办理                         项目的投标、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

授权期限：自     年   月   日起至     年   月   日止（授权期限必须满足投标有效期的要求）。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字：         授权人（法定代表人）签字：

职务：                               职务：

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

（若投标代表为法人的，此表可不用提供）

投标人：             （盖章）

法定代表人 ：              （签字）

年   月   日

## 格式6：报价一览表

报价一览表

投标人名称：                                        单位：人民币(元)

| 项目名称 | 投标报价 | 建设期限 | 养护期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： |  |  |  |
|  | 小写： |  |  |  |
| 优惠承诺及其他： |  |  |  |  |

注：1.填写此表时不得改变表格形式。

2.“投标报价”为投标总价。报价应标段含所有招标内容费用以及验收合格交付使用之前发生的所有含税费用。

3.“建设期限”是指此建设项目能够交付的期限。

4. 投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标人：        （盖章）

法定代表人或委托代理人：        （签字）

年   月   日

## 格式7：投标人承诺函

投标人承诺函

致：             招标人名称

关于贵方2021年   月   日          (项目名称)+标段招标项目，本签字人愿意参加投标，提供招标需求中要求的所有建设，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

1.完全理解和接受招标文件的一切规定和要求；

2.若中标，我方将按照招标文件的具体规定与招标人签订合同，并且严格履行合同义务，提供优质的服务和质量等。如果在合同执行过程中，发现质量、数量、施工内容等出现问题，我方一定尽快解决，并承担相应的经济责任；

3.在整个施工过程中我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处罚，我方完全接受。

4.若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人：             （盖章）

法定代表人或委托代理人 ：       （签字）

年   月   日

## 格式8：投标人诚信承诺书

投标人诚信承诺书

致：             招标人名称

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的投标人平等参加政府采购招标活动。

二、参加招标代理机构组织的政府采购招标活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购招标活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对招标活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购招标活动。

六、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行中标合同规定的各项内容，保质保量地按时完成招标内容。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对投标人的相关处理。

本承诺是本招标项目投标文件的组成部分。

投标人：             （盖章）

法定代表人或委托代理人 ：       （签字）

年   月   日

## 格式9：资格证明材料

资格证明材料

资格证明材料标段括：

- 投标人的营业执照；

（2）招标文件规定的有关资格证书、许可证书、认证等（均需加盖公章）；

（3）投标人认为有必要提供的其他资格证明文件。

（4）如果是非法人资格的投标人，须提供身份证明。

## 格式10：财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

按照招标文件第2.2款（1）中第<2>条规定提供以下相关材料。

- 需提供近一年（2019或2020）的财务状况审计报告（扫描或复印件应全面、完整、清晰），标段括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注,并提供第三方机构的营业执照、执业证书。(注：新成立未满一年的公司只需提供银行资信证明)；

- 近半年内任意三个月依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料；依法免税的投标人须提供相应文件证明；

3、扫描（或复印）件应全面、完整、清晰并加盖投标人公章；

## 格式11：具备履行合同所必须的设备和专业技术能力证明

具备履行合同所必须的设备和专业技术能力承诺函

致：                招标人名称

我代表 （投标人名称） 承诺，我公司参与投标的  （项目名称）    项目中，具备履行合同所必须的设备和专业技术能力，能按招标文件要求完成本次项目招标采购活动。我公司愿为以上承诺事项负责！

特此承诺！

投标人：        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

（11.1）  具备履行合同所必须的设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量及单位 | 品牌 | 用途说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：后附完成项目所需设备图片/设备购置发票或租赁协议。

（11.2）   具备履行合同所必须的专业技术能力

| 序号 | 人员姓名 | 年龄 | 专业 | 本项目拟担任职责 | 职称/技能证书 （如有） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：后附完成项目所需团队人员职称证等专业技术证明材料

## 格式12：无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（格式可自定）

后附：经信用中国（www.creditchina.gov.cn）或《中国政府采购网》查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供网站无任何不良记录的查询截图，时间为投标截止时间前20天内）

投标人：          （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年      月     日

## 格式13：投标保证金证明格式

投标保证金证明

致：                招标人名称

我方为（招标项目名称+标段号）项目（招标项目编号为：        ）递交保证金人民币       （大写：人民币        元）已于     年    月    日以基本户转账方式汇入你方账户。

附件：保证金交款证明复印件（加盖公章）

退还保证金时请按以下内容汇入至我方账户（同递交保证金账户）。若因提供内容不全、错误等原因导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

户    名：

开户银行：

开户帐号：

注：通过银行转账的，必须由投标人从其基本账户汇（转）入。

备注：此项目保证金缴纳至《海东市公共资源交易中心》，为了使项目顺利进行。请各投标人务必提前3天缴纳，并随时查看是否被退回。若因投标人未发现被退回，保证金缴款失败造成的废标，我公司概不负责。

投标人：             （盖章）

法定代表人或委托代理人 ：       （签字）

年    月    日

## 格式14：施工方案及措施

（一）施工方案及措施

投标人编制施工组织设计的要求：编制时应简明扼要地说明造林重难点分析及解决措施、安全文明施工、环境保护体系、工程进度计划、协调组织措施、本地化服务机构等主要措施。用图表形式阐明本项目的施工总平面图、进度计划以及拟投入主要劳动力等。

（二）进度计划

1.投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2.施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

（三）劳动力人数计划表

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力人数情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 注：此表可根据项目实施阶段劳动力安排填写，只填写人数，体现人员数量安排合理性即可。

## 格式15：投标人的类似业绩证明材料

投标人的类似业绩证明材料

提供自（2018年-至今）的类似业绩证明材料。类似业绩是指与招标项目在建设类型、合同规模等方面相同或相近的项目，需提供中标通知书或合同。（提供包含合同首页、标的及金额所在页、供货合同签字盖章页的扫描（或复印件）或中标通知书）。

## 格式16：小型、微型企业声明函

小、微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目招标活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供建设，或者提供其他______（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不标段括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：             （盖章）

法定代表人或委托代理人 ：       （签字）

年    月    日

格式17：投标人认为在其他方面有必要说明的事项

投标人认为在其他方面有必要说明的事项

（若无其他说明的事项，此项内容可不用提供）

（格式可自定）

## 格式18：已标价工程量清单

工程量清单

说明：已标价工程量清单按照招标文件所提供的工程量清单格式要求进行编制。

- 建设项目要求及技术标准

1、项目建设范围

项目建设范围，涉及6条道路，1所学校、1处学校周边，绿化总面积 23899平方米，包括：西三路绿化工程、西四路绿化工程、109国道连接路绿化工程、川垣三路新增绿化工程、居环北路新增绿化工程、民和二中校园绿化工程、东垣九路绿化工程、东垣小学周边绿化工程。

1.1建设目标

以创建海东市文明城市、卫生城市、园林城市为契机，围绕“生态绿化、休闲宜居、生态景观”的建设主体，美化人居环境及生态环境，推进生态文明建设，打造宜居、宜业、宜游的魅力民和。项目建成后，能明显提升民和县县城城市形象品质，凸显“唐番古道、魅力民和、生态民和”的设计初衷。

1.2项目建设总规模、地点及内容

建设内容包括：整理绿化用地、微地形整理、乔灌木栽植、种草、养护管理。

建设规模：西三路绿化工程，道路全长380米，绿化建设面积103㎡；西四路绿化工程，道路全长360米，绿化建设面积101平方米；川垣三路新增绿化工程，道路全长146.3米，绿化建设面积706㎡；居环北路新增绿化工程，道路全长110米,绿化建设面积2107㎡；109国道连接路绿化工程，道路全长190米,绿化建设面积1084㎡，平方米东垣小学周边绿化工程，绿化建设面积14894㎡；民和二中校园绿化工程，绿化建设面积4830㎡；东垣九路绿化工程，道路全长246米，绿化建设面积74㎡。本项目涉及6条道路，1所学校、1处学校周边，绿化总面积23899㎡。栽植各类苗木（乔木）1051株，花灌类苗木500丛,插条364株，密植各类苗木（绿篱）8931㎡，草坪14260㎡。

1.3项目建设期限

建设期限：签订合同之日起至2022年5月20日前完成供苗（供货）及整地栽植任务。工期延期竣工，养护期顺延。工程质量标准以合同约定为准。

养 护 期：2年，即2022年6月-2024年6月

2、技术方案

2.1苗木规格

由于采用的苗木种类差别，各自在城市园林绿化建设项目中对其地径、土球及冠形的要求不同，各有侧重指标。（详见：民和县2021年城区绿化项目工程量清单）

2.2整地

项目区部分为拆迁遗留的建筑垃圾，需进行垃圾填埋，全面清理场地，回填种植土，绿化栽植土壤有效土层厚度应符合《园林绿化工程施工及验收规范CJJ82-2012》规定。

整地方式

采用全面整地、微地形、穴状整地。全面整地：微地形整理、场地平整。

穴状整地：种植穴开挖要比土球直径大 20 厘米，留够操作空间， 坑间距以设计施工图为准，相关技术要求参见设计说明。

    - 2.3栽植方式

栽植方式

一穴一苗，带土球苗木，轻拿轻放，尽量不损伤土球。平面位置和规格要求必须符合设计规定；栽植行列树时，应事先栽好“标杆树”， 行列式栽植必须保持同一条线，最后覆土踩实并打好围堰。

    - 2.4植物配置方案

（1）东垣小学周边绿地

考虑到此绿化带围绕学校周围且较宽、同时也是民和前往海石湾的主要干道。为了营造学校周边优美、宜人的景色，给民和打造一个提升型的绿地景观，设计我们采取由外到内，植被层落提升的设计思路，人行道旁种植水蜡、紫叶矮樱、金叶榆色带，营造波浪形色彩丰富的地被景观，然后栽植乔灌木，乔灌木由雪松、油松、云杉、山杏、北美海棠、珍珠梅、榆叶梅、红刺玫、紫丁香以阵列的方式进行排列、营造乔木与小乔木及灌木的景观搭配效果，最后种植国槐，以高大的乔木为背景给学校营造一道绿色屏障。

（2）川垣三路

原先的道路有紫丁香、榆叶梅、金叶榆色带、中间以6米间距栽植国槐、为衔接绿地景观，本次设计沿用原先设计思路，仅在色带上作出微调，国槐仍以6米间距进行栽植，并形成行道树景观，色带选用水蜡、金叶榆、紫叶矮樱以12米间距交替进行栽植。

（3）居环北路新增

居环北路原先道路由北到南、由外到内、层落分明，依次栽植金叶榆和紫叶矮樱、在绿化带中间存在圆形色带造型，由外到内依次是水蜡、紫叶矮樱、金叶榆。在绿化带内次存在鱼鳍行草坪，草坪上油松、雪松、桃树、金叶榆阵列式排布，白蜡、独杆月季交替排布形成了层落分明的宜人景观。为了景观效果的衔接性与美观性，本次是依旧沿用原先的设计思路，只在花灌木上作出微调，考虑到独杆月季在本土的适应想不高，故将独杆月季替换为连翘，排列方式仍然为白蜡、连翘交替排布。

（4）109国道连接路

考虑到此绿地区域为109国道连接处、且项目区域内铁路横跨而过，为了营造一个美丽、独特的景观设计上我们采用色带分割的方式进行整体景观的营造，道路中央绿化带由小叶黄杨、水蜡、金叶榆三中按照中线进行分割，在水蜡中种植小叶黄杨球，道路两侧采用国槐，以高大乔木形成行道树，围墙处考虑行人对绿都景观的破坏外围栽植侧柏墙进行对景观效果的保护，内侧珍珠梅、榆叶梅、紫丁香阵列排布，再以高大云杉作为背景营造一处独特的景观效果。

（5）民和二中校园绿地

校园内原有树种丰富、丁香、云杉、圆柏等树种随处可见，为保证本次设计的尽管效果能与原先的设计进行完美的衔接，本次设计仍沿用原先设计的思路，在进门处栽植高大国槐3株，在花坛内栽植金焰绣线菊、金娃娃萱草、八宝景天、德国鸢尾四种地被植物为花坛内小乔木做出衬托，由于在学校西北角为学校的停车及车辆通行道所以采用珍珠梅、红叶李、连翘、金叶榆阵列排布、河北杨作为背景。在学校主干道（迎宾道路）上采用高大雪松与珍珠梅交替排列的思路营造主干道的景观效果，在教学楼周围及教学楼中间的空闲地带上采用云杉、紫丁香、珍珠梅阵列排布的方式打造与原有景观一致的景观效果，在绿化区域外围设计侧柏墙和水蜡墙进行对整体景观效果的保护。在操场西侧的斜坡上采用柽柳插条进项水土的固定，在锅炉房周边采用紫丁香、珍珠梅、云杉层落排布，以河北杨作为背景进行景观效果的营造，最后进行全域的三叶草种植，为整体景观效果锦上添花。

（6）西三路、西四路、东垣九路

由于西三路、西四路、东垣九路所处地段皆为道路两侧，且已存在行道树坑，为了衔接原有设计的效果，本次设计仍然沿用原有设计的树种，西三路和西四路安行道树坑栽植国槐，东垣九路栽植丝棉木，形成行道树景观。

3、栽植养护技术方案

    - 3.1地表清理

在施工场地上，根据图纸布置要求，保持地表的平整、翻松、铺设等施工作业，对施工现场地上石块、杂物、砖块等障碍物清除干净。

表土供应工作施工前七天，通知监理工程师并提供有关样品，同时附上说明挖取的表土以及恢复该地区的安排。

（1）覆盖表土范围的地表面，应进行深翻，将土块打碎使成为均匀的种植土。不能打碎的土块，大于 25mm 的砾石、树根、树桩和其他垃圾应经清理后外运到指定地点。

（2）通过翻松、加填或挖除以保持地表的平整。绿化平整场地在道路施工等完成或进行时整理。根据土层有效厚度，土壤质地、酸碱度和盐分、采取相应的施肥换土等措施。

（3）草坪及草花的翻土深度不得小于 25cm，多年生木本花卉翻土深度不得小于 30cm。翻土前，按照设计施腐熟基肥。翻土深度内土壤中混杂物（如草根、碎砖石块等）清理干净。草坪铺植面必须平整、排水良好无积水、符合设计高度。

（4）准备工作经监理工程师认可后，立即开始铺设表土工作。表土铺设达到设计厚度后，其完成的工程应符合所要求的线形、坡度、边坡。

    - 3.2定点放线

施工前对照图纸对施工绿化进行现场实测。按施工平面如所标尺寸定点放线，按照图纸和现场的建筑物把乔木种植点放样定位，然后根据乔木点确定周边植物。同时与甲方沟通，明确地下管网位置，在乔木定点后，与管线施工方进行位置符合，方可进行树穴挖掘。

    - 3.3挖种植穴

挖种植穴。栽植苗木之前灰点为中心沿四周往下挖，栽植坑的大小，应按苗木规格大小而定。栽植穴的形状一般为圆形，但无论任何形状，其穴口与穴底口径应一致，不得挖成上大下小或锅底形，以免根系不能舒展或填土不实，遇质过粘、过硬或含有害物质（如：石灰、沥青等）则应适当加大坑径。

堆放。挖穴时，挖出的表土的底土分别堆放，待填土时将表土 填入下部。底土填入上部和做围堰用。

地下物处理挖穴时，如遇地下管线，应停止操作，及时找业主配合解决，以免发生事故。发现有严重影响操作的地下障碍物时，遇设计人员协调，适当改改动位置。

挖树穴时以栽植位置以规定树穴规格画圆为挖掘范围。挖掘的表土与底土分别置放，不同的土质分开堆放，堆放位置以不影响栽植为宜，树穴壁要随挖随修，挖掘过程中如发现管道、电缆等地下设施立即停止施工，并向监理工程师报告，请示处理方案。

    - 3.4移植前的修剪

苗木在移植前修剪可以起到平衡、培养树势、树形，控制蒸腾量， 保证成活，减少病虫害，防止树木倒伏等作用。

（1）落叶乔木的修剪：

具有中央领导干、主轴明显的树种（银杏），应尽量保护主轴的顶芽，保证中央领导干直立生长，不可抹头。银杏主枝具先端优势， 可进行轻短截，以梳枝为主。

主轴不明显的树种，透过修剪控制与主枝竞争的侧枝，对侧枝进行重短截。

（2）常绿树的修剪：

松类应以疏枝为主，一是减去每轮中过多主枝，留 3-4 主枝；二是剪除上下两层中重叠枝及过密枝；三是剪除下垂枝及内膛斜生枝、枯枝、机械损伤致等。

（3）灌木的修剪：

灌木修剪的目的，一是保成活；二是为成活后造型打好基础。对花灌木移植一般都采取中短截修剪，一般应保持树冠内高外低，成半球形。

    - 3.5掘苗

选好苗木。苗木选择的依据是满足设计对苗木的规格、树形及其他方面的要求，同时还应注意选择根系发达、生长健壮、无病害、无机械损伤、树形端庄的苗木。选定的苗木可采取系绳或挂牌等方式，标出明显标记，以免错挖，同时标明栽植朝向。

灌水：当土壤较干时，为了便于挖掘，保护根系，应在起苗前2-3 天进行灌水湿润。

拢冠：为了便于起苗操作，对于侧枝低矮和灌丛庞大的苗，掘前应先用草绳捆拢树冠，这样既可避免在掘取、运输、栽植过程中损伤树冠，以便于操作。

起苗：将苗木的根部带土削成球状，经包装后起出。土球内须根完好，水分不易散失。土球直径应为苗木胸径的 8-10 倍，为灌木苗高的 1/3,土球高度应为土球直径的 2/3。土球形状一般为苹果状表面应光滑，包装要严格，严防土球松散。

    - 3.8栽苗

调整栽植深度，预先量好土球高度，看与坑的深度是否一致，如有差别应及时挖深或填土，不盲目入坑。土球苗栽植深度略低于地面5cm。松树类土球苗高出地面 5cm。土球坑后，先在土球底部四周垫少量土，将土加以固定，将树干立直，常绿树树形最好的一面朝向主要观赏面。

    - 3.9支撑绑扎

较大苗木为防止被风吹倒，种植后立即支撑固定，支撑保持同一方向、同一高度。支撑采用木杆或竹竿，长度视树高而定，，支撑点以不低于树高的 1／3 处左右为好，并加垫保护层，以防伤皮，支柱下端打入土中 20-30cm，支柱与树干之间用草绳隔开并将两者捆紧。

    - 3.10浇水

苗木栽好后，在穴缘处筑起高 10-15cm 的土堰，拍牢或踩踏 ， 防止漏水。浇水栽植后，于当日内灌透一遍。隔 2-3 日后浇第二遍水，隔 7 天后浇第三遍水。以后 14 天浇水一遍，直到成活。对于珍贵和较大规格的树木，应增加浇水次数并经常向树冠喷水。可降低植株温度，较少蒸腾。

- 2、工程量清单

109国道连接路绿地：

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：109国道连接路绿地 |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  | A.1 | 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010101002001 | 开挖 | 1.名称:坚土开挖 |  | m3 | 105 |  |  |  |  |
| 2 | 010103002001 | 外运 | 1.废弃料品种:坚土外运 2.运距:自行考虑 |  | m3 | 105 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | E.1 | 绿化工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 050101009001 | 种植土回（换）填 |  |  | m3 | 105 |  |  |  |  |
| 4 | 050101010001 | 整理绿化用地 |  |  | m2 | 1018 |  |  |  |  |
| 5 | 050102001002 | 栽植乔木 | 1.种类:国槐 2.胸径:≥10cm 3.株高:350cm 4.半冠,分枝点≥2.5m: 5.养护期:2年 |  | 株 | 66 |  |  |  |  |
| 6 | 050102001003 | 栽植乔木 | 1.种类:青海云杉 2.冠径:250cm 3.株高:400cm 4.冠形饱满,脱腿<60cm: 5.养护期:2年 |  | 株 | 13 |  |  |  |  |
| 7 | 050102002001 | 栽植灌木 | 1.种类:小叶黄杨球 2.冠丛高:100cm 3.冠幅:80cm 4.精修剪,球形冠: 5.养护期:2年 |  | 株 | 10 |  |  |  |  |
| 8 | 050102002002 | 栽植灌木 | 1.种类:榆叶梅 2.高度:100cm 3.冠幅:80cm 4.精修剪,球形冠 5.养护期:2年 |  | 株 | 5 |  |  |  |  |
| 9 | 050102002003 | 栽植灌木 | 1.种类:珍珠梅 2.高度:100cm 3.冠幅:80cm 4.精修剪,球形冠 5.养护期:2年 |  | 株 | 5 |  |  |  |  |
| 10 | 050102002004 | 栽植灌木 | 1.种类:紫丁香 2.高度:100cm 3.冠幅:80cm 4.精修剪,球形冠 5.养护期:2年 |  | 株 | 5 |  |  |  |  |
| 11 | 050102007001 | 栽植色带 | 1.种类:剪型小叶黄杨 2.株高:40-60cm 3.冠幅:≥20 |  | m2 | 195 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：109国道连接路绿地 |  |  |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | 4.单位面积株数:25株/平方米 5.养护期:2年 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 050102007002 | 栽植色带 | 1.种类:剪型金叶榆 2.株高:60-80cm 3.冠幅:≥20 4.单位面积株数:25株/平方米 5.养护期:2年 |  | m2 | 185 |  |  |  |  |
| 13 | 050102007003 | 栽植色带 | 1.种类:剪型水腊 2.株高:40-60cm 3.冠幅:≥20 4.单位面积株数:30株/平方米 5.养护期:2年 |  | m2 | 188 |  |  |  |  |
| 14 | 050102007004 | 栽植色带 | 1.种类:剪型侧柏 2.株高:80cm 3.冠幅:≥20 4.单位面积株数:25株/平方米 5.养护期:2年 |  | m2 | 52 |  |  |  |  |
| 15 | 050102013001 | 喷播植草(灌木）籽 | 1.草（灌木）籽种类:三叶草 2.12g/平方米 3.养护期:2年 |  | m2 | 398 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 050403001003 | 树木支撑架 |  |  | 株 | 79 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：109国道连接路绿地 |  |  |  | 标段：民和县2021年城区绿化项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) |
| 1 | 050405001001 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 安全施工费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 |  | 4.11 |  |  |  |
| 3 | 2 | 文明施工费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 |  | 2.97 |  |  |  |
| 4 | 3 | 环境保护费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 |  | 1.32 |  |  |  |
| 5 | 4 | 临时设施费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 |  | 3.6 |  |  |  |
| 6 | 050405002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 |  | 1.25 |  |  |  |
| 7 | 050405005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 |  | 1.91 |  |  |  |
| 8 | 050405008001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 |  | 0.18 |  |  |  |
| 9 | 050405009001 | 工程定位复测费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 |  | 0.66 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |
| 注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 表-11 |  |

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：109国道连接路绿地 |  | 标段：民和县2021年城区绿化项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 索赔与签证 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | — |
| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 表-12 |  |

| （十六）规费、税金项目计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：109国道连接路绿地 |  | 标段：民和县2021年城区绿化项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 费率(%) | 金额（元） |
| 1 | 规费 |  | 定额人工费 |  |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 |  | 定额人工费 |  |  |  |  |
| （1） | 养老保险费 |  | 定额人工费 |  |  | 16 |  |
| （2） | 失业保险费 |  | 定额人工费 |  |  | 0.5 |  |
| （3） | 医疗保险费和生育保险费 |  | 定额人工费 |  |  | 6.5 |  |
| （4） | 工伤保险费 |  | 定额人工费 |  |  | 1.5 |  |
| 1.2 | 住房公积金 |  | 定额人工费 |  |  | 12 |  |
| 1.3 | 工程排污费 |  | 按实际发生额计算 |  |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费 |  |  | 9 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |
|  |  |  |  |  | 表-13 |  |  |

川垣三路新增

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：川垣三路新增绿地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  |  | 计量单位 |  | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |  | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
|  |  | E.1 |  | 绿化工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 050101010004 |  | 整理绿化用地 |  |  |  |  |  | m2 |  | 706 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 050102001014 |  | 栽植乔木 |  | 1.种类:国槐 2.胸径:≥12cm 3.株高:3.5m 4.半冠，分枝点≥2.5m 5.养护期:2年 |  |  |  | 株 |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 050102007011 |  | 栽植色带 |  | 1.种类:剪型紫叶矮樱 2.株高:0.8m 3.冠幅:≥0.2m 4.单位面积株数:25株/平方米 5.养护期:2年 |  |  |  | m2 |  | 196 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 050102007012 |  | 栽植色带 |  | 1.种类:剪型金叶榆 2.株高:0.8m 3.冠幅:≥0.2m 4.单位面积株数:25株/平方米 5.养护期:2年 |  |  |  | m2 |  | 266 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 050102007013 |  | 栽植色带 |  | 1.种类:剪型水腊 2.株高:0.7m 3.冠幅:≥0.2m 4.单位面积株数:30株/平方米 5.养护期:2年 |  |  |  | m2 |  | 244 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 050403001006 |  | 树木支撑架 |  |  |  |  |  | 株 |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |  |  |  |
| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：川垣三路新增绿地 |  |  |  |  |  |  |  | 标段：民和县2021年城区绿化项目 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1页 |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计算基础 |  |  |  | 费率(%) |  | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) |  |
| 1 |  | 050405001001 |  | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 1 |  | 安全施工费 |  | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 |  |  |  | 4.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 2 |  | 文明施工费 |  | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 |  |  |  | 2.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 3 |  | 环境保护费 |  | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 |  |  |  | 1.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 4 |  | 临时设施费 |  | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 |  |  |  | 3.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 050405002001 |  | 夜间施工增加费 |  | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 |  |  |  | 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 050405005001 |  | 冬雨季施工增加费 |  | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 |  |  |  | 1.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 050405008001 |  | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 |  |  |  | 0.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 050405009001 |  | 工程定位复测费 |  | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 |  |  |  | 0.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-11 |  |  |  |

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：川垣三路新增绿地 |  | 标段：民和县2021年城区绿化项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 索赔与签证 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | — |
| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 表-12 |  |

| （十六）规费、税金项目计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：川垣三路新增绿地 |  | 标段：民和县2021年城区绿化项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 费率(%) | 金额（元） |
| 1 | 规费 |  | 定额人工费 |  |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 |  | 定额人工费 |  |  |  |  |
| （1） | 养老保险费 |  | 定额人工费 |  |  | 16 |  |
| （2） | 失业保险费 |  | 定额人工费 |  |  | 0.5 |  |
| （3） | 医疗保险费和生育保险费 |  | 定额人工费 |  |  | 6.5 |  |
| （4） | 工伤保险费 |  | 定额人工费 |  |  | 1.5 |  |
| 1.2 | 住房公积金 |  | 定额人工费 |  |  | 12 |  |
| 1.3 | 工程排污费 |  | 按实际发生额计算 |  |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费 |  |  | 9 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |
|  |  |  |  |  | 表-13 |  |  |

东垣九路

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：东垣九路绿地 |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  | E.1 | 绿化工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 050102001001 | 栽植乔木 | 1.种类:丝棉木 2.胸径:12cm 3.株高:400cm 4.冠幅:250cm 5.冠形饱满,分枝点高≥2.5m: 6.养护期:2年 |  | 株 | 74 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 050403001002 | 树木支撑架 |  |  | 株 | 74 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：东垣九路绿地 |  |  |  | 标段：民和县2021年城区绿化项目 |  |  |  | 第 1 页 共1页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) |
| 1 | 050405001001 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 安全施工费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 |  | 4.11 |  |  |  |  |
| 3 | 2 | 文明施工费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 |  | 2.97 |  |  |  |  |
| 4 | 3 | 环境保护费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 |  | 1.32 |  |  |  |  |
| 5 | 4 | 临时设施费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 |  | 3.6 |  |  |  |  |
| 6 | 050405002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 |  | 1.25 |  |  |  |  |
| 7 | 050405005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 |  | 1.91 |  |  |  |  |
| 8 | 050405008001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 |  | 0.18 |  |  |  |  |
| 9 | 050405009001 | 工程定位复测费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 |  | 0.66 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |  |
| 注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表-11 |  |

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：东垣九路绿地 |  | 标段：民和县2021年城区绿化项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 索赔与签证 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | — |
| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 表-12 |  |

| （十六）规费、税金项目计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：东垣九路绿地 |  | 标段：民和县2021年城区绿化项目 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 |  | 费率(%) | 金额（元） |
| 1 | 规费 | 定额人工费 |  |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 定额人工费 |  |  |  |  |
| （1） | 养老保险费 | 定额人工费 |  |  | 16 |  |
| （2） | 失业保险费 | 定额人工费 |  |  | 0.5 |  |
| （3） | 医疗保险费和生育保险费 | 定额人工费 |  |  | 6.5 |  |
| （4） | 工伤保险费 | 定额人工费 |  |  | 1.5 |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 定额人工费 |  |  | 12 |  |
| 1.3 | 工程排污费 | 按实际发生额计算 |  |  |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费 |  |  | 9 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |
|  |  |  |  | 表-13 |  |  |

东垣小学周边绿地

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：东垣小学周边绿地 |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 3 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  | A.1 | 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010101002002 | 开挖 | 1.名称:土方开挖 |  | m3 | 3900 |  |  |  |  |
| 2 | 010103002002 | 外运 | 1.废弃料品种:土方外运 2.运距:自行考虑 |  | m3 | 3900 |  |  |  |  |
| 3 | 010103002003 | 外运 | 1.废弃料品种:破除水泥块清运 2.运距:自行考虑 |  | m3 | 286 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D.10 | 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 041001001001 | 破除水泥 |  |  | m2 | 956 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | E.1 | 绿化工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 050101010002 | 整理绿化用地 |  |  | m2 | 14894 |  |  |  |  |
| 6 | 050102001004 | 栽植乔木 | 1.种类:雪松 2.冠幅:250cm 3.株高:≥500cm 4.养护期:2年 |  | 株 | 64 |  |  |  |  |
| 7 | 050102001005 | 栽植乔木 | 1.种类:青海云杉 2.冠径:250cm 3.株高:400cm 4.冠形饱满,脱腿<60cm: 5.养护期:2年 |  | 株 | 60 |  |  |  |  |
| 8 | 050102001006 | 栽植乔木 | 1.种类:国槐 2.胸径:≥10cm 3.株高:350cm 4.半冠,分枝点≥2.5m: 5.养护期:2年 |  | 株 | 104 |  |  |  |  |
| 9 | 050102001007 | 栽植乔木 | 1.种类:山杏 2.地径:8cm 3.株高:200cm 4.半冠,分支点≥0.8米 5.养护期:2年 |  | 株 | 98 |  |  |  |  |
| 10 | 050102001008 | 栽植乔木 | 1.种类:北美海棠 2.地径:8cm 3.冠幅:150cm 4.株高:200cm 5.半冠,分支点≥0.8米 6.养护期:2年 |  | 株 | 91 |  |  |  |  |
| 11 | 050102002005 | 栽植灌木 | 1.种类:珍珠梅 |  | 株 | 31 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：东垣小学周边绿地 |  |  |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 3 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | 2.冠幅:100cm 3.株高:100cm 4.精修剪,球形冠 5.养护期:2年 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 050102002006 | 栽植灌木 | 1.种类:红刺玫 2.冠幅:100cm 3.株高:100cm 4.精修剪,球形冠 5.养护期:2年 |  | 株 | 63 |  |  |  |  |
| 13 | 050102002007 | 栽植灌木 | 1.种类:连翘 2.冠幅:100cm 3.株高:100cm 4.精修剪,球形冠 5.养护期:2年 |  | 株 | 59 |  |  |  |  |
| 14 | 050102002008 | 栽植灌木 | 1.种类:榆叶梅 2.高度:100cm 3.冠幅:100cm 4.精修剪,球形冠 5.养护期:2年 |  | 株 | 45 |  |  |  |  |
| 15 | 050102002009 | 栽植灌木 | 1.种类:紫丁香 2.高度:100cm 3.冠幅:100cm 4.精修剪,球形冠 5.养护期:2年 |  | 株 | 27 |  |  |  |  |
| 16 | 050102007005 | 栽植色带 | 1.种类:剪型金叶榆 2.株高:60-80cm 3.冠幅:≥20cm 4.单位面积株数:25株/平方米 5.养护期:2年 |  | m2 | 2049 |  |  |  |  |
| 17 | 050102007006 | 栽植色带 | 1.种类:剪型紫叶矮樱 2.株高:60-80cm 3.冠幅:≥20cm 4.单位面积株数:25株/平方米 5.养护期:2年 |  | m2 | 1928 |  |  |  |  |
| 18 | 050102007007 | 栽植色带 | 1.种类:剪型水腊 2.株高:40-60cm 3.冠幅:≥20cm 4.单位面积株数:30株/平方米 5.养护期:2年 |  | m2 | 1905 |  |  |  |  |
| 19 | 050102013002 | 喷播植草(灌木）籽 | 1.草（灌木）籽种类:三叶草 2.12g/平方米 |  | m2 | 9012 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：东垣小学周边绿地 |  |  |  |  |  |  |  | 第 3 页 共 3 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | 3.养护期:2年 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 050403001004 | 树木支撑架 |  |  | 株 | 417 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：东垣小学周边绿地 |  |  |  | 标段：民和县2021年城区绿化项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) |
| 1 | 050405001001 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 安全施工费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 |  | 4.11 |  |  |  |  |
| 3 | 2 | 文明施工费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 |  | 2.97 |  |  |  |  |
| 4 | 3 | 环境保护费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 |  | 1.32 |  |  |  |  |
| 5 | 4 | 临时设施费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 |  | 3.6 |  |  |  |  |
| 6 | 050405002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 |  | 1.25 |  |  |  |  |
| 7 | 050405005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 |  | 1.91 |  |  |  |  |
| 8 | 050405008001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 |  | 0.18 |  |  |  |  |
| 9 | 050405009001 | 工程定位复测费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 |  | 0.66 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |  |
| 注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表-11 |  |

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：东垣小学周边绿地 |  | 标段：民和县2021年城区绿化项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 索赔与签证 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | — |
| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 表-12 |  |

| （十六）规费、税金项目计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：东垣小学周边绿地 |  | 标段：民和县2021年城区绿化项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 费率(%) | 金额（元） |
| 1 | 规费 |  | 定额人工费 |  |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 |  | 定额人工费 |  |  |  |  |
| （1） | 养老保险费 |  | 定额人工费 |  |  | 16 |  |
| （2） | 失业保险费 |  | 定额人工费 |  |  | 0.5 |  |
| （3） | 医疗保险费和生育保险费 |  | 定额人工费 |  |  | 6.5 |  |
| （4） | 工伤保险费 |  | 定额人工费 |  |  | 1.5 |  |
| 1.2 | 住房公积金 |  | 定额人工费 |  |  | 12 |  |
| 1.3 | 工程排污费 |  | 按实际发生额计算 |  |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费 |  |  | 9 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |
|  |  |  |  |  | 表-13 |  |  |

居环北路新增

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：居环北路新增绿地 |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  | E.1 | 绿化工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 050101010003 | 整理绿化用地 |  |  | m2 | 2107 |  |  |  |  |
| 2 | 050102001009 | 栽植乔木 | 1.种类:油松 2.冠幅:2.5m 3.株高:5m 4.冠想饱满,脱腿<50cm 5.养护期:2年 |  | 株 | 12 |  |  |  |  |
| 3 | 050102001010 | 栽植乔木 | 1.种类:白蜡 2.胸径:≥8cm 3.株高:3.5m 4.半冠,分枝点≥2.5m 5.养护期:2年 |  | 株 | 42 |  |  |  |  |
| 4 | 050102001011 | 栽植乔木 | 1.种类:金叶榆 2.胸径:≥8cm 3.株高:2.5m 4.半冠,分枝点≥2m 5.养护期:2年 |  | 株 | 8 |  |  |  |  |
| 5 | 050102001012 | 栽植乔木 | 1.种类:雪松 2.冠幅:2.5m 3.株高:5m 4.冠想饱满,脱腿<60cm 5.养护期:2年 |  | 株 | 6 |  |  |  |  |
| 6 | 050102001013 | 栽植乔木 | 1.种类:桃树 2.地径:≥6cm 3.株高:1.5m 4.冠幅:1m 5.3分枝以上,分枝点≥40cm 6.养护期:2年 |  | 株 | 16 |  |  |  |  |
| 7 | 050102002010 | 栽植灌木 | 1.种类:连翘 2.冠幅:1m 3.株高:1m 4.精修剪,球形冠 5.养护期:2年 |  | 株 | 46 |  |  |  |  |
| 8 | 050102007008 | 栽植色带 | 1.种类:剪型紫叶矮樱 2.株高:0.6-0.8m 3.单位面积株数:25株/平方米 4.养护期:2年 |  | m2 | 555 |  |  |  |  |
| 9 | 050102007009 | 栽植色带 | 1.种类:剪型金叶榆 2.株高:0.6-0.8m 3.单位面积株数:30株/平方米 4.养护期:2年 |  | m2 | 310 |  |  |  |  |
| 1 | 050102007010 | 栽植色 | 1.种类:剪型水腊 |  | m | 34 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：居环北路新增绿地 |  |  |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 0 |  | 带 | 2.株高:0.4-0.6m 3.单位面积株数:25株/平方米 4.养护期:2年 |  | 2 | 4 |  |  |  |  |
| 11 | 050102013003 | 喷播植草(灌木）籽 | 1.草（灌木）籽种类:三叶草 2.12g/平方米 3.养护期:2年 |  | m2 | 898 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 050403001005 | 树木支撑架 |  |  | 株 | 84 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：居环北路新增绿地 |  |  |  | 标段：民和县2021年城区绿化项目 |  |  | 第 1 页 共 1页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) |
| 1 | 050405001001 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 安全施工费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 |  | 4.11 |  |  |  |
| 3 | 2 | 文明施工费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 |  | 2.97 |  |  |  |
| 4 | 3 | 环境保护费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 |  | 1.32 |  |  |  |
| 5 | 4 | 临时设施费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 |  | 3.6 |  |  |  |
| 6 | 050405002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 |  | 1.25 |  |  |  |
| 7 | 050405005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 |  | 1.91 |  |  |  |
| 8 | 050405008001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 |  | 0.18 |  |  |  |
| 9 | 050405009001 | 工程定位复测费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 |  | 0.66 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |
| 注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 表-11 |  |

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：居环北路新增绿地 |  | 标段：民和县2021年城区绿化项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 索赔与签证 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | — |
| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 表-12 |  |

| （十六）规费、税金项目计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：居环北路新增绿地 |  | 标段：民和县2021年城区绿化项目 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 |  | 费率(%) | 金额（元） |
| 1 | 规费 | 定额人工费 |  |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 定额人工费 |  |  |  |  |
| （1） | 养老保险费 | 定额人工费 |  |  | 16 |  |
| （2） | 失业保险费 | 定额人工费 |  |  | 0.5 |  |
| （3） | 医疗保险费和生育保险费 | 定额人工费 |  |  | 6.5 |  |
| （4） | 工伤保险费 | 定额人工费 |  |  | 1.5 |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 定额人工费 |  |  | 12 |  |
| 1.3 | 工程排污费 | 按实际发生额计算 |  |  |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费 |  |  | 9 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |
|  |  |  |  | 表-13 |  |  |

民和二中校园绿地

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：民和二中校园绿地 |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 3 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  | A.1 | 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010101002003 | 开挖 | 1.名称:坚土开挖 |  | m3 | 278 |  |  |  |  |
| 2 | 010103002004 | 外运 | 1.废弃料品种:坚土外运 2.运距:自行考虑 |  | m3 | 278 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | E.1 | 绿化工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 050101009002 | 种植土回（换）填 |  |  | m3 | 278 |  |  |  |  |
| 4 | 050101010005 | 整理绿化用地 |  |  | m2 | 4830 |  |  |  |  |
| 5 | 050102001015 | 栽植乔木 | 1.种类:国槐 2.胸径:≥18cm 3.株高:4m 4.半冠，分枝点≥2.5m 5.养护期:2年 |  | 株 | 3 |  |  |  |  |
| 6 | 050102001016 | 栽植乔木 | 1.种类:雪松 2.冠幅:2.8-3m 3.株高:≥7.0m 4.冠形饱满,脱腿<100cm 5.养护期:2年 |  | 株 | 9 |  |  |  |  |
| 7 | 050102001017 | 栽植乔木 | 1.种类:青海云杉 2.冠径:2.5m 3.株高:4m 4.冠形饱满,脱腿<60cm 5.养护期:2年 |  | 株 | 57 |  |  |  |  |
| 8 | 050102001018 | 栽植乔木 | 1.种类:河北杨 2.胸径:≥8cm 3.株高:4.5m 4.定杆高度≥3m 5.养护期:2年 |  | 株 | 68 |  |  |  |  |
| 9 | 050102001019 | 栽植乔木 | 1.种类:红叶李 2.地径:≥8cm 3.养护期:2年 |  | 株 | 5 |  |  |  |  |
| 10 | 050102001020 | 插条 | 1.种类:柽柳 2.高度:20cm 3.1株/平方米 4.养护期:2年 |  | 株 | 364 |  |  |  |  |
| 11 | 050102002011 | 栽植灌木 | 1.种类:珍珠梅 2.株高:1m 3.精修剪,球形冠 4.养护期:2年 |  | 株 | 135 |  |  |  |  |
| 12 | 050102002012 | 栽植灌木 | 1.种类:紫丁香 |  | 株 | 57 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：民和二中校园绿地 |  |  |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 3 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | 2.高度:1m 3.冠幅:1m 4.精修剪,球形冠 5.养护期:2年 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 050102002013 | 栽植灌木 | 1.种类:小叶黄杨球 2.冠丛高:1m 3.冠幅:0.8m 4.精修剪,球形冠: 5.养护期:2年 |  | 株 | 9 |  |  |  |  |
| 14 | 050102002014 | 栽植灌木 | 1.种类:金叶榆球 2.冠丛高:1m 3.冠幅:0.8m 4.精修剪,球形冠: 5.养护期:2年 |  | 株 | 3 |  |  |  |  |
| 15 | 050102007014 | 栽植色带 | 1.种类:侧柏 2.株高:0.8m 3.单位面积株数:25株/平方米 4.养护期:2年 |  | m2 | 228 |  |  |  |  |
| 16 | 050102007015 | 栽植色带 | 1.种类:剪型水腊 2.株高:0.7m 3.单位面积株数:30株/平方米 4.养护期:2年 |  | m2 | 182 |  |  |  |  |
| 17 | 050102008001 | 栽植花卉 | 1.花卉种类:八宝景天 2.单位面积株数:两年生,5芽以上,36丛/平方米 3.养护期:2年 |  | m2 | 26 |  |  |  |  |
| 18 | 050102008002 | 栽植花卉 | 1.花卉种类:金焰绣线菊 2.单位面积株数:两年生,5芽以上,36丛/平方米 3.养护期:2年 |  | m2 | 26 |  |  |  |  |
| 19 | 050102008003 | 栽植花卉 | 1.花卉种类:金娃娃萱草 2.单位面积株数:两年生,5芽以上,36丛/平方米 3.养护期:2年 |  | m2 | 26 |  |  |  |  |
| 20 | 050102008004 | 栽植花卉 | 1.花卉种类:德国鸢尾 2.冠幅:0.2-0.3m 3.单位面积株数:两年 |  | m2 | 26 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：民和二中校园绿地 |  |  |  |  |  |  |  | 第 3 页 共 3 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | 生,5芽以上,36丛/平方米 4.养护期:2年 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 050102013004 | 喷播植草(灌木）籽 | 1.草（灌木）籽种类:三叶草 2.12g/平方米 3.养护期:2年 |  | m2 | 3952 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 050403001007 | 树木支撑架 |  |  | 株 | 142 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：民和二中校园绿地 |  |  |  | 标段：民和县2021年城区绿化项目 |  |  | 第 1 页 共 1页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) |
| 1 | 050405001001 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 安全施工费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 |  | 4.11 |  |  |  |
| 3 | 2 | 文明施工费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 |  | 2.97 |  |  |  |
| 4 | 3 | 环境保护费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 |  | 1.32 |  |  |  |
| 5 | 4 | 临时设施费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 |  | 3.6 |  |  |  |
| 6 | 050405002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 |  | 1.25 |  |  |  |
| 7 | 050405005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 |  | 1.91 |  |  |  |
| 8 | 050405008001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 |  | 0.18 |  |  |  |
| 9 | 050405009001 | 工程定位复测费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 |  | 0.66 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |
| 注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 表-11 |  |

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：民和二中校园绿地 |  | 标段：民和县2021年城区绿化项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 索赔与签证 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | — |
| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 表-12 |  |

| （十六）规费、税金项目计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：民和二中校园绿地 |  | 标段：民和县2021年城区绿化项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 费率(%) | 金额（元） |
| 1 | 规费 |  | 定额人工费 |  |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 |  | 定额人工费 |  |  |  |  |
| （1） | 养老保险费 |  | 定额人工费 |  |  | 16 |  |
| （2） | 失业保险费 |  | 定额人工费 |  |  | 0.5 |  |
| （3） | 医疗保险费和生育保险费 |  | 定额人工费 |  |  | 6.5 |  |
| （4） | 工伤保险费 |  | 定额人工费 |  |  | 1.5 |  |
| 1.2 | 住房公积金 |  | 定额人工费 |  |  | 12 |  |
| 1.3 | 工程排污费 |  | 按实际发生额计算 |  |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费 |  |  | 9 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |
|  |  |  |  |  | 表-13 |  |  |

西三路绿地

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：西三路绿地 |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  | E.1 | 绿化工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 050102001021 | 栽植乔木 | 1.种类:国槐 2.胸径:≥10cm 3.株高:350cm 4.半冠,分枝点≥2.5m 5.养护期:2年 |  | 株 | 103 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 050403001008 | 树木支撑架 |  |  | 株 | 103 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：西三路绿地 |  |  |  | 标段：民和县2021年城区绿化项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) |
| 1 | 050405001001 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 安全施工费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 |  | 4.11 |  |  |  |  |
| 3 | 2 | 文明施工费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 |  | 2.97 |  |  |  |  |
| 4 | 3 | 环境保护费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 |  | 1.32 |  |  |  |  |
| 5 | 4 | 临时设施费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 |  | 3.6 |  |  |  |  |
| 6 | 050405002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 |  | 1.25 |  |  |  |  |
| 7 | 050405005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 |  | 1.91 |  |  |  |  |
| 8 | 050405008001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 |  | 0.18 |  |  |  |  |
| 9 | 050405009001 | 工程定位复测费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 |  | 0.66 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |  |
| 注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表-11 |  |

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：西三路绿地 |  | 标段：民和县2021年城区绿化项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 索赔与签证 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | — |
| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 表-12 |  |

| （十六）规费、税金项目计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：西三路绿地 |  | 标段：民和县2021年城区绿化项目 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 |  | 费率(%) | 金额（元） |
| 1 | 规费 | 定额人工费 |  |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 定额人工费 |  |  |  |  |
| （1） | 养老保险费 | 定额人工费 |  |  | 16 |  |
| （2） | 失业保险费 | 定额人工费 |  |  | 0.5 |  |
| （3） | 医疗保险费和生育保险费 | 定额人工费 |  |  | 6.5 |  |
| （4） | 工伤保险费 | 定额人工费 |  |  | 1.5 |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 定额人工费 |  |  | 12 |  |
| 1.3 | 工程排污费 | 按实际发生额计算 |  |  |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费 |  |  | 9 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |
|  |  |  |  | 表-13 |  |  |

西四路绿地

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：西四路绿地 |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  | E.1 | 绿化工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 050102001022 | 栽植乔木 | 1.种类:国槐 2.胸径:≥10cm 3.株高:350cm 4.半冠,分枝点≥2.5m 5.养护期:2年 |  | 株 | 101 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 050403001009 | 树木支撑架 |  |  | 株 | 101 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：西四路绿地 |  |  |  | 标段：民和县2021年城区绿化项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) |
| 1 | 050405001001 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 安全施工费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 |  | 4.11 |  |  |  |
| 3 | 2 | 文明施工费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 |  | 2.97 |  |  |  |
| 4 | 3 | 环境保护费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 |  | 1.32 |  |  |  |
| 5 | 4 | 临时设施费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 |  | 3.6 |  |  |  |
| 6 | 050405002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 |  | 1.25 |  |  |  |
| 7 | 050405005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 |  | 1.91 |  |  |  |
| 8 | 050405008001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 |  | 0.18 |  |  |  |
| 9 | 050405009001 | 工程定位复测费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 |  | 0.66 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |
| 注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 表-11 |  |

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：西四路绿地 |  | 标段：民和县2021年城区绿化项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 索赔与签证 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | — |
| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 表-12 |  |

| （十六）规费、税金项目计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：西四路绿地 |  | 标段：民和县2021年城区绿化项目 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 |  | 费率(%) | 金额（元） |
| 1 | 规费 | 定额人工费 |  |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 定额人工费 |  |  |  |  |
| （1） | 养老保险费 | 定额人工费 |  |  | 16 |  |
| （2） | 失业保险费 | 定额人工费 |  |  | 0.5 |  |
| （3） | 医疗保险费和生育保险费 | 定额人工费 |  |  | 6.5 |  |
| （4） | 工伤保险费 | 定额人工费 |  |  | 1.5 |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 定额人工费 |  |  | 12 |  |
| 1.3 | 工程排污费 | 按实际发生额计算 |  |  |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费 |  |  | 9 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |
|  |  |  |  | 表-13 |  |  |